Муниципальное образование Кондинский район

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

# ГЛАВА КОНДИНСКОГО РАЙОНА

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 17 февраля 2020 года |  |  | № 7-п |
| --- | --- | --- | --- |
|  | пгт. Междуреченский |  |

О внесении изменений в постановление главы Кондинского района от 12 декабря 2019 года № 64-п «О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского поселения Междуреченский Кондинского района»

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в связи с переносом сроков по корректировке Правил землепользования и застройки городского поселения Междуреченский Кондинского района, а также допущенной технической ошибкой, постановляю:

1. Внести в постановление главы Кондинского района от 12 декабря                2019 года № 64-п «О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского поселения Междуреченский Кондинского района» следующие изменения:

Приложение к постановлению изложить в следующей редакции:

«Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки городского поселения Междуреченский Кондинского района

| № этапа | Наименование мероприятия | Сроки проведения работ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Обнародование сообщения о принятии решения о подготовке проектов внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского поселения Междуреченский Кондинского района | в течение 10 дней со дня принятия решения |
| 2. | Подготовка проектов внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского поселения Междуреченский Кондинского района | до 25 декабря 2019 года |
| 3. | Принятие решения о проведении публичных слушаний по рассмотрению проектов внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского поселения Междуреченский Кондинского района или об отклонении проектов и направлении их на доработку | в течение 5 дней со дня поступления |
| 4. | Проведение публичных слушаний | 1 месяц |
| 5. | Корректировка и направление по результатам проведения публичных слушаний проектов внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского поселения Междуреченский Кондинского района главе района | до 20 февраля 2020 года |
| 6. | Принятие решения о направлении проектов внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского поселения Междуреченский Кондинского района на утверждение или об отклонении проекта и направлении его на доработку | в течение 10 дней со дня поступления |

».

2. Обнародовать постановление в соответствии с решением Думы Кондинского района от 27 февраля 2017 года № 215 «Об утверждении Порядка опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и другой официальной информации органов местного самоуправления муниципального образования Кондинский район» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

3. Постановление вступает в силу после его обнародования.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы района С.А. Боенко.

| Исполняющий обязанности главы района |  | А.А.Яковлев |
| --- | --- | --- |

кщ/Банк документов/Постановления 2020