Муниципальное образование Кондинский район

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

# АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 23 декабря 2019 года |  |  | № 2469 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | пгт. Междуреченский |  |  |

О внесении изменений в постановление администрации Кондинского района от 22 октября 2018 года № 2062 «О муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»

На основании решения Думы Кондинского района от 26 ноября 2019 года № 579 «О внесении изменений в решение Думы Кондинского района                                от 11 декабря 2018 года № 463 «О бюджете муниципального образования Кондинский район на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» администрация Кондинского района постановляет:

1. Внести в постановление администрации  Кондинского  района                          от 22 октября 2018 года № 2062 «О муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период                               до 2030 года» следующие изменения:

В приложении к постановлению:

1.1. Строку 8 Паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«

| 8. | Наименование портфеля проектов, проекта, направленных, в том числе на реализацию в Кондинском районе национальных проектов (программ) Российской Федерации | «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг»; «Подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения (2019-2021)»; «Подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям»; «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг с устройством блочно-модульной твердотопливной котельной установки «Южная» пгт.Междуреченский» |
| --- | --- | --- |

».

1.2. Строку 11 Паспорта муниципальной программы  изложить в следующей редакции:

«

| 11. | Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 3 070 726,6 тыс. рублей, в том числе: на 2019 год - 696 758,3 тыс. рублей; на 2020 год - 214 846,3 тыс. рублей; на 2021 год - 215 912,2 тыс. рублей; на 2022 год - 215 912,2 тыс. рублей; на 2023 год - 215 912,2 тыс. рублей; на 2024 год - 215 912,2 тыс. рублей; на 2025 год - 215 912,2 тыс. рублей; на 2026-2030 годы - 1 079 561,0 тыс. рублей |
| --- | --- | --- |

».

1.3. Пункт 1.5 раздела I изложить в следующей  редакции:

«1.5. Повышение производительности труда в отрасли осуществляется посредством использования бережливых технологий. Предусмотрены организация и проведение семинаров и курсов для сотрудников органов местного самоуправления Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в том числе подведомственных учреждений  по обучению методам и инструментам бережливого производства в жилищно-коммунальном и электроэнергетическом комплексе согласно утвержденным программам в области энергосбережения.

На территории муниципального образования Кондинский район                            с 28 февраля 2019 года реализуется «ПЛАН по обеспечению доведения минимальной доли светодиодных светильников до 75% к 2020 году и снижению удельных расходов тепловой и электрической энергии в административных и общественных зданиях на 15% к 2020 году  на территории Кондинского района» (далее по тексту - План) утвержденный заместителем главы Кондинского района.

Данным Планом реализуются следующие мероприятия:

1. Осуществляется мониторинг перехода объектов бюджетной сферы на использование энергоэффективных светодиодных источников света.                                 В 2019  году не менее 63% общего объема внутренних осветительных приборов; в 2020 году не менее 75% общего объема внутренних осветительных приборов.

2. Осуществляется мониторинг  объектов бюджетной сферы по снижению удельных расходов тепловой энергии. Доля снижения удельного расхода тепловой энергии  в административных и общественных зданиях: в 2019 году не менее 7,5% от общего объема потребления тепловой энергии; в 2020 году не менее 7,5% от общего объема потребления тепловой энергии.

3. Осуществляется мониторинг  объектов бюджетной сферы по снижению удельных расходов электрической энергии. Доля снижения удельного расхода электрической энергии в административных и общественных зданиях:                                      в 2019 году не менее 7,5% от общего объема потребления электрической энергии; в 2020 году не менее 7,5% от общего объема потребления электрической энергии.

Организациями жилищно-коммунального комплекса и электроэнергетики реализуются следующие мероприятия, направленные на сокращение энергетических ресурсов и оптимизацию производственных процессов:

модернизация оборудования, используемого для выработки и передачи электрической и тепловой энергии, в том числе замена на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия, внедрение инновационных решений и технологий; модернизация центральных тепловых пунктов, модернизация и реконструкция сетей водоснабжения, систем водоподготовки, насосных и канализационных станций, сетей  электроснабжения в бюджетной сфере;

повышение энергоэффективности систем освещения (замена ламп накаливания на энергосберегающие, установка автоматизированных систем управления освещением);

установка приборов учета используемых энергетических ресурсов;

обустройство тепловой защиты ограждающих конструкций зданий учреждений (реконструкция фасадов, кровель и чердаков, замена оконных                  и дверных блоков).

В целях повышения уровня развития информационных и цифровых технологий, информационно-аналитического обеспечения решения задач                             в сфере жилищно-коммунального комплекса, энергетики и энергосбережения осуществляется развитие онлайн-сервисов в сфере предоставления услуг по подключению (технологическому присоединению) к сетям инженерно-технического обеспечения, создание публичных информационных ресурсов (сайтов, порталов), единой информационной системы для сбора и обработки статистических и аналитических данных.».

1.4. Таблицу 2 изложить в новой редакции (приложение 1).

1.5. Таблицу 3 изложить в новой редакции (приложение 2).

1.6. Таблицу 5 изложить в новой редакции (приложение 3).

1.7. Таблицу 6 дополнить строками 22-31 (приложение 4).

1.8. Дополнить таблицей 7 (приложение 5).

- 1.9. Приложение к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение 6).

2. Обнародовать постановление в соответствии с решением Думы Кондинского района от 27 февраля 2017 года № 215 «Об утверждении Порядка опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и другой официальной информации органов местного самоуправления муниципального образования Кондинский район» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

3. Постановление вступает в силу после его обнародования                                    и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года.

| Глава района |  | А.В.Дубовик |
| --- | --- | --- |

са/Банк документов/Постановления 2019

Приложение 1

к постановлению администрации района

от 23.12.2019 № 2469

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

| № п/п | Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприятий с целевыми показателями) | Ответственный исполнитель/ соисполнитель | Источники финансирования расходов бюджетных средств на реализацию мероприятий | Финансовые затраты на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026-2030 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Подпрограмма 1. «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» (подпрограмма 1 Ханты-Мансийского автономного округа - Югры) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности (показатель 1, 2) | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района (далее - УЖКХ)/ Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства Кондинского района» (далее - МУ «УКС») | Всего, в том числе: | 135 521,5 | 135 521,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 128 728,3 | 128 728,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 6 793,2 | 6 793,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1. | ВОС на 200 куб. сут. в с. Леуши Кондинского района | УЖКХ, МУ «УКС» | Всего, в том числе: | 65 584,0 | 65 584,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 62 296,2 | 62 296,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 3 287,8 | 3 287,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. | ВОС на 300 куб. сут. в с. Болчары Кондинского района | УЖКХ, МУ «УКС» | Всего, в том числе: | 69 937,5 | 69 937,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 66 432,1 | 66 432,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 3 505,4 | 3 505,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Капитальный ремонт (с заменой) систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения (показатели 3) | УЖКХ | Всего, в том числе: | 1 370 007,7 | 96 903,7 | 117 907,0 | 115 519,7 | 115 519,7 | 115 519,7 | 115 519,7 | 115 519,7 | 577 598,5 |
|  |  |  | бюджет автономного округа, в том числе | 1 195 793,3 | 50 000,0 | 106 116,3 | 103 967,7 | 103 967,7 | 103 967,7 | 103 967,7 | 103 967,7 | 519 838,5 |
|  |  |  | бюджет поселения (исполнение полномочий переданных на уровень района) | 99 550,0 | 50 000,0 | 21 600,0 | 27 950,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района, в том числе: | 174 214,4 | 46 903,7 | 11 790,7 | 11 552,0 | 11 552,0 | 11 552,0 | 11 552,0 | 11 552,0 | 57 760,0 |
|  |  |  | бюджет поселения (исполнение полномочий переданных на уровень района) | 52 409,3 | 46 903,7 | 2 400,0 | 3 105,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) тепловой энергии и оказанием услуг теплоснабжения на территории Кондинского района (показатель 2) | УЖКХ | Всего, в том числе: | 28 639,7 | 28 639,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района, в том числе: | 24 639,7 | 24 639,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет поселения (исполнение полномочий переданных на уровень района) | 24 639,7 | 24 639,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет поселения (участие в программе) | 4 000,0 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат организациям, включая концессионеров, осуществляющим услуги водоснабжения и водоотведения на территории Кондинского района (показатель 2) | УЖКХ | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет поселения (исполнение полномочий переданных на уровень района) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет поселения (исполнение полномочий переданных на уровень района) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет поселения (участие в программе) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. | Расходы на формирование резерва материально-технических ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций (показатель 3) | УЖКХ | Всего, в том числе: | 185 878,3 | 185 878,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 185 878,3 | 185 878,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6. | Установка и монтаж блочно-модульных котельных установок, локальных водоочистных сооружений, локальных сооружений водоотведения (показатель 1) | УЖКХ | Всего, в том числе: | 65 000,0 | 65 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 65 000,0 | 65 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7. | Разработка проектно-сметной документации (показатели 3) | УЖКХ | Всего, в том числе: | 2 540,0 | 2 540,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 2 540,0 | 2 540,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8. | Организация деятельности по исполнению муниципальной программы (показатели 1, 2, 3) | УЖКХ | Всего, в том числе: | 228 303,5 | 17 554,5 | 19 159,0 | 19 159,0 | 19 159,0 | 19 159,0 | 19 159,0 | 19 159,0 | 95 795,0 |
|  |  |  | бюджет района | 226 723,3 | 15 974,3 | 19 159,0 | 19 159,0 | 19 159,0 | 19 159,0 | 19 159,0 | 19 159,0 | 95 795,0 |
|  |  |  | бюджет поселения (участие в программе) | 1 580,2 | 1 580,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.9. | Приобретение объектов жилищно-коммунального хозяйства (показатель 3) | УЖКХ, комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района | Всего, в том числе: | 96 198,0 | 96 198,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 96 198,0 | 96 198,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по подпрограмме 1. |  |  | Всего, в том числе: | 2 112 088,7 | 628 235,7 | 137 066,0 | 134 678,7 | 134 678,7 | 134 678,7 | 134 678,7 | 134 678,7 | 673 393,5 |
|  |  |  | бюджет автономного округа, в том числе | 1 324 521,6 | 178 728,3 | 106 116,3 | 103 967,7 | 103 967,7 | 103 967,7 | 103 967,7 | 103 967,7 | 519 838,5 |
|  |  |  | бюджет поселения (исполнение полномочий переданных на уровень района) | 99 550,0 | 50 000,0 | 21 600,0 | 27 950,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района, в том числе: | 781 986,9 | 443 927,2 | 30 949,7 | 30 711,0 | 30 711,0 | 30 711,0 | 30 711,0 | 30 711,0 | 153 555,0 |
|  |  |  | бюджет поселения (исполнение полномочий переданных на уровень района) | 77 049,0 | 71 543,4 | 2 400,0 | 3 105,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет поселения (участие в программе) | 5 580,2 | 5 580,2 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | СПРАВОЧНО (для муниципальной программы Кондинского района): Межбюджетные трансферты, направляемые в бюджеты поселений для дальнейшей передачи в бюджет района для исполнения полномочий переданных на уровень района | 176 599,0 | 121 543,4 | 24 000,0 | 31 055,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2. «Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов» (подпрограмма 4 Ханты-Мансийского автономного округа - Югры) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа (показатель 2) | УЖКХ | Всего, в том числе: | 285 804,7 | 18 473,0 | 23 657,7 | 24 367,4 | 24 367,4 | 24 367,4 | 24 367,4 | 24 367,4 | 121 837,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 285 804,7 | 18 473,0 | 23 657,7 | 24 367,4 | 24 367,4 | 24 367,4 | 24 367,4 | 24 367,4 | 121 837,0 |
| 2.1.1. | Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа (показатель 2) | УЖКХ | Всего, в том числе: | 285 773,5 | 18 470,4 | 23 655,1 | 24 364,8 | 24 364,8 | 24 364,8 | 24 364,8 | 24 364,8 | 121 824,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 285 773,5 | 18 470,4 | 23 655,1 | 24 364,8 | 24 364,8 | 24 364,8 | 24 364,8 | 24 364,8 | 121 824,0 |
| 2.1.2. | Расходы на осуществление отдельных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по организации деятельности в сфере реализации сжиженного газа (показатель 2) | УЖКХ | Всего, в том числе: | 31,2 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 13,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 31,2 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 13,0 |
| 2.2. | Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к категории потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения Кондинского района по социально ориентированным тарифам (показатель 2) | УЖКХ | Всего, в том числе: | 438 811,2 | 33 561,1 | 35 239,1 | 37 001,1 | 37 001,1 | 37 001,1 | 37 001,1 | 37 001,1 | 185 005,5 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 438 811,2 | 33 561,1 | 35 239,1 | 37 001,1 | 37 001,1 | 37 001,1 | 37 001,1 | 37 001,1 | 185 005,5 |
| 2.3. | Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплекса, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения Кондинского района по цене электрической энергии централизованного электроснабжения (показатель 2) | УЖКХ | Всего, в том числе: | 232 177,6 | 14 644,1 | 18 883,5 | 19 865,0 | 19 865,0 | 19 865,0 | 19 865,0 | 19 865,0 | 99 325,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа, в том числе: | 139 306,5 | 8 786,4 | 11 330,1 | 11 919,0 | 11 919,0 | 11 919,0 | 11 919,0 | 11 919,0 | 59 595,0 |
|  |  |  | бюджет поселения (исполнение полномочий переданных на уровень района) | 8 786,4 | 8 786,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района, в том числе: | 92 871,1 | 5 857,7 | 7 553,4 | 7 946,0 | 7 946,0 | 7 946,0 | 7 946,0 | 7 946,0 | 39 730,0 |
|  |  |  | бюджет поселения (исполнение полномочий переданных на уровень района) | 5 857,7 | 5 857,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4. | Возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения (показатель 2) | УЖКХ | Всего, в том числе: | 1 844,4 | 1 844,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района, в том числе: | 1 844,4 | 1 844,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет поселения (исполнение полномочий переданных на уровень района) | 1 844,4 | 1 844,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5. | Возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения (показатель 2) | УЖКХ | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет поселения (исполнение полномочий переданных на уровень района) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет поселения (исполнение полномочий переданных на уровень района) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет поселения (участие в программе) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по подпрограмме 2. |  |  | Всего, в том числе: | 958 637,9 | 68 522,6 | 77 780,3 | 81 233,5 | 81 233,5 | 81 233,5 | 81 233,5 | 81 233,5 | 406 167,5 |
|  |  |  | бюджет автономного округа, в том числе: | 863 922,4 | 60 820,5 | 70 226,9 | 73 287,5 | 73 287,5 | 73 287,5 | 73 287,5 | 73 287,5 | 366 437,5 |
|  |  |  | бюджет поселения (исполнение полномочий переданных на уровень района) | 8 786,4 | 8 786,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района, в том числе: | 94 715,5 | 7 702,1 | 7 553,4 | 7 946,0 | 7 946,0 | 7 946,0 | 7 946,0 | 7 946,0 | 39 730,0 |
|  |  |  | бюджет поселения (исполнение полномочий переданных на уровень района) | 7 702,1 | 7 702,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | СПРАВОЧНО (для муниципальной программы Кондинского района): Межбюджетные трансферты, направляемые в бюджеты поселений для дальнейшей передачи в бюджет района для исполнения полномочий переданных на уровень района | 16 488,5 | 16 488,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по муниципальной программе |  |  | Всего, в том числе: | 3 070 726,6 | 696 758,3 | 214 846,3 | 215 912,2 | 215 912,2 | 215 912,2 | 215 912,2 | 215 912,2 | 1 079 561,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа, в том числе: | 2 188 444,0 | 239 548,8 | 176 343,2 | 177 255,2 | 177 255,2 | 177 255,2 | 177 255,2 | 177 255,2 | 886 276,0 |
|  |  |  | бюджет поселения (исполнение полномочий переданных на уровень района) | 108 336,4 | 58 786,4 | 21 600,0 | 27 950,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района, в том числе: | 876 702,4 | 451 629,3 | 38 503,1 | 38 657,0 | 38 657,0 | 38 657,0 | 38 657,0 | 38 657,0 | 193 285,0 |
|  |  |  | бюджет поселения (исполнение полномочий переданных на уровень района) | 84 751,1 | 79 245,5 | 2 400,0 | 3 105,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет поселения (участие в программе) | 5 580,2 | 5 580,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | СПРАВОЧНО (для муниципальной программы Кондинского района): Межбюджетные трансферты, направляемые в бюджеты поселений для дальнейшей передачи в бюджет района для исполнения полномочий переданных на уровень района | 193 087,5 | 138 031,9 | 24 000,0 | 31 055,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | Всего, в том числе: | 231 719,5 | 231 719,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 128 728,3 | 128 728,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 102 991,2 | 102 991,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие расходы |  |  | Всего, в том числе: | 2 839 007,1 | 465 038,8 | 214 846,3 | 215 912,2 | 215 912,2 | 215 912,2 | 215 912,2 | 215 912,2 | 1 079 561,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа, в том числе: | 2 059 715,7 | 110 820,5 | 176 343,2 | 177 255,2 | 177 255,2 | 177 255,2 | 177 255,2 | 177 255,2 | 886 276,0 |
|  |  |  | бюджет поселения (исполнение полномочий переданных на уровень района) | 108 336,4 | 58 786,4 | 21 600,0 | 27 950,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района, в том числе: | 773 711,2 | 348 638,1 | 38 503,1 | 38 657,0 | 38 657,0 | 38 657,0 | 38 657,0 | 38 657,0 | 193 285,0 |
|  |  |  | бюджет поселения (исполнение полномочий переданных на уровень района) | 84 751,1 | 79 245,5 | 2 400,0 | 3 105,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет поселения (участие в программе) | 5 580,2 | 5 580,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | СПРАВОЧНО (для муниципальной программы Кондинского района): Межбюджетные трансферты, направляемые в бюджеты поселений для дальнейшей передачи в бюджет района для исполнения полномочий переданных на уровень района | 193 087,5 | 138 031,9 | 24 000,0 | 31 055,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | УЖКХ | Всего, в том числе: | 2 839 007,1 | 465 038,8 | 214 846,3 | 215 912,2 | 215 912,2 | 215 912,2 | 215 912,2 | 215 912,2 | 1 079 561,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа, в том числе: | 2 059 715,7 | 110 820,5 | 176 343,2 | 177 255,2 | 177 255,2 | 177 255,2 | 177 255,2 | 177 255,2 | 886 276,0 |
|  |  |  | бюджет поселения (исполнение полномочий переданных на уровень района) | 108 336,4 | 58 786,4 | 21 600,0 | 27 950,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района, в том числе: | 773 711,2 | 348 638,1 | 38 503,1 | 38 657,0 | 38 657,0 | 38 657,0 | 38 657,0 | 38 657,0 | 193 285,0 |
|  |  |  | бюджет поселения (исполнение полномочий переданных на уровень района) | 84 751,1 | 79 245,5 | 2 400,0 | 3 105,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет поселения (участие в программе) | 5 580,2 | 5 580,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | СПРАВОЧНО (для муниципальной программы Кондинского района): Межбюджетные трансферты, направляемые в бюджеты поселений для дальнейшей передачи в бюджет района для исполнения полномочий переданных на уровень района | 193 087,5 | 138 031,9 | 24 000,0 | 31 055,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 2

к постановлению администрации района

от 23.12.2019 № 2469

Таблица 3

Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления, направленные, в том числе на исполнение национальных, федеральных (программ) Российской Федерации, региональных проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

| № п/п | Наименование портфеля проектов, проекта | Наименование проекта или мероприятия |  |  | Номер основного мероприятия |  |  | Цели | Срок реализации | Источники финансирования | Параметры финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026-2030 годы |
| Портфели проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (участие в которых принимает Кондинский район) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Портфель проекта «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг» | Реализация отдельных мероприятий «Капитальный ремонт (с заменой) систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения» |  |  | 1.2. |  |  | Согласно паспорту проекта | 2016-2021 годы | всего | 1 370 031,6 | 96 927,6 | 117 907,0 | 115 519,7 | 115 519,7 | 115 519,7 | 115 519,7 | 115 519,7 | 577 598,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа, в том числе: | 1 195 793,3 | 50 000,0 | 106 116,3 | 103 967,7 | 103 967,7 | 103 967,7 | 103 967,7 | 103 967,7 | 519 838,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет поселения (исполнение полномочий переданных на уровень района) | 99 550,0 | 50 000,0 | 21 600,0 | 27 950,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет района, в том числе: | 174 238,3 | 46 927,6 | 11 790,7 | 11 552,0 | 11 552,0 | 11 552,0 | 11 552,0 | 11 552,0 | 57 760,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет поселения (исполнение полномочий переданных на уровень района) | 52 433,1 | 46 927,6 | 2 400,0 | 3105,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого по портфелю проекта 1 |  |  |  |  |  |  |  | всего | 1 370 031,6 | 96 927,6 | 117 907,0 | 115 519,7 | 115 519,7 | 115 519,7 | 115 519,7 | 115 519,7 | 577 598,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа, в том числе: | 1 195 793,3 | 50 000,0 | 106 116,3 | 103 967,7 | 103 967,7 | 103 967,7 | 103 967,7 | 103 967,7 | 519 838,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет поселения (исполнение полномочий переданных на уровень района) | 99 550,0 | 50 000,0 | 21 600,0 | 27 950,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет района, в том числе: | 174 238,3 | 46 927,6 | 11 790,7 | 11 552,0 | 11 552,0 | 11 552,0 | 11 552,0 | 11 552,0 | 57 760,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет поселения (исполнение полномочий переданных на уровень района) | 52 433,1 | 46 927,6 | 2 400,0 | 3105,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Портфель проекта «Подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения (2019-2021)» | «Реализация комплекса мероприятий, направленных на сокращение времени заявителей, на получение необходимой информации по подключению (технологическому присоединению)» | Не требует финансиро-вания |  |  | Согласно паспорту проекта |  |  | 2019-2021 годы | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого по портфелю проекта 2 |  |  |  |  |  |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Портфель проекта «Подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям» | «Проведение органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, с участием сетевых организаций, информационных мероприятий, направленных на информирование максимально широкого круга заинтересованных лиц о доступности технологического присоединения к электросетям, а именно, о возможности подачи заявок на технологическое присоединение в электронном виде, заключения и исполнения договоров на технологическое присоединение через «личный кабинет» на официальных сайтах сетевых организаций, в том числе: организация тематических обучающих семинаров, совещаний, круглых столов; размещение информации в СМИ и сети Интернет, на официальных сайтах органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и сетевых организаций; издание и распространение печатных материалов, брошюр, буклетов, лифлетов; иные информационные мероприятия» | Не требует финансирования |  |  |  | Согласно паспорту проекта |  | 2019 год | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого по портфелю проекта 3 |  |  |  |  |  |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проекты Кондинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проект «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг с устройством блочно-модульной твердотопливной котельной установки «Южная» пгт. Междуреченский» | «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг с устройством блочно-модульной твердотопливной котельной установки «Южная» пгт. Междуреченский» |  | 1.9. |  |  |  | Согласно паспорта проекта | 2017-2019 годы | всего | 10 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет района | 10 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого по портфелю проекта 1 |  |  |  |  |  |  |  | всего | 10 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет района | 10 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 1 380 031,6 | 106 927,6 | 117 907,0 | 115 519,7 | 115 519,7 | 115 519,7 | 115 519,7 | 115 519,7 | 577 598,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа, в том числе: | 1 195 793,3 | 50 000,0 | 106 116,3 | 103 967,7 | 103 967,7 | 103 967,7 | 103 967,7 | 103 967,7 | 519 838,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет поселения (исполнение полномочий переданных на уровень района) | 99 550,0 | 50 000,0 | 21 600,0 | 27 950,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет района, в том числе: | 184 238,3 | 56 927,6 | 11 790,7 | 11 552,0 | 11 552,0 | 11 552,0 | 11 552,0 | 11 552,0 | 57 760,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет поселения (исполнение полномочий переданных на уровень района) | 52 433,1 | 46 927,6 | 2 400,0 | 3105,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 3

к постановлению администрации района

от 23.12.2019 № 2469

- Таблица 5

- Перечень объектов капитального строительства

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование объекта | Мощность | Срок строительства, проектирования | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | с. Леуши | «ВОС на 200 м3/сут в с. Леуши Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» | 200 куб. м/сут | ПИР 2011-2012 годы, СМР-2019 год | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, местный бюджет |
| 2. | с. Болчары | «ВОС на 300 м3/сут в с. Болчары Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» | 300 куб. м/сут | ПИР 2011-2012 годы, СМР -2019 год | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, местный бюджет |
| 3. | пгт. Междуреченский | Очистные сооружения бытовых сточных вод в пгт. Междуреченский на 2 000 м3/сут | 2 000 куб. м/сут | ПСД 2019 год | Местный бюджет |
| 4. | пгт. Междуреченский | «Приобретение сетей теплоснабжения котельной «Южная» пгт. Междуреченский | 282 м | СМР 2019 год | Местный бюджет |

Приложение 4

к постановлению администрации района

от 23.12.2019 № 2469

| 22. | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Кондинского района, % * | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23. | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории Кондинского района, % ** | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24. | Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека), куб. м/чел. * | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25. | Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 чел.), куб. м/чел. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26. | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя), куб. м/чел. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27. | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. м общей площади), тыс. куб. м/кв. м ** | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28. | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя), тыс. куб. м/чел. ** | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29. | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях, т.у.т./млн.Гкал*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных, т.у.т./Гкал | 0,23 | 0,23 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 31. | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах тееплоснабжения, кВт/ч/Гкал. | 0,04 | 0,04 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |

- * - показатели по горячему водоснабжению отсутствуют, ввиду того, что на территории Кондинского района нет коммунальной услуги по горячему водоснабжению;

- ** - показатели по природному газу отсутствуют, ввиду того, что территория Кондинского района не газифицирована;

- *** - тепловые электростанции на территории Кондинского района отсутствуют.

- Показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе не отражены, ввиду того, что значения показателей в постановлении Правительства Ханты-Мансийского автономного                     округа - Югры от 05 октября 2018 года № 347-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда» будут определены после их внесения в государственную программу Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2018-2025 годы и на период до 2030 года».

Приложение 5

к постановлению администрации района

от 23.12.2019 № 2469

Таблица 7

План мероприятий, направленный на достижение значений (уровней) показателей оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2019-2024 годы

| № п/п | Номер, наименование мероприятия (таблица 2) | Меры, направленные на достижение значений (уровней) показателей | Наименование портфеля проектов, основанного на национальных и федеральных проектах Российской Федерации | Ответственный исполнитель (соисполнители) | Контрольное событие (промежуточный результат) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Доля населения Кондинского района, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, % |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие 1.1. Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности | Проводятся строительно-монтажные работы ВОС: ВОС на 200 м3/сут в с. Леуши; ВОС на 300 м3/сут в с. Болчары | Портфель проекта отсутствует | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района, муниципальное учреждение «Управление капитального строительства Кондинского района» | ВОС на 200 м3/сут. в с. Леуши (процент готовности объекта - 30%); ВОС на 300 м3/сут. в с. Болчары (процент готовности объекта - 22%) |

Приложение 6

к постановлению администрации района

от 23.12.2019 № 2469

Приложение

к муниципальной программе

Направления мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Основные мероприятия |  | Наименование порядка, номер приложения (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | направления расходов |  |
| 1. | Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности | «ВОС на 200 м3/сут в с. Леуши Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» ПИР 2011-2012 годы, СМР-2019 год; «ВОС на 300 м3/сут в с. Болчары Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» ПИР 2011-2012 годы, СМР-2019 год | Федеральный закон от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
| 2. | Капитальный ремонт (с заменой) систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | Капитальный ремонт (с заменой) инженерных сетей теплоснабжения: всего 50,47 км, в том числе по годам: 2019 год - 0,02 км, 2020 год - 3,28 км, 2021 год - 3,53 км, 2022 год - 3,78 км, 2023 год - 4,04 км, 2024 год - 4,29 км, 2025 год - 4,54 км, 2026-2030 годы - 26,99 км; водоснабжения: всего 69,46 км, в том числе по годам: 2019 год - 0,1 км, 2020 год - 4,51 км, 2021 год - 4,85 км, 2022 год - 5,20 км, 2023 год - 5,55 км, 2024 год - 5,90 км, 2025 год - 6,24 км, 2026-2030 годы - 37,11 км; водоотведения: всего 15,93 км, в том числе по годам: 2019 год - 0,00 км, 2020 год - 1,04 км, 2021 год - 1,12 км, 2022 год - 1,20 км, 2023 год - 1,28 км, 2024 год - 1,35 км, 2025 год - 1,43 км, 2026-2030 годы - 8,51 км | Федеральный закон от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
| 3. | Возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) тепловой энергии и оказанием услуг теплоснабжения на территории Кондинского района | Предоставление субсидии в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат организациям, в связи с производством (реализацией) тепловой энергии и оказанием услуг теплоснабжения на территории Кондинского района | Постановление администрации Кондинского района от 11 августа 2014 года № 1625 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат организациям, в связи с производством (реализацией) тепловой энергии и оказанием услуг теплоснабжения на территории Кондинского района» |
| 4. | Возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат организациям, включая концессионеров, осуществляющим услуги водоснабжения и водоотведения на территории Кондинского района | Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат организациям, включая концессионеров, осуществляющим услуги водоснабжения и водоотведения на территории Кондинского района | Постановление администрации Кондинского района от 05 марта 2014 года № 439 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат организациям, включая концессионеров, осуществляющим услуги водоснабжения и водоотведения на территории Кондинского района» |
| 5. | Расходы на формирование резерва материально-технических ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций | В соответствии с постановлением администрации Кондинского района от 01 августа 2013 года № 1642 «О создании резерва материальных ресурсов (запасов) муниципального образования Кондинский район» ежегодно муниципальным образованием Кондинский район формируется резерв материальных ресурсов (запасов) для ликвидации аварий, чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения бесперебойной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства. В 2019 году на пополнение аварийного запаса материально-технических ресурсов муниципальным образованием Кондинский район заключено 29 договоров на приобретение нефти, из них 28 договоров с обществом ограниченной ответственностью «Теплотехсервис» в количестве 98 тонн, 1 договор с обществом ограниченной ответственностью «СОЮЗАГРО» в количестве 65 тонн, 4 муниципальных контракта, из них 1 муниципальный контракт на приобретение нефти с обществом ограниченной ответственностью «ИНТЕРНОВА» в количестве 1 700 тонн, 1 муниципальный контракт на приобретение щепы с ИП Поливцевой Е.С. в количестве 10,00 тыс. м3, 1 муниципальный контракт на приобретение угля с обществом ограниченной ответственностью «ТД «УНИПО» в количестве 1 794 тонны, 1 муниципальный контракт на приобретение каменного угля с обществом ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Универсальные поставки» в количестве 1 794 тонны | Федеральный закон от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
| 6. | Установка и монтаж блочно-модульных котельных установок, локальных водоочистных сооружений, локальных сооружений водоотведения | Согласно плану мероприятий по переводу котельных Кондинского района на альтернативный вид топлива, утвержденному решением Думы Кондинского района от 22 октября 2019 года № 571 «О мероприятиях в сфере жилищно-коммунального комплекса» утверждено мероприятие «Приобретение и монтаж твердотопливной котельной «Центр» мощностью 10 МВт в пгт. Междуреченский | Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
| 7. | Разработка проектно-сметной документации | В целях выполнение работ по капитальному ремонту (с заменой) систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на разработку проектной документации на объекты, включенные в План мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2019-2020 года | Федеральный закон от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
| 8. | Организация деятельности по исполнению муниципальной программы | Расходы на заработную плату, налоги (сборы), оргтехнику, канцелярию, содержание здания, мебель, оплату коммунальных и прочих услуг сторонних организаций | На основе договоров, соглашений, заключаемых в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
| 9. | Приобретение объектов жилищно-коммунального хозяйства | 1. Приобретение твердотопливной котельной в пгт. Мортка мощностью 9 МВт. 2. Приобретение сетей теплоснабжения котельной «Южная» пгт. Междуреченский протяженностью 282 м. 3. Проведение экспертизы | Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановление администрации Кондинского района от 07 июня 2018 года № 1066 «Об утверждении Порядка принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в целях приобретения объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность» |
| 10. | Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа | Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа, в том числе расходы на осуществление отдельных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по организации деятельности в сфере реализации сжиженного газа | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05 октября 2018 года № 347-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда» |
| 11. | Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к категории потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения Кондинского района по социально ориентированным тарифам | Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к категории потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения Кондинского района по социально ориентированным тарифам | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05 октября 2018 года № 347-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда» |
| 12. | Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплекса, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения Кондинского района по цене электрической энергии централизованного электроснабжения | Предоставление субсидии в целях возмещения недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплекса, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения Кондинского района по цене электрической энергии централизованного электроснабжения | Постановление администрации Кондинского района от 19 февраля 2014 года № 328 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии в целях возмещения недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения Кондинского района по цене электрической энергии зоны централизованного электроснабжения» |
| 13. | Возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения | Предоставление субсидии в целях возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения | Постановление администрации Кондинского района от 28 декабря 2015 года № 1788 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий в целях возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения» |
| 14. | Возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения | Предоставление субсидии в целях возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения | Постановление администрации Кондинского района от 18 июля 2014 года № 1446 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии в целях возмещения недополученных доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения» |