Муниципальное образование Кондинский район

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

# АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 26 декабря 2022 года |  |  | № 2790 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | пгт. Междуреченский |  |  |

О муниципальной программе Кондинского района «Развитие жилищно-коммунального комплекса»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», от 21 июля 2020 года № 474                         «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», постановлением администрации Кондинского района от 29 августа 2022 года № 2010 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ Кондинского района», учитывая распоряжение администрации Кондинского района от 30 августа 2022 года № 529-р «Об утверждении методических рекомендаций по разработке проектов муниципальных программ Кондинского района», администрация Кондинского района постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу Кондинского района «Развитие жилищно-коммунального комплекса» (приложение).

2. Определить управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района ответственным исполнителем муниципальной программы.

3. Обнародовать постановление в соответствии с решением Думы Кондинского района от 27 февраля 2017 года № 215 «Об утверждении Порядка опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и другой официальной информации органов местного самоуправления муниципального образования Кондинский район» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

4. Постановление вступает в силу с 01 января 2023 года.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы района, курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства.

| Глава района |  | А.А. Мухин |
| --- | --- | --- |

кщ/Банк документов/Постановления 2022

Приложение

к постановлению администрации района

от 26.12.2022 № 2790

Паспорт муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы | Развитие жилищно-коммунального комплекса |  |  | Сроки реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  | 2023-2025 годы и на период до 2030 года |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Заместитель главы Кондинского района, в ведении которого находится управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района (далее - УЖКХ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители муниципальной программы | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Национальная цель | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Кондинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | 1. Повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов. 2. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами, и обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограммы | Подпрограмма I. «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами». Подпрограмма II. «Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели муниципальной программы | № п/п | Наименование целевого показателя | Документ-основание |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | базовое значение | 2023 | 2024 |  | 2025 |  | на момент окончания реализации муниципальной программы | ответственный исполнитель/ соисполнитель за достижение показателя |
|  | 1. | Доля населения Кондинского района, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения,% | Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года |  | 81,7 | 87,1 | 88,1 |  | 88,1 |  | 88,1 | УЖКХ |
|  | 2. | Наличие муниципальных инвестиционных программ регулируемых организаций, осуществляющих деятельность в сферах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, единиц | Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 15 марта 2013 года № 92-рп «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» |  | 0 | 1 | 2 |  | 5 |  | 5 | УЖКХ |
|  | 3. | Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) муниципального, городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25%, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального, городского округа (муниципального района), % | Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 15 марта 2013 года № 92-рп «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» |  | 80,0 | 85,7 | 92,3 |  | 100 |  | 100 | УЖКХ |
| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | Источники финансирования |  | Расходы по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2023 |  |  |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026-2030 |
|  | всего |  | 1 011 622,5 | 111 751,4 |  |  |  | 130 675,3 |  | 127 753,9 |  | 641 441,9 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  | бюджет автономного округа |  | 814 189,7 | 82 127,6 |  |  |  | 101 617,5 |  | 105 074,1 |  | 525 370,5 |
|  | местный бюджет |  | 197 432,8 | 29 623,8 |  |  |  | 29 057,8 |  | 22 679,8 |  | 116 071,4 |
|  | иные источники финансирования |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  | Справочно: Межбюджетные трансферты городским и сельским поселениям района |  | 18 864,0 | 9 247,1 |  |  |  | 9 616,9 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| Параметры финансового обеспечения региональных проектов, проектов автономного округа и проектов Кондинского района, реализуемых в Кондинском районе | Источники финансирования |  | Расходы по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2023 |  |  |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026-2030 |
|  | всего |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  | бюджет автономного округа |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  | иные источники финансирования |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| Объем налоговых расходов Кондинского района |  |  | Расходы по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2023 |  |  |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026-2030 |
|  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |

Таблица 1

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)

| № структурного элемента (основного мероприятия) | Структурный элемент (основное мероприятие) муниципальной программы | Ответственный исполнитель/ соисполнитель | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию, (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026-2030 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1. «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности» (1) | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района (далее - УЖКХ) | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Основное мероприятие «Капитальный ремонт (с заменой) систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения», (1) (показатель 1 таблицы 4) | УЖКХ | Всего | 195 962,0 | 8 247,4 | 26 531,2 | 26 863,9 | 134 319,5 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 176 365,8 | 7 422,7 | 23 878,1 | 24 177,5 | 120 887,5 |
|  |  |  | местный бюджет | 19 596,2 | 824,7 | 2 653,1 | 2 686,4 | 13 432,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Основное мероприятие «Возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) тепловой энергии и оказанием услуг теплоснабжения на территории Кондинского района» (3) | УЖКХ | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Основное мероприятие «Возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат организациям, включая концессионеров, осуществляющим услуги водоснабжения и водоотведения на территории Кондинского района» (3) | УЖКХ | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. | Основное мероприятие «Расходы на формирование резерва материально-технических ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций» (показатель 2 таблицы 4) | УЖКХ | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6. | Основное мероприятие «Установка и монтаж блочно-модульных котельных установок, локальных водоочистных сооружений, локальных сооружений водоотведения» (показатель 2 таблицы 4) | УЖКХ | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7. | Основное мероприятие «Разработка проектно-сметной документации» (показатель 1 таблицы 4) | УЖКХ | Всего | 2 553,0 | 2 553,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 2 553,0 | 2 553,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8. | Основное мероприятие «Организация деятельности УЖКХ» (1, 2, 3) (показатель 1, 2 таблицы 4) | УЖКХ | Всего | 162 619,6 | 19 993,4 | 19 993,4 | 19 993,4 | 102 639,4 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 162 619,6 | 19 993,4 | 19 993,4 | 19 993,4 | 102 639,4 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.9. | Основное мероприятие «Приобретение объектов жилищно-коммунального хозяйства» (2) | УЖКХ, комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района (далее - КУМИ), в том числе | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | УЖКХ | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | КУМИ | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.10. | Основное мероприятие «Экспертиза котельно-печного топлива, обследование коммунальных систем тепло-водоснабжения и водоотведения Кондинского района» (2) | УЖКХ | Всего | 88,0 | 88,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 88,0 | 88,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по подпрограмме 1 |  | Всего | 361 222,6 | 30 881,8 | 46 524,6 | 46 857,3 | 236 958,9 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 176 365,8 | 7 422,7 | 23 878,1 | 24 177,5 | 120 887,5 |
|  |  |  | местный бюджет | 184 856,8 | 23 459,1 | 22 646,5 | 22 679,8 | 116 071,4 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2. «Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие «Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа» (3) | УЖКХ | Всего | 207 946,1 | 24 328,1 | 25 333,8 | 26 380,7 | 131 903,5 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 207 946,1 | 24 328,1 | 25 333,8 | 26 380,7 | 131 903,5 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1. | Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа | УЖКХ | Всего | 207 925,3 | 24 325,5 | 25 331,2 | 26 378,1 | 131 890,5 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 207 925,3 | 24 325,5 | 25 331,2 | 26 378,1 | 131 890,5 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2. | Расходы на осуществление отдельных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по организации деятельности в сфере реализации сжиженного газа | УЖКХ | Всего | 20,8 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 13,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 20,8 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 13,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Основное мероприятие «Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к категории потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения Кондинского района по социально ориентированным тарифам (3) | УЖКХ | Всего | 351 004,2 | 41 129,7 | 42 788,7 | 44 514,3 | 222 571,5 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 351 004,2 | 41 129,7 | 42 788,7 | 44 514,3 | 222 571,5 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | Основное мероприятие «Возмещение расходов организации за доставку населению сжиженного газа для бытовых нужд и возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплекса, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы» (3) | УЖКХ | Всего | 91 449,6 | 15 411.8 | 16 028.2 | 10 001,6 | 50 008,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 78 873,6 | 9 247,1 | 9 616,9 | 10 001,6 | 50 008,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 12 576,0 | 6 164,7 | 6 411,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4. | Основное мероприятие «Возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения» (3) | УЖКХ | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по подпрограмме 2 |  | Всего | 650 399,9 | 80 869,6 | 84 150,7 | 80 896,6 | 404 483,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 637 823,9 | 74 704,9 | 77 739,4 | 80 896,6 | 404 483,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 12 576,0 | 6 164,7 | 6 411,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по муниципальной программе: |  |  | Всего | 1 011 622,5 | 111 751,4 | 130 675,3 | 127 753,9 | 641 441,9 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 814 189,7 | 82 127,6 | 101 617,5 | 105 074,1 | 525 370,5 |
|  |  |  | местный бюджет | 197 432,8 | 29 623,8 | 29 057,8 | 22 679,8 | 116 071,4 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Справочно: Межбюджетные трансферты городским и сельским поселениям района | 18 864,0 | 9 247,1 | 9 616,9 | 0,0 | 0,0 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектная часть |  |  | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Процессная часть |  |  | Всего | 1 011 622,5 | 111 751,4 | 130 675,3 | 127 753,9 | 641 441,9 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 814 189,7 | 82 127,6 | 101 617,5 | 105 074,1 | 525 370,5 |
|  |  |  | местный бюджет | 197 432,8 | 29 623,8 | 29 057,8 | 22 679,8 | 116 071,4 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие расходы |  |  | Всего | 1 011 622,5 | 111 751,4 | 130 675,3 | 127 753,9 | 641 441,9 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 814 189,7 | 82 127,6 | 101 617,5 | 105 074,1 | 525 370,5 |
|  |  |  | местный бюджет | 197 432,8 | 29 623,8 | 29 057,8 | 22 679,8 | 116 071,4 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УЖКХ |  |  | Всего | 1 011 622,5 | 111 751,4 | 130 675,3 | 127 753,9 | 641 441,9 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 814 189,7 | 82 127,6 | 101 617,5 | 105 074,1 | 525 370,5 |
|  |  |  | местный бюджет | 197 432,8 | 29 623,8 | 29 057,8 | 22 679,8 | 116 071,4 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 2

Перечень структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы

| № структурного элемента (основного мероприятия) | Наименование структурного элемента (основного мероприятия) | Направление расходов структурного элемента (основного мероприятия) | Наименование порядка, номер приложения, реквизиты нормативного правового акта (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Подпрограмма 1. «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности» | Расходы на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности | Федеральный закон от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
| 1.2. | Основное мероприятие «Капитальный ремонт (с заменой) систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения» | Проведение капитального ремонта (с заменой) систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | Федеральный закон от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
| 1.3. | Основное мероприятие «Возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) тепловой энергии и оказанием услуг теплоснабжения на территории Кондинского района» | Предоставление субсидии в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат организациям, в связи с производством (реализацией) тепловой энергии и оказанием услуг теплоснабжения на территории Кондинского района | Постановление администрации Кондинского района от 11 августа 2014 года № 1625 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат организациям, в связи с производством (реализацией) тепловой энергии и оказанием услуг теплоснабжения на территории Кондинского района» |
| 1.4. | Основное мероприятие «Возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат организациям, включая концессионеров, осуществляющим услуги водоснабжения и водоотведения на территории Кондинского района» | Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат организациям, включая концессионеров, осуществляющим услуги водоснабжения и водоотведения на территории Кондинского района | Постановление администрации Кондинского района от 05 марта 2014 года № 439 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат организациям, включая концессионеров, осуществляющим услуги водоснабжения и водоотведения на территории Кондинского района» |
| 1.5. | Основное мероприятие «Расходы на формирование резерва материально-технических ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций» | Расходы на формирование резерва материальных ресурсов (запасов) для ликвидации аварий, чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения бесперебойной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства | Федеральный закон от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; постановление администрации Кондинского района от 01 августа 2013 года № 1642 «О создании резерва материальных ресурсов (запасов) муниципального образования Кондинский район» |
| 1.6. | Основное мероприятие «Установка и монтаж блочно-модульных котельных установок, локальных водоочистных сооружений, локальных сооружений водоотведения» | Расходы на установку и монтаж блочно-модульных котельных установок, локальных водоочистных сооружений, локальных сооружений водоотведения | Федеральный закон от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
| 1.7. | Основное мероприятие «Разработка проектно-сметной документации» | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации, с целью проведения работ по капитальному ремонту объектов и систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, включенных в План мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду | Федеральный закон от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
| 1.8. | Основное мероприятие «Организация деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства» | Расходы на заработную плату, налоги (сборы), оргтехнику, канцелярию, содержание здания, мебель, оплату коммунальных и прочих услуг сторонних организаций | Решение Думы Кондинского района от 21 апреля 2011 года № 81 «Об утверждении Положения о размерах и условиях оплаты труда выборных должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе и муниципальных служащих органов местного самоуправления Кондинского района» |
| 1.9. | Основное мероприятие «Приобретение объектов жилищно-коммунального хозяйства» | Расходы на приобретение объектов жилищно-коммунального хозяйства, с целью обеспечения качественными коммунальными услугами | Федеральный закон от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; постановление администрации Кондинского района от 07 июня 2018 года № 1066 «Об утверждении Порядка принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в целях приобретения объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность» |
| 1.10. | Основное мероприятие «Экспертиза котельно-печного топлива, обследование коммунальных систем тепло-водоснабжения и водоотведения Кондинского района» | Расходы на проведение экспертизы котельно-печного топлива, на обследование коммунальных систем тепло-водоснабжения и водоотведения Кондинского района | Федеральный закон от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
| Подпрограмма 2. «Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов» |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие «Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа» | Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа, в том числе расходы на осуществление отдельных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по организации деятельности в сфере реализации сжиженного газа | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30 декабря 2021 года № 635-п «О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда», приложение 4 |
| 2.2. | Основное мероприятие «Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к категории потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения Кондинского района по социально ориентированным тарифам» | Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к категории потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения Кондинского района по социально ориентированным тарифам | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30 декабря 2021 года № 635-п «О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда», приложение 5 |
| 2.3. | Основное мероприятие «Возмещение расходов организации за доставку населению сжиженного газа для бытовых нужд и возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплекса, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы» | Предоставление субсидии в целях возмещения расходов организации за доставку населению сжиженного газа для бытовых нужд и на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы | Постановление администрации Кондинского района от 19 февраля 2014 года № 328 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии в целях возмещения недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения Кондинского района по цене электрической энергии зоны централизованного электроснабжения»; постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30 декабря 2021 года № 635-п «О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда», приложение 6 |
| 2.4. | Основное мероприятие «Возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения» | Предоставление субсидии в целях возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения | Постановление администрации Кондинского района от 28 декабря 2015 года № 1788 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии в целях возмещения недополученных доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения» |

Таблица 3

Перечень объектов капитального строительства

| № п/п | Наименование объекта (инвестиционного проекта) | Мощность | Срок строительства, проектирования (приобретения) | Механизм реализации (источник финансирования) | Наименование целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | «КОС на 300 м3/сут. в пгт. Кондинское, Кондинского района» | 300 м3/сут. | 2023 год | Прямые инвестиции (местный бюджет) | Наличие муниципальных инвестиционных программ регулируемых организаций, осуществляющих деятельность в сферах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, единиц |
| 2. | «Очистные сооружения бытовых сточных вод в пгт. Междуреченский Кондинский район» | 2 000 куб.м/сут. | 2025-2027 | Прямые инвестиции (местный бюджет, бюджет автономного округа) | Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда района, % |

Таблица 4

Показатели, характеризующие эффективность структурного элемента (основного мероприятия) муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значение показателя по годам |  |  | Наименование показателя на момент окончания реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, % | 6,7 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 2,9 |
| 2. | Количество прекращения подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей, единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |