Приложение к решению

Думы Кондинского района

от 26.04.2022 № 902

**Информацию об исполнении Плана мероприятий по реализации наказов избирателей в 2021 году, данных депутатам Думы Кондинского района пятого созыва**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Сфера деятельности, содержание наказа** | **Наказ депутату** | **Информация об исполнении, представленная администрацией Кондинского района** | **ОТМЕТКА**  **о снятии с контроля /исполнении** |
| **1** | **2** | **3** | **5** |  |
| 1. | Ликвидация несанкционированной свалки за пгт. Мортка | **Наталья Николаевна Шахторина Избирательный округ № 10** (пгт. Мортка улицы: Строителей, Чайкиной, Кошевого, Туркенича, Тюленина, Земнухова, Шевцовой, Громовой, Таежная, Ленина, Новикова, Привокзальная, Путейская, Пушкина. Переулки: Ленина, Пушкина, Спортивный, Подстанция) | **На исполнении.**  В рамках муниципальной программы «Обеспечение экологической безопасности Кондинского района на 2019 – 2025 годы и на период до 2030 года» в 2021 году мероприятие не проводилось, в связи отсутствия финансирования.  В соответствии с Планом мероприятий («дорожная карта») по ликвидации мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования Кондинский район, ликвидация несанкционированной свалки 3 км от пгт.Мортка до 31.12.2024г. | **На исполнении** |
| 2. | Строительство кольцевого водопровода.  Оборудование места для купания | **Александр Александрович Худяков Избирательный округ №13** (пгт. Куминский улицы: Комарова, Гагарина, Станционная, Центральная, Майоровская, Космонавтов, Школьная, Есенина. Переулок Вокзальный) | **На исполнении.** Капитальный ремонт водопровода по ул. Комарова, ул. Гагарина, переулок Вокзальный – запланирована разработка проектно-сметной документации на 2022 год. | **Снять с контроля** |
| 3. | Реализация программы «Чистая вода» на территории избирательного округа | **Галина Михайловна Иванова**  **Избирательный округ**  **№ 18,**  (п. Лиственичный, п. Ягодный, НПС Ягодное, п.Дальний) | **В работе.**  п. Лиственичный-водоочистные сооружения имеются, год ввода в эксплуатацию-2017.  Для реализации мероприятия в. Ягодный, п. Дальний необходимо выполнение инженерных изысканий объекта и разработку проектно-сметной документации с получением положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в АУ «Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве». Проектирование данных мероприятий в п. Дальний запланировано на 2025 год, в п. Ягодный на 2023 год. | **Снять с контроля в части п.Лиственичный.**  **В иной части на исполнение.** |
| 4. | Строительство пешеходного моста через р.Учинья на д. Мыс, строительство участка дороги в твердом покрытии от главной дороги до д.Мыс | **Татьяна Дмитриевна Конева**  **Избирательный округ**  **№ 19,**  (п.Половинка) | **Не планируется.** Действующими муниципальными программами Кондинского района строительство пешеходного моста не предусмотрено.  **Исполнено.** Согласно муниципальному контракту в 2018 году акционерным обществом «Государственная компания «Северавтодор» произведены работы по ремонту дороги на улице Учинская на сумму 952262 руб. | **Снять с контроля в части дороги.**  **В части пешеходного моста на исполнение** |
| 5. | Организация централизованного водоснабжения | **Не планируется.** Для реализации мероприятия необходимо выполнение инженерных изысканий объекта и разработку проектно-сметной документации с получением положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в АУ «Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве», в связи с отсутствием денежных средств, реализация данного мероприятия на 2022 год не запланирована. | **На исполнение** |
| 6. | Благоустройство территории поселения | **Исполнено.** В рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в Кондинском районе на 2018-2024 годы» в 2021 году выполнено:  1)Ремонт и обустройство объекта "Обелиск воинам ВОВ" в п. Половинка (в рамках реализации проекта "Обустройство парка "Воинам и участникам ВОВ в п. Половинка"")  2)Обустройство спортивной зоны в Парке "Кедровый" по ул. Советская, 4, в п. Половинка. | **Снять с контроля** |
| 7. | Обеспечение водой (питьевой и технической) жителей п. Мулымья | **Татьяна Васильевна Сильнягина**  **Избирательный округ**  **№ 21,**  (д. Ушья, п. Мулымья) | **Не планируется.** Для реализации мероприятия необходимо выполнение инженерных изысканий объекта и разработку проектно-сметной документации с получением положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в АУ «Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве», в связи с отсутствием денежных средств, реализация данного мероприятия на 2022 год не запланирована. | **На исполнение** |
| 8. | Строительство спортивного зала в п. Лиственичный | **Галина Михайловна Иванова**  **Избирательный округ**  **№ 18,**  (п. Лиственичный,  п. Ягодный, НПС Ягодное, п. Дальний) | **Не планируется.**  Строительство данного объекта муниципальной программой «Развитие физической культуры и спорта в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» не предусмотрено. | **Снять с контроля** |
| 9. | Строительство дома культуры (пгт. Луговой) | **Эмилия Максимовна Нохова**  **Одномандатный избирательный округ № 16, п.Шугур, с.Карым,**(пгт.Луговой улицы: 40 лет Победы, Береговая, Авиаторов, Горького, Ленина с № 1 по 9, Калинина, Кирова с 1 по 19, 40 лет Октября с 1 по 21) | **В работе.** Предложения на включение строительства сельского дома культуры направлены в правительство Ханты – Мансийского автономного округа – Югры для включения объекта в окружные программы развития округа. Сроки строительства не определены. | **На исполнение** |
| 10. | Строительство спортивно-досугового центра | **Не планируется.** Строительство данного объекта муниципальной программой «Развитие физической культуры и спорта в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» не предусмотрено. | **Снять с контроля** |
| 11. | Строительство второй очереди лагеря МБУ ДОД оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Юбилейный» | **Светлана Александровна Тюльканова**  **Избирательный округ**  **№ 15,**  (пгт.Луговой улицы: Аэропорт, Базарная, Гагарина, Касымская, Кирова с № 21 и до конца, Куйбышева, Ленина с № 10 и до конца, Лесная, Лесников, Некрасова, Новая, Октябрьская, Просвещения, Пушкина, Толстого, Фрунзе, Чехова, 40 лет Октября с № 23 и до конца, 60 лет СССР) | **В работе.** Строительство объекта предусмотрено государственной программой ХМАО – Югры "Развитие образования" на 2025 - 2027 гг.  Разработана проектно-сметная документация на строительство объекта «Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Юбилейный», пгт. Луговой (2-я очередь)», стоимость незавершенного строительства составляет **10 205,235** тыс. руб. Год фактического прекращения проектирования 2015г. Необходимо выполнить корректировку проектной документации, получение положительного заключения государственной экспертизы, заключения о достоверности определения сметной стоимости. | **На исполнение** |
| 12. | Строительство дома культуры (п.Шугур) | **На исполнении.** Работы ведутся в соответствии с распоряжением администрации Кондинского района от 22 февраля 2022 года № 137-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по созданию объекта культуры «Сельский Дом культуры»  д. Шугур». По состоянию на 12.04.2022 г. разработано техническое задание, подготовлены технические условия, оформлен земельный участок. | **На исполнение** |
| 13 | Строительство сельского дома культуры | **Татьяна Дмитриевна Конева**  **Избирательный округ**  **№ 19,**  (п. Половинка) | **На исполнении.** Ведутся работы по изготовлению проектно – сметной документации строительства объекта «Центр культурного развития п.Половинка». Заключен муниципальный контракт № 0187300003521000793  от 28.12.2021 года, с Обществом с ограниченной ответственностью «Адепт-Проект» г.Тюмень на разработку проектно-сметной документации, срок выполнения работ по 31.10.2022 года. | **На исполнении** |
| 14. | Строительство сельского дома культуры (с. Леуши) | **Людмила Ефимовна Моталина**  **Одномандатный избирательный округ**  **№17,**  (с. Леуши) | **На исполнении.** Предложения на включение строительства сельского дома культуры направлены в Правительство Ханты – Мансийского автономного округа – Югры для включения объекта в окружные программы развития округа. Сроки строительства не определены. | **На исполнение.** |
| 15. | Строительство спортивных площадок и установка турников на территории с. Чантырья | **Татьяна Сергеевна Собровина**  **Избирательный округ № 20** (п. Назарово,  с. Чантырья, с. Шаим,  п. Супра) | **Исполнено.** В рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в Кондинском районе на 2018-2024 годы» в 2021 году выполнено обустройство детской игровой площадки в с. Чантырья. | **Снять с контроля** |
| 16. | Для разгрузки ул. Глинка, ул. Космонавтов, ул. Нагорная, ул. Восточная от проезда транзитного грузового автотранспорта продолжить строительство дороги ул. Луначарского от пересечения с ул. Восточная по спуску к основной дорожной магистрали ул. Сибирская | **Рыбьяков Юрий Сергеевич**  **Одномандатный избирательный округ № 8,**  **(**пгт. Междуреченский улицы: Громовой, Мусорского, Попова, Лесников, Восточная, Глинки, Космонавтов, Нагорная) | **Не планируется.**  Муниципальной программой Кондинского района «Развитие транспортной системы Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» проектирование и строительство автомобильной дороги ул.Луначарского от пересечения с ул.Восточная до ул.Сибирская не предусмотрено. В рамках утвержденных параметров бюджета городского поселения Междуреченский на текущий финансовый год и плановый период, осуществляется содержание и текущий ремонт улично-дорожной сети в населенном пункте. | **Снять с контроля** |
| 17. | Строительство автомобильного моста через лог между ул. Дзержинского и ул. Комбинатская | **Не планируется**, в связи с отсутствием финансовых средств в рамках муниципальной программы Кондинского района «Развитие транспортной системы Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года». | **Снять с контроля** |
| 18. | Строительство, ремонт и реконструкция внутрипоселковых дорог | **Валерий Владимирович Веретенников Избирательный округ № 14** (пгт. Куминский улицы: Буденного, 50 лет ВЛКСМ, Парковая, Лесная, Ворошилова, Толстого, Лумумбы, Почтовая, Садовая, 40 лет Победы, Некрасова, Пришвина, Горького, П.Морозова) | **Исполнено.**  1) Строительство дороги по ул. 50 лет ВЛКСМ в пгт.Куминский из железобетонных плит выполнено.  2) В рамках реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года», в 2021 году бюджету городского поселения Куминский из бюджета Кондинского района на ремонт автомобильных дорог, обустройство пешеходных тротуаров и дорожек были предоставлен межбюджетный трансферт в размере 4 245,5 тыс. руб. | **Снять с контроля** |
| 19. | | Капитальный ремонт дорог ул. Гагарина, ул. Есенина,  ул. Станционная | **Александр Александрович Худяков Избирательный округ № 13** (пгт.Куминский улицы: Комарова, Гагарина, Станционная, Центральная, Майоровская, Космонавтов, Школьная, Есенина. Переулок Вокзальный) | **Исполнено.**  1) Строительство дороги по ул. Гагарина из железобетонных плит выполнено.  2) В рамках реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года», в 2021 году бюджету городского поселения Куминский из бюджета Кондинского района на ремонт автомобильных дорог, обустройство пешеходных тротуаров и дорожек были предоставлен межбюджетный трансферт в размере 4 245,5 тыс. руб. | **Снять с контроля** |
| 20. | | Для жителей с.Ямки и д. Юмас острой проблемой стоит отсутствие возможности приобретения бензина на территории, особенно в летнее время. Заправочная станция построена еще в 2004 году, но до сих пор не функционирует | **Вадим Викторович Бабанаков**  **избирательный округ**  **№ 12**,  (с. Ямки, д. Юмас) | **Не планируется.** Действующими муниципальными программами Кондинского района мероприятия по завершению строительства автозаправочной станции и ввод объекта в эксплуатацию не предусмотрены. В адрес исполнительно-распорядительного органа муниципального образования Кондинский предложения инвесторов на предоставление им земельных участков для строительства автозаправочных станций в с.Ямки и (или) д.Юмас не поступали. | **Снять с контроля** |
| 21. | | Закончить строительство дороги в твердом покрытии: п.Половинка –  г.Урай | **Татьяна Дмитриевна Конева**  **Избирательный округ**  **№ 19,**  **(**п.Половинка) | **Исполнено.**  Строительство автомобильной дороги г.Урай – п.Половинка IV технической категории с асфальтобетонным типом покрытия завершено в 2022 году в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Современная транспортная система». | **Снять с контроля** |
| 22. | | Расселение и снос общежития по ул.Мира, д.1А, ул. Набережная, д.3/1 | **Андрей Анатольевич Кошманов**  **Избирательный округ № 4,**  **(**пгт. Междуреченский улицы: Набережная, Первомайская, Горького, Пионерская, Республики, Дружбы, Лумумбы, П.Морозова, Маяковского, Лесная, Сибирская с № 1 по 48 вкл., Ветеранов. Переулки:Логовой, Овражный) | **Частично исполнено.**  1.Общежитие по адресу: пгт. Междуреченский, ул. Мира, д. 1А снесено и расселено.  2.Общежитие по адресу: пгт. Междуреченский, ул. Набережная, д. 3Б не снесено. В настоящее время рассматривается вопрос о сносе данного объекта недвижимости. | **Снять с контроля в части №1 (ул. Мира, д. 1А).**  **На исполнении в части №2.** |
| 23. | | Капитальный ремонт многоквартирных домов ул. Первомайская, д.4, 12 | **Частично исполнен.**  1) пгт. Междуреченский, ул. Первомайская, д. 12:  В 2011 году был проведен ремонт многоквартирного жилого дома по долгосрочной целевой программе «Наш дом» на 2011-2013 гг. с заменой кровли, оконных, дверных, блоков в подъездах; ремонт и утепление наружных стен с облицовкой сайдингом; косметический ремонт подъездов; ремонт отопления, водопровода, электропроводки в местах общего пользования; ремонт канализации; ремонт входных групп; установка приборов учета тепла.  В 2014 году был включен в Программу капитального ремонта многоквартирных домов, находящихся на территории Ханты-Мансийского округа – Югра.  В марте 2022 года исключен из программы капитального ремонта в связи с превышением совокупной стоимости услуг и работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме над установленной предельной стоимостью услуг и работ по капитальному ремонту.  2) пгт. Междуреченский, ул. Первомайская, д. 4:  Двухквартирный одноэтажный дом (построен приблизительно в 2002-2004 г), обе квартиры находятся в собственности МО городское поселение Междуреченский, капитальный ремонт не запланирован. | **На исполнении** |
| 24. | | Благоустройство дворов в многоквартирных домах | **Алексей Николаевич Поздеев**  **Избирательный округ № 11** (пгт. Мортка улицы: Советская, Гагарина, Быковского, Титова, Терешковой, Лесная, Октябрьская, Буденного, Попова, Сельская, Молодежная, Свердлова, Борисова, Кедровая, Кирова, Кухтерина, Индустриальная, Промышленная. Переулки: Советский, Молодежный, Свердлова, д. Сотник) | В рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в Кондинском районе на 2018-2024 годы» в 2021 году мероприятия не проводились в виду отсутствия финансирования. | **На исполнение** |

**ИТОГО:**

**Из 24 наказов: снято с контроля -11.**

**На исполнении - 13, из которых частично исполнены - 3**