|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение |
| **План создания объектов инвестиционной инфраструктуры в муниципальном образовании Кондинский район Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2019 год** | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Месторасположение** | **Вид работ (строительство/реконструкция)** | **Этап (проектирование/строительство)** | **Планируемые сроки строительства/реконструкции** | | **Размер планируемых средств на реализацию проекта\* (строительства/ реконструкции), тыс.руб.** | **Источник финансирования** | **Наименование документа, которым предусмотрено создание объекта (строительство/реконструкция)** | **Мощность ресурсов (электроэнергия, газ, водопотребление), потребляемая объектом** |
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 1 | Строительство автомобильной дороги г. Тюмень – п. Нижняя Тавда – пгт. Междуреченский – г. Урай – г. Нягань – пгт. Приобье на участке г. Тюмень – п. Нижняя Тавда – пгт. Междуреченский. II очередь: VIII пусковой комплекс Куминский – Тынкуль | Кондинский район | Строительство | Строительство | 2012 | 2020 | 2 879 885,0 | бюджет автономного округа | Государственная программа Ханты-Мансийского автононого округа - Югры «Современная транспортная система» | **-** |
| 2 | Строительство автомобильной дороги г.Урай - п.Половинка | Кондинский район | Строительство | Проектирование | 2017 | 2020 | 1 222 459,9 | бюджет автономного округа | Государственная программа Ханты-Мансийского автононого округа - Югры «Современная транспортная система» | **-** |
| 3 | Строительство подъездной автомобильной дороги к с.Ямки, 4,9 км | Кондинский район | Строительство | Строительство | 2017 | 2020 | 342 457,4 | Бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» | - |
| 4 | Детский сад в пгт. Междуреченский | п. Междуреченский | Строительство | Строительство | 2018 | 2020 | 363 894,9 | Внебюджетные источники | Муниципальная программа «Развитие образования в Кондинском районе  на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» | в стадии проектирования |
| 5 | Устройство блочно-модульной твердотопливной котельной установки «Южная» пгт.Междуреченский | п. Междуреченский | Реконструкция | Реконструкция | 2017 | 2019 | 46 000,0 | бюджет муниципального образования | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» | Блочно - модульная котельная установка "Южная" мощьностью 10 МВт/час. |
| 6 | Реконструкция школы с пристроем для размещений групп детского сада, п. Чантырья | п. Чантырья | Реконструкция | Реконструкция | 2019 | 2020 | 196 687,0 | Бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования | Муниципальная программа «Развитие образования в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 годов» | - |
| 7 | Реконструкция школы с пристроем для размещений групп детского сада, п. Половинка | п. Половинка | Реконструкция | Реконструкция | 2019 | 2020 | 196 687,0 | Бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования | Муниципальная программа «Развитие образования в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 годов» | - |
| 8 | Школа-детский сад в д. Ушья (на 80 учащ./40 мест) | д. Ушья | Реконструкция | Реконструкция | 2019 | 2020 | 282 179,8 | Бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования | Муниципальная программа «Развитие образования в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 годов» | - |
| 9 | Инженерные сети теплоснабжения, водоснабжения и канализации пгт.Междуреченский | пгт. Междуреченский | Строительство | Строительство | 2016 | 2019 | 13 893,1 | Бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования | Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 годов» | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <\*> По источнику "Бюджет" указывается объем финансирования на текущий год и плановый период. | | | | | | | | | | |