**ПРОТОКОЛ № 1**

рабочего заседания по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Кондинского района

11 марта 2020 года пгт. Междуреченский

14.00

Присутствовали:

от Общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Кондинского района»:

- А.А. Яковлев заместитель главы района, заместитель председателя

- С.А. Боенко заместитель главы района

- Г.А. Мостовых заместитель главы района

- Н.Ю. Максимова заместитель главы района

- А.В. Зяблицев начальник Управления ЖКХ Кондинского района

- С.В. Григоренко директор МУ УКС Кондинского района

- И.Г. Кошеленкова начальник ПТО Управления ЖКХ Кондинского района (секретарь комиссии)

Представители общественных Советов городских и сельских поселений Кондинского района

**Повестка заседания**

1. **О ходе реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в Кондинском районе на 2018-2022 годы» в 2020 году.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(докладчик А.А. Яковлев)

1. Принять к сведению информацию о ходе реализации в Кондинском районе приоритетного проекта «Жилье и городская среда».

**Решили:**

Отметить, что в целях исполнения приоритетного проекта, исполнителю Управление ЖКХ администрации Кондинского района и соисполнителям муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в Кондинском районе на 2018-2022 годы» необходимо продолжить положительную практику по вовлечению жителей, общественных организаций, волонтеров Кондинского района и сотрудничества с юридическими лицами в сфере благоустройства дворовых территорий и общественных пространств.

1. **Подведение итогов опроса жителей Кондинского района по вопросу благоустройства в 2021 году и общественного обсуждения проектов благоустройства общественных пространств городских и сельских поселений Кондинского района.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(докладчик А.А. Яковлев)

В рамках исполнения муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в Кондинском районе на 2018-2022 годы» утвержденной постановлением администрации Кондинского района от 28.12.2017 № 2608, в 2021 году планируется обустроить десять общественных пространств в городских поселениях Междуреченский, Кондинское, Луговой, Мортка в сельских поселениях Болчары, Леуши. Мулымья, Половинка, Шугур.

С учетом запланированных мероприятий по благоустройству территорий и по результатам проведенных интерактивных опросов были предложены дизайн-проекты на объекты благоустройства, запланированные к реализации в 2021 году (на обозрение предоставлены дизайн-проекты отражающие графические и текстовые материалы, включающие в себя визуализированное в трех измерениях изображение территорий, представленные в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фото фиксацией существующего положения):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Общественные территории** | | | | |
| **Наименование территории, адрес** | **Вид пространства** | **Результат интерактивного опроса (голосования), %** | | |
| **да** | **нет** | **Затрудняюсь ответить** |
| 1. | Обустройство спортивной площадки (воркаут) в пгт. Кондинское | спортивно-игровая площадка | 95,8 | 4,2 | 0 |
| 2. | Обустройство детской игровой площадки в пгт. Луговой | Игровая площадка | 94,9 | 5,1 | 0 |
| 3. | Обустройство набережной в пгт. Междуреченский | Набережная р. Конда | 94,4 | 5,6 | 0 |
| 4. | Обустройство детской спортивно-игровой площадки в с. Ямки | Игровая площадка | 94,1 | 5,9 | 0 |
| 5. | Обустройство детской игровой и спортивной площадки в д. Шугур | Игровая площадка | 95,4 | 4,6 | 0 |
| 6. | Обустройство березовой рощи в с. Леуши | парк | 90,0 | 10,0 | 0 |
| 7. | Обустройство детской игровой площадки в с. Алтай | Игровая площадка | 60,8 | 39,2 | 0 |
| 8. | Обустройство детской игровой площадки в п. Мулымья | Игровая площадка | 94,9 | 5,1 | 0 |
| 9. | Обустройство детской спортивно-игровой площадки в п. Половинка | Игровая площадка | 94,0 | 6,0 | 0 |
| 10. | Обустройство детской игровой площадки в с. Чантырья | Игровая площадка | 94,1 | 5,9 | 0 |

Представленные проекты благоустройства территорий городских и сельских поселений были рассмотрены и одобрены общественном Совете Кондинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

На официальном сайте администрации Кондинского района проведено мероприятие по общественному обсуждению предлагаемых территорий к благоустройству в 2021 году.

**Решили:**

1. Принять к сведению информацию докладчика.
2. Исполнителю муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в Кондинском районе на 2018-2022 годы», разместить результаты общественного обсуждения предлагаемых объектов благоустройства на официальном сайте администрации Кондинского района. При формировании Плана мероприятий по реализации проектов благоустройства на 2021 год, принять во внимание результаты общественного обсуждения и опроса граждан и выполнить мероприятия по актуализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в Кондинском районе на 2018-2022 годы»

Председательствующий,

заместитель главы района А.А. Яковлев

Секретарь комиссии И.Г. Кошеленкова