**Протокол №1**

заседания инициативной группы

п. Мортка 14 октября 2019 года

Председатель собрания: Быков М.В.

Секретарь: Ощепкова Т.В.

Присутствовали: Кнельзен А.Б., Жерлицын А.К., Новопашин В.А., Миронов А.К., Сквозняков А.В.

Повестка заседания:

О переносе сроков реализации проекта «Обустройство детской игровой площадки с. Ямки».

Предложено: Быков М.В. предложил в связи с установившимися неблагоприятными погодными условиями для выполнения работ, с длительным оформлением документов о передаче имущества в собственность гп. Мортка перенести сроки реализации проекта «Обустройство детской игровой площадки с. Ямки» на 2020 год (при наступлении благоприятных погодных условий для выполнения работ май – июнь 2020 года).

Проголосовали: «ЗА – единогласно».

Решили: Согласится с предложением Быкова М.В. и информировать организатора, администрацию городского поселения Мортка, о принятом решении.

Председатель М.В. Быков

Секретарь Т.В. Ощепкова