ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования « Школьный бульвар» п.Мортка.

1. Наименование поселения, муниципального района на территории которого реализовывался проект инициативного бюджетирования (точный адрес при наличии).

*Кондинский район, поселок Мортка, ул. Г.М. Борисова, 5.*

1. Название проекта инициативного бюджетирования.

*« Школьный бульвар» п. Мортка.*

1. Дата начала и окончания реализации проекта инициативного бюджетирования.

*Июль-сентябрь 2022 года*

1. Сведения о выполненных работах, оказанных услугах, закупленных товарах в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования: (описание произведенной закупки с указанием товаров, работ, услуг, выполненных (закупленных) в соответствии с предметом муниципального контракта, результатов выполнения таких работ (услуг), (информации о поставщике (подрядчике, исполнителе) муниципального контракта).

*Муниципальный контракт исполнял ИП Щерба Евгений Анатольевич, подрядчиком были выполнены работы:*

*- демонтаж старого асфальтобетонного покрытия*

*- укладка водопропускных труб*

*- устройство асфальтового покрытия двора школы;  
- обустройство центральной аллеи школы из брусчатки;  
- установка центральных и задних ворот школы;  
- оформление клумб;  
- устройство освещения;  
- обустройство зон отдыха – установка лавочек, урн ,велопарковок, вазонов, информационных стендов, установка беседки;*

1. Количество граждан, принявших трудовое участие в реализации проекта инициативного бюджетирования – человек.

*27 человек.*

1. Описание работ, выполненных гражданами в рамках их трудового участия в реализации проекта инициативного бюджетирования.

*Неравнодушными жителями п. Мортка были выполнены работы по уборке территории от мусора, выкорчёвывание корней, высадка цветов.*

1. Сведения об осуществленных физическими и (или) юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями мероприятиях в рамках их участия в нефинансовой форме в реализации проекта инициативного бюджетирования: (трудовое участие, имущественный труд).

*ООО «Техлес» была предоставлен экскаватор для проведения грейдированных работ, ООО «МТК» и ООО «Лидер» предоставили технику для вывоза образовавшегося мусора.*

1. Сведения о поступлении и расходовании средств бюджета округа, бюджета района, местного бюджета, средств физических и (или) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Планируемая стоимость инициативного проекта, руб | | Итоговая стоимость проекта после осуществления закупки товаров, работ и услуг, руб | |
| 9 701 832,00 | | 9 701 832,00 | |
| Всего финансовых вложений, руб | Объем средств бюджета округа, руб | Объем средств бюджета района, руб | Объем средств бюджета поселения, руб |
| 9 632 520,00 | 6 742 700,00 | 2 829 820,00 | 0,00 |
| Объем средств физических лиц, поступивших в местный бюджет, руб. | Объем средств юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, поступивших в местный бюджет, руб | Стоимостная оценка нефинансового вклада юридических лиц, ИП, предприятий, учреждений (при наличии), руб | Стоимостная оценка нефинансового вклада граждан (при наличии) руб. |
| 60 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 39 312,00 |

1. Иная информация о реализации проекта инициативного бюджетирования ( в свободной форме указать: с какими этапами столкнулась инициативная группа, указать как собирали подписи, проводили собрание, собирали инициативные платежи, осуществляли контроль за строительством проекта, участи инициативной группы в приемке проекта)

*Идея инициативного проекта «Школьный бульвар» была выдвинута в январе 2022 года родителями и учащимися Морткинской СОШ. В целях реализации проекта была создана инициативная группа из неравнодушных жителей поселка, членов Управляющего совета школы и учащихся.  
Волонтеры отряда «Кто, если не мы» проинформировали общественность о проекте по благоустройству пришкольной территории, организовали сбор идей и предложений среди учащихся, родителей и жителей поселка, организовали и провели голосование по выбору названия проекта через мессенджеры и социальные сети. Собрав все идеи и предложения инициативная группа разработала и представила общественности проект по благоустройству пришкольной территории. Было проведено собрание, проект поддержали и выдвинули на региональный конкурс.*

*За проект «Школьный бульвар» на региональном конкурсе проголосовали 1728 граждан, проект был признан победителем в региональном конкурсе, получив субсидию в размере 6 742 700 рублей.*

*Приемка проекта «Школьный бульвар» состоялась в сентябре 2022 года. На приемке присутствовала инициативная группа проекта, а также учителя, учащиеся Морткинской СОШ и жители п.Мортка.*

1. Фотоматериалы. Скриншоты сайтов, ссылки на социальные сети и телепередачи.

<http://admkonda.ru/initciativnye-proekty-2022-god-mortka-byudzhet.html>

<http://www.86sch-mortka.edusite.ru/>

<https://vk.com/public188912037>

[https://forms.gle/FpZvMwaKBcozn1eUA](https://forms.gle/FpZvMwaKBcozn1eUA )

<https://ok.ru/feed>

<https://vk.com/mortkinskaya_school>

<https://vk.com/86evra?w=wall-112511363_7659>

<http://admkonda.ru/mortka-informatciya-ob-yavleniya.html>

<http://admkonda.ru/obshcestvennye-obsuzhdeniya-gp-mortka.html>

<http://www.admkonda.ru/rezul-taty-oprosov.html>