**Муниципальное образование Кондинский район**

**Ханты-Мансийского автономного округа - Югры**

**АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 22 октября 2018 года № 2062

пгт. Междуреченский

**О муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»**

(С изменениями, внесенными постановлением Администрации [от 14.02.2019 № 265](http://xmkmain2:8080/content/act/a13b568b-2bae-487f-b0b0-0f967f49d27e.doc) - утратил силу постановлением Администрации [от 28.03.2023 № 328](file:///C%3A%5Ccontent%5Cact%5C0a0346e0-db9f-4856-8228-3519ef7898ff.doc))

(С изменениями, внесенными постановлением Администрации [от 17.05.2019 № 867](http://xmkmain2:8080/content/act/018c6c8d-e95e-4829-b429-0abea8d71d50.doc) - утратил силу постановлением Администрации [от 28.03.2023 № 328](file:///C%3A%5Ccontent%5Cact%5C0a0346e0-db9f-4856-8228-3519ef7898ff.doc))

(С изменениями, внесенными постановлением Администрации [от 02.09.2019 № 1779](http://xmkmain2:8080/content/act/0f9a9962-d0b3-42c1-a2f9-b159f1c9130a.doc) - утратил силу постановлением Администрации [от 28.03.2023 № 328](file:///C%3A%5Ccontent%5Cact%5C0a0346e0-db9f-4856-8228-3519ef7898ff.doc))

(С изменениями, внесенными постановлением Администрации [от 23.12.2019 № 2469](http://xmkmain2:8080/content/act/07d892eb-b1d2-4924-8c77-e301993d23c2.doc) - утратил силу постановлением Администрации [от 28.03.2023 № 328](file:///C%3A%5Ccontent%5Cact%5C0a0346e0-db9f-4856-8228-3519ef7898ff.doc))

(С изменениями, внесенными постановлением Администрации [от 18.03.2020 № 524](http://xmkmain2:8080/content/act/4de127d7-9318-49a9-ad93-06c876e9c0e4.doc) - утратил силу постановлением Администрации [от 28.03.2023 № 328](file:///C%3A%5Ccontent%5Cact%5C0a0346e0-db9f-4856-8228-3519ef7898ff.doc))

(С изменениями, внесенными постановлением Администрации [от 21.09.2020 № 1706](/content/act/2b7f5e7e-739b-4bdd-9557-dfddadc9f4ae.doc) - утратил силу постановлением Администрации [от 28.03.2023 № 328](file:///C%3A%5Ccontent%5Cact%5C0a0346e0-db9f-4856-8228-3519ef7898ff.doc))

(С изменениями, внесенными постановлением Администрации [от 04.05.2021 № 865](/content/act/66050059-27a2-44b8-953c-ee4143a52fb7.doc) - утратил силу постановлением Администрации [от 28.03.2023 № 328](file:///C%3A%5Ccontent%5Cact%5C0a0346e0-db9f-4856-8228-3519ef7898ff.doc))

(С изменениями, внесенными постановлением Администрации [от 19.07.2021 № 1695](/content/act/7bd89bec-fdf2-4785-92b9-c6fe3286b262.doc) - утратил силу постановлением Администрации [от 28.03.2023 № 328](file:///C%3A%5Ccontent%5Cact%5C0a0346e0-db9f-4856-8228-3519ef7898ff.doc))

(С изменениями, внесенными постановлением Администрации [от 15.11.2021 № 2568](/content/act/62ebe788-dc3c-46cc-bdba-6a484fb270d3.doc) - утратил силу постановлением Администрации [от 28.03.2023 № 328](file:///C%3A%5Ccontent%5Cact%5C0a0346e0-db9f-4856-8228-3519ef7898ff.doc))

(С изменениями, внесенными постановлением Администрации [от 10.01.2022 № 7](/content/act/dfe56e6c-a45a-4179-a487-1f1016cff7bc.doc) - утратил силу постановлением Администрации [от 28.03.2023 № 328](file:///C%3A%5Ccontent%5Cact%5C0a0346e0-db9f-4856-8228-3519ef7898ff.doc))

(С изменениями, внесенными постановлением Администрации [от 17.03.2022 № 426](/content/act/871ae608-ed32-4277-9c89-e6bfa74b56fa.doc) - утратил силу постановлением Администрации [от 28.03.2023 № 328](file:///C%3A%5Ccontent%5Cact%5C0a0346e0-db9f-4856-8228-3519ef7898ff.doc))

(С изменениями, внесенными постановлением Администрации [от 18.04.2022 № 711](/content/act/fc1a0561-2a4e-4396-b7f8-dd606795fa8c.doc) - утратил силу постановлением Администрации [от 28.03.2023 № 328](file:///C%3A%5Ccontent%5Cact%5C0a0346e0-db9f-4856-8228-3519ef7898ff.doc))

(С изменениями, внесенными постановлением Администрации [от 06.06.2022 № 1239](/content/act/c16fd143-1b1e-4e97-a65e-e8058710d407.doc) - утратил силу постановлением Администрации [от 28.03.2023 № 328](file:///C%3A%5Ccontent%5Cact%5C0a0346e0-db9f-4856-8228-3519ef7898ff.doc))

(С изменениями, внесенными постановлением Администрации [от 25.07.2022 № 1724](/content/act/40679c65-5a70-4a6b-ace3-b09ba172040c.doc) - утратил силу постановлением Администрации [от 28.03.2023 № 328](file:///C%3A%5Ccontent%5Cact%5C0a0346e0-db9f-4856-8228-3519ef7898ff.doc))

(С изменениями, внесенными постановлением Администрации [от 22.11.2022 № 2502](/content/act/481ccc24-6d12-41e7-9a9d-d371df9a9d9a.doc) - утратил силу постановлением Администрации [от 28.03.2023 № 328](file:///C%3A%5Ccontent%5Cact%5C0a0346e0-db9f-4856-8228-3519ef7898ff.doc))

(С изменениями, внесенными постановлением Администрации [от 26.12.2022 № 2791](file:///C%3A%5Ccontent%5Cact%5C8527936b-1207-484b-a17a-d8e5ad476356.doc) - утратил силу постановлением Администрации [от 28.03.2023 № 328](file:///C%3A%5Ccontent%5Cact%5C0a0346e0-db9f-4856-8228-3519ef7898ff.doc))

(С изменениями, внесенными постановлением Администрации [от 15.02.2023 № 165](file:///C%3A%5Ccontent%5Cact%5Ccc0df1a6-806f-4bfb-b053-f2fc0809fdf0.doc) - утратил силу постановлением Администрации [от 28.03.2023 № 328](file:///C%3A%5Ccontent%5Cact%5C0a0346e0-db9f-4856-8228-3519ef7898ff.doc))

(Утратил силу постановлением Администрации [от 28.03.2023 № 328](file:///C%3A%5Ccontent%5Cact%5C0a0346e0-db9f-4856-8228-3519ef7898ff.doc))

В соответствии со статьей 179 [Бюджетного кодекса Российской Федерации](http://nla-service.minjust.ru:8080/rnla-links/ws/content/act/8f21b21c-a408-42c4-b9fe-a939b863c84a.html), Указом Президента Российской Федерации [от 07 мая 2018 года № 204](http://nla-service.minjust.ru:8080/rnla-links/ws/content/act/c9024c66-7f99-4868-83eb-9ea556af8d9b.html) «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в соответствии с постановлением администрации Кондинского района [от 22 августа 2018 года № 1690](http://xmkmain2:8080/content/act/457fb794-a111-4fe7-bb27-1de052020272.doc) «О модельной муниципальной программе Кондинского района, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ Кондинского района, их формирования, утверждения и реализации», **администрация Кондинского района постановляет:**

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» (далее - муниципальная программа) (приложение).

2. Определить управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района ответственным исполнителем муниципальной программы.

3. Обнародовать постановление в соответствии с решением Думы Кондинского района [от 27 февраля 2017 года № 215](http://nla-service.minjust.ru:8080/rnla-links/ws/content/act/07e81e68-d575-4b2d-a2bb-e802ae8c8446.html) «Об утверждении Порядка опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и другой официальной информации органов местного самоуправления муниципального образования Кондинский район» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

4. Постановление вступает в силу после его обнародования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы района, курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства.

(Пункт 5 постановления изложен в новой редакции постановлением Администрации [от 15.02.2023 № 165](file:///C%3A%5Ccontent%5Cact%5Ccc0df1a6-806f-4bfb-b053-f2fc0809fdf0.doc))

Исполняющий обязанности

главы района А.А.Яковлев

(Приложение к постановлению изложено в новой редакции постановлением Администрации [от 17.05.2019 № 867](http://xmkmain2:8080/content/act/018c6c8d-e95e-4829-b429-0abea8d71d50.doc))

(Приложение к постановлению изложено в новой редакции постановлением Администрации [от 02.09.2019 № 1779](http://xmkmain2:8080/content/act/0f9a9962-d0b3-42c1-a2f9-b159f1c9130a.doc))

(Приложение к постановлению изменено постановлением Администрации [от 18.03.2020 № 524](http://xmkmain2:8080/content/act/4de127d7-9318-49a9-ad93-06c876e9c0e4.doc))

**Приложение**

**к постановлению администрации района**

**от 22.10.2018 № 2062**

**Муниципальная программа**

**«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»**

(далее - муниципальная программа)

**Паспорт муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование муниципальной программы | Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года |
| 2. | Дата утверждения муниципальной программы (наименование и номер соответствующего нормативного правового акта) | Постановление администрации Кондинского района [от 22 октября 2018 года № 2062](http://xmkmain2:8080/content/act/ccd0387c-9758-4d45-8d8c-27ebd08736e2.doc) «О муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» |
| 3. | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района |
| 4. | Соисполнители муниципальной программы | Муниципальное учреждение Управление капитального строительства Кондинского района, комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района, комитет по финансам и налоговой политике администрации Кондинского района |
| (Строка 4 Паспорта муниципальной программы изложена в новой редакции постановлением Администрации [от 04.05.2021 № 865](/content/act/66050059-27a2-44b8-953c-ee4143a52fb7.doc)) |
| 5. | Цель муниципальной программы | Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
| 6. | Задачи муниципальной программы | 1. Повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов.2. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами, и обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов |
| 7. | Подпрограммы или основные мероприятия | Подпрограмма I. «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами».Подпрограмма II. «Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов»  |
| 8. | Портфели проектов, проекты, входящие в состав муниципальной программы, в том числе направленные на реализацию в Кондинском районе национальных проектов (программ) Российской Федерации | «Региональный портфель проектов»:«Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг»;«Подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения (2019-2021)»;«Подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям».«Проект Кондинского района»:«Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг с устройством блочно-модульной твердотопливной котельной установки «Южная» пгт. Междуреченский» |
| (Строка 8 Паспорта муниципальной программы изложена в новой редакции постановлением Администрации [от 23.12.2019 № 2469](http://xmkmain2:8080/content/act/07d892eb-b1d2-4924-8c77-e301993d23c2.doc))(Строка 8 Паспорта муниципальной программы изложена в новой редакции постановлением Администрации [от 04.05.2021 № 865](/content/act/66050059-27a2-44b8-953c-ee4143a52fb7.doc)) |
| 9. | Целевые показатели муниципальной программы | 1. Увеличение доли населения Кондинского района, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения с 71,1% до 99,0%.2. Увеличение доли заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод с 0% до 30,0%.3. Увеличение доли площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда Кондинского района с 36,1% до 40,0% |
| (Строка 9 Паспорта муниципальной программы изложена в новой редакции постановлением Администрации [от 04.05.2021 № 865](/content/act/66050059-27a2-44b8-953c-ee4143a52fb7.doc)) |
| 10. | Сроки реализации муниципальной программы (разрабатывается на срок от трех лет) | На 2019-2025 годы и на период до 2030 года |
| 11. | Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 2 657 194,1 тыс. рублей, в том числе:на 2019 год - 699 404,1 тыс. рублей;на 2020 год - 336 163,8 тыс. рублей;на 2021 год - 304 477,3 тыс. рублей;на 2022 год - 310 913,1 тыс. рублей;на 2023 год - 108 217,0 тыс. рублей;на 2024 год - 128 288,4 тыс. рублей;на 2025 год - 128 288,4 тыс. рублей;на 2026-2030 годы - 641 442,0 тыс. рублей |
| (Строка 11 Паспорта муниципальной программы изложена в новой редакции постановлением Администрации [от 23.12.2019 № 2469](http://xmkmain2:8080/content/act/07d892eb-b1d2-4924-8c77-e301993d23c2.doc))(Строка 11 Паспорта муниципальной программы изложена в новой редакции постановлением Администрации [от 18.03.2020 № 524](http://xmkmain2:8080/content/act/4de127d7-9318-49a9-ad93-06c876e9c0e4.doc))(Строка 11 Паспорта муниципальной программы изложена в новой редакции постановлением Администрации [от 21.09.2020 № 1706](/content/act/2b7f5e7e-739b-4bdd-9557-dfddadc9f4ae.doc))(Строка 11 Паспорта муниципальной программы изложена в новой редакции постановлением Администрации [от 04.05.2021 № 865](/content/act/66050059-27a2-44b8-953c-ee4143a52fb7.doc))(Строка 11 Паспорта муниципальной программы изложена в новой редакции постановлением Администрации [от 19.07.2021 № 1695](/content/act/7bd89bec-fdf2-4785-92b9-c6fe3286b262.doc))(Строка 11 Паспорта муниципальной программы изложена в новой редакции постановлением Администрации [от 15.11.2021 № 2568](/content/act/62ebe788-dc3c-46cc-bdba-6a484fb270d3.doc))(Строка 11 Паспорта муниципальной программы изложена в новой редакции постановлением Администрации [от 10.01.2022 № 7](/content/act/dfe56e6c-a45a-4179-a487-1f1016cff7bc.doc))(Строка 11 Паспорта муниципальной программы изложена в новой редакции постановлением Администрации [от 17.03.2022 № 426](/content/act/871ae608-ed32-4277-9c89-e6bfa74b56fa.doc))(Строка 11 Паспорта муниципальной программы изложена в новой редакции постановлением Администрации [от 18.04.2022 № 711](/content/act/fc1a0561-2a4e-4396-b7f8-dd606795fa8c.doc))(Строка 11 Паспорта муниципальной программы изложена в новой редакции постановлением Администрации [от 06.06.2022 № 1239](/content/act/c16fd143-1b1e-4e97-a65e-e8058710d407.doc))(Строка 11 Паспорта муниципальной программы изложена в новой редакции постановлением Администрации [от 25.07.2022 № 1724](/content/act/40679c65-5a70-4a6b-ace3-b09ba172040c.doc))(Строка 11 Паспорта муниципальной программы изложена в новой редакции постановлением Администрации [от 22.11.2022 № 2502](/content/act/481ccc24-6d12-41e7-9a9d-d371df9a9d9a.doc))(Строка 11 Паспорта муниципальной программы изложена в новой редакции постановлением Администрации [от 26.12.2022 № 2791](file:///C%3A%5Ccontent%5Cact%5C8527936b-1207-484b-a17a-d8e5ad476356.doc))(Строка 11 Паспорта муниципальной программы изложена в новой редакции постановлением Администрации [от 15.02.2023 № 165](file:///C%3A%5Ccontent%5Cact%5Ccc0df1a6-806f-4bfb-b053-f2fc0809fdf0.doc)) |
| (Паспорт муниципальной программы дополнить строкой 12 постановлением Администрации [от 04.05.2021 № 865](/content/act/66050059-27a2-44b8-953c-ee4143a52fb7.doc)) |
| 12. | Объем налоговых расходов Кондинского района  | - |

(Разделы I, II утратили силу постановлением Администрации [от 04.05.2021 № 865](/content/act/66050059-27a2-44b8-953c-ee4143a52fb7.doc))

(Приложение к постановлению после Паспорта муниципальной программы дополнено текстом постановлением Администрации [от 04.05.2021 № 865](/content/act/66050059-27a2-44b8-953c-ee4143a52fb7.doc))

**Механизм реализации муниципальной программы**

1. Взаимодействие ответственного исполнителя и соисполнителей.

Механизм реализации муниципальной программы включает разработку и принятие нормативных правовых актов Кондинского района, необходимых для ее выполнения, ежегодное уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период с уточнением расходов по ним в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы, связанных с изменениями внешней среды, с учетом результатов, проводимых в Кондинском районе социологических исследований, информирование общественности о ходе и результатах ее реализации, финансировании программных мероприятий.

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района является ответственным исполнителем программы, осуществляет мониторинг реализации мероприятий программы.

Соисполнителями муниципальной программы в случае передачи бюджетных ассигнований являются муниципальное учреждение Управление капитального строительства Кондинского района, комитет по управлению муниципальным имуществом. В случае предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Кондинский район бюджетам городских и сельских поселений Кондинского района соисполнителем муниципальной программы является комитет по финансам и налоговой политике.

Объемы финансирования выполнения программных мероприятий в процессе реализации муниципальной программы ежегодно уточняются с внесением соответствующих корректировок в данную программу.

Корректировка муниципальной программы производится по мере необходимости.

В период до внесения изменений в муниципальную программу выполнение мероприятий осуществляется по согласованным и утвержденным планам.

В целях эффективного взаимодействия ответственного исполнителя с органами местного самоуправления муниципальных образований Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры заключаются соглашения, определяющие порядок их взаимодействия в рамках реализации муниципальной программы, в которых предусматривается:

представление ответственному исполнителю утвержденных муниципальных программ, мероприятий, а равно сетевых планов-графиков выполнения программных мероприятий;

предоставление ответственному исполнителю информации по текущему состоянию жилищно-коммунального комплекса населенных пунктов и муниципального образования в целом в рамках полномочий органов местного самоуправления;

представление ответственному исполнителю информации о выполнении программных мероприятий, в том числе о сроках, исполнителях, механизмах и результатах выполнения программных мероприятий.

Срок действия таких соглашений должен соответствовать срокам реализации муниципальной программы в области развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры.

Аналогичные соглашения необходимы в случае выполнения на эксплуатируемых объектах мероприятий программы за счет средств бюджета, заключить с организациями с муниципальным участием и организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, в целях представления информации о реализации собственных программ в области жилищно-коммунального комплекса.

2. Порядки реализации мероприятий муниципальной программы.

Реализация мероприятий подпрограммы 1 осуществляется:

Мероприятие 1.1. «Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности». Ответственным исполнителем муниципальной программы на условиях Федерального закона [от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ](file:///C%3A%5Ccontent%5Cact%5Ce3582471-b8b8-4d69-b4c4-3df3f904eea0.html) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». По данному мероприятию соисполнителем муниципальной программы является комитет по финансам и налоговой политике на основании решений Думы Кондинского района [от 22 ноября 2011 года № 170](file:///C%3A%5Ccontent%5Cact%5C80a6ef7c-cd0c-41eb-b915-9197e925fa6b.html) «О порядке и условиях предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Кондинский район бюджетам городских, сельских поселений Кондинского района», [от 29 мая 2013 года № 353](file:///C%3A%5Ccontent%5Cact%5C7d915d31-6a69-4805-b97d-320e05218ceb.doc) «О Порядке заключения соглашений с органами местного самоуправления поселений, входящих в состав Кондинского района, о передаче (принятии) осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения».

Мероприятие 1.2. «Капитальный ремонт (с заменой) систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения». Ответственным исполнителем муниципальной программы на условиях Федерального закона [от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ](file:///C%3A%5Ccontent%5Cact%5Ce3582471-b8b8-4d69-b4c4-3df3f904eea0.html) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». По данному мероприятию соисполнителем муниципальной программы является комитет по финансам и налоговой политике на основании решения Думы Кондинского района [от 22 ноября 2011 года № 170](file:///C%3A%5Ccontent%5Cact%5C80a6ef7c-cd0c-41eb-b915-9197e925fa6b.html) «О порядке и условиях предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Кондинский район бюджетам городских, сельских поселений Кондинского района».

Мероприятие 1.3. «Возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) тепловой энергии и оказанием услуг теплоснабжения на территории Кондинского района» - предоставление субсидии осуществляется в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации Кондинского района [от 11 августа 2014 года № 1625](file:///C%3A%5Ccontent%5Cact%5Cb8591a53-edbe-4862-be9d-099b681aa97d.doc) «Об утверждении Порядка предоставления субсидии в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат организациям, в связи с производством (реализацией) тепловой энергии и оказанием услуг теплоснабжения на территории Кондинского района».

Мероприятие 1.4. «Возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат организациям, включая концессионеров, осуществляющим услуги водоснабжения и водоотведения на территории Кондинского района» - предоставление субсидии осуществляется в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации Кондинского района [от 05 марта 2014 года № 439](file:///C%3A%5Ccontent%5Cact%5C32d4957d-f35b-4efc-be58-e83826e7efbb.doc) «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат организациям, включая концессионеров, осуществляющим услуги водоснабжения и водоотведения на территории Кондинского района».

Мероприятие 1.5. «Расходы на формирование резерва материально-технических ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций». Ответственным исполнителем муниципальной программы на условиях Федерального закона [от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ](file:///C%3A%5Ccontent%5Cact%5Ce3582471-b8b8-4d69-b4c4-3df3f904eea0.html) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Мероприятие 1.6. «Установка и монтаж блочно-модульных котельных установок, локальных водоочистных сооружений, локальных сооружений водоотведения». Ответственным исполнителем муниципальной программы на условиях Федерального закона [от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ](file:///C%3A%5Ccontent%5Cact%5Ce3582471-b8b8-4d69-b4c4-3df3f904eea0.html) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Мероприятие 1.7. «Разработка проектно-сметной документации». Ответственным исполнителем муниципальной программы на условиях Федерального закона [от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ](file:///C%3A%5Ccontent%5Cact%5Ce3582471-b8b8-4d69-b4c4-3df3f904eea0.html) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Мероприятие 1.8. «Организация деятельности по исполнению муниципальной программы». На основе договоров, соглашений, заключаемых в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры».

Мероприятие 1.9. «Приобретение объектов жилищно-коммунального хозяйства». Ответственным исполнителем муниципальной программы на условиях Федерального закона [от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ](file:///C%3A%5Ccontent%5Cact%5Ce3582471-b8b8-4d69-b4c4-3df3f904eea0.html) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Объекты жилищно-коммунального хозяйства - жилой фонд, гостиницы (за исключением туристических), дома и общежития для приезжих, объекты внешнего благоустройства, искусственные сооружения, бассейны, сооружения и оборудования пляжей, а также объекты газо-, тепло- и электроснабжения населения, участки, цехи, базы, мастерские, гаражи, специальные машины и механизмы, складские помещения, предназначенные для технического обслуживания и ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства социально-культурной сферы, физкультуры и спорта (статья 275.1 [Налогового кодекса Российской Федерации](file:///C%3A%5Ccontent%5Cact%5Cb5c1d49e-faad-4027-8721-c4ed5ca2f0a3.html)), а также приобретение дизельных электростанций.

Мероприятие 1.10. «Экспертиза котельно-печного топлива, обследование коммунальных систем тепло-водоснабжения и водоотведения Кондинского района». Ответственным исполнителем муниципальной программы на условиях Федерального закона [от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ](file:///C%3A%5Ccontent%5Cact%5Ce3582471-b8b8-4d69-b4c4-3df3f904eea0.html) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Реализация мероприятий подпрограммы 2 осуществляется:

Мероприятие 2.1. «Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа» - предоставление субсидии осуществляется в соответствии с Порядком предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа, утвержденным постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры [от 05 октября 2018 года № 347-п](file:///C%3A%5Ccontent%5Cact%5C1690e9f0-6ab5-4a06-9f19-7dbc362a6bb4.html) «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда» в приложении 6 «Порядок предоставления субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам».

Мероприятие 2.2. «Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к категории потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения Кондинского района по социально ориентированным тарифам» - предоставление субсидии осуществляется в соответствии с Порядком предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по социально ориентированным тарифам, утвержденным постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры [от 05 октября 2018 года № 347-п](file:///C%3A%5Ccontent%5Cact%5C1690e9f0-6ab5-4a06-9f19-7dbc362a6bb4.html) «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда» в приложении 7 «Порядок предоставления субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения автономного округа по социально ориентированным тарифам».

Мероприятие 2.3. «Возмещение расходов организации за доставку населению сжиженного газа для бытовых нужд и возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплекса, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы» - предоставление субсидии осуществляется в соответствии с Порядком предоставления субсидии на возмещение расходов организации за доставку населению сжиженного газа для бытовых нужд и с Порядком предоставления субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы утвержденных постановлением администрации Кондинского района [от 19 февраля 2014 года № 328](http://xmkmain2:8080/content/act/26779694-d74a-4a1f-996f-2cc0c51c734c.doc) «Об утверждении Порядка предоставления субсидии в целях возмещения недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения Кондинского района по цене электрической энергии зоны централизованного электроснабжения».

Мероприятие 2.4. «Возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения» - предоставление субсидии осуществляется в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации Кондинского района [от 28 декабря 2015 года № 1788](file:///C%3A%5Ccontent%5Cact%5C818028af-6893-4397-8b5e-56812f2128c8.doc) «Об утверждении Порядка предоставления субсидий в целях возмещения недополученных доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения».

Мероприятие 2.5. «Предоставление субсидии в целях возмещения недополученных доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения» - предоставление субсидии осуществляется в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации Кондинского района [от 18 июля 2014 года № 1446](file:///C%3A%5Ccontent%5Cact%5Cad2c01e1-c180-4800-9c9d-1e85f4a65ff0.doc) «Об утверждении Порядка предоставления субсидии в целях возмещения недополученных доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения».

3. Внедрение и применение технологий бережливого производства.

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» в 2019 году обучение по внедрению бережливых технологий не проводилось.

4. Принципы проектного управления.

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» на принципах проектного управления, направленные, в том числе на исполнение национальных, федеральных (программ) Российской Федерации, региональных проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в Кондинском районе реализуется 4 проекта: «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг», «Подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения», «Подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям», «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг с устройством блочно-модульной твердотопливной котельной установки «Южная» пгт. Междуреченский.».

5. Инициативное бюджетирование.

В рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» инициативное бюджетирование не используется.

**Таблица 1**

**Целевые показатели муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № показателя | Наименование целевых показателей | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значение показателя по годам | Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель: Обеспечение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг |
| Задача 1. Повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов |
| 1. | Доля населения Кондинского района, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения,%, <\*> | 71,1 | 71,1 | 85,4 | 81,7 | 81,7 | 81,7 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| (Строка 1 таблицы 1 изложена в новой редакции постановлением Администрации [от 04.05.2021 № 865](/content/act/66050059-27a2-44b8-953c-ee4143a52fb7.doc)) |
| 2. | Обеспечение доли заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, %, <\*\*> | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Задача 2. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами, и обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов |
| 3. | Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда Кондинского района,%, <\*\*\*> | 36,1 | 36,1 | 36,1 | 36,1 | 36,1 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |

\* Рассчитывается как соотношение населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, к общей численности населения на основании данных Управления Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Указ Президента Российской Федерации [от 07 мая 2018 года № 204](http://nla-service.minjust.ru:8080/rnla-links/ws/content/act/c9024c66-7f99-4868-83eb-9ea556af8d9b.html) «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

\*\* Указ Президента Российской Федерации [от 07 мая 2012 года № 600](http://nla-service.minjust.ru:8080/rnla-links/ws/content/act/eb7fa900-31b7-485a-b6db-290e3c660d44.html) «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг».

\*\*\* Рассчитывается как соотношение площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, к общей площади жилищного фонда Кондинского района на основании данных из статистической формы № 1-жилфонд «Сведения о жилищном фонде», ежегодно утверждаемой приказом Росстата. Постановление Правительства Российской Федерации [от 19 апреля 2018 года № 472](http://nla-service.minjust.ru:8080/rnla-links/ws/content/act/91bdfe59-004e-4de8-bda8-28da3d709b58.html) «Об осуществлении мер по реализации государственной политики в сфере оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов российской федерации и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

(Таблица 2 изложена в новой редакции постановлением Администрации [от 23.12.2019 № 2469](http://xmkmain2:8080/content/act/07d892eb-b1d2-4924-8c77-e301993d23c2.doc))

(Таблица 2 изложена в новой редакции постановлением Администрации [от 18.03.2020 № 524](http://xmkmain2:8080/content/act/4de127d7-9318-49a9-ad93-06c876e9c0e4.doc))

(Таблица 2 изложена в новой редакции постановлением Администрации [от 21.09.2020 № 1706](/content/act/2b7f5e7e-739b-4bdd-9557-dfddadc9f4ae.doc))

(Таблица 2 изложена в новой редакции постановлением Администрации [от 04.05.2021 № 865](/content/act/66050059-27a2-44b8-953c-ee4143a52fb7.doc))

(Таблица 2 изложена в новой редакции постановлением Администрации [от 19.07.2021 № 1695](/content/act/7bd89bec-fdf2-4785-92b9-c6fe3286b262.doc))

(Таблица 2 изложена в новой редакции постановлением Администрации [от 15.11.2021 № 2568](/content/act/62ebe788-dc3c-46cc-bdba-6a484fb270d3.doc))

(Таблица 2 изложена в новой редакции постановлением Администрации [от 10.01.2022 № 7](/content/act/dfe56e6c-a45a-4179-a487-1f1016cff7bc.doc))

(Таблица 2 изложена в новой редакции постановлением Администрации [от 17.03.2022 № 426](/content/act/871ae608-ed32-4277-9c89-e6bfa74b56fa.doc))

(Таблица 2 изложена в новой редакции постановлением Администрации [от 18.04.2022 № 711](/content/act/fc1a0561-2a4e-4396-b7f8-dd606795fa8c.doc))

(Таблица 2 изложена в новой редакции постановлением Администрации [от 06.06.2022 № 1239](/content/act/c16fd143-1b1e-4e97-a65e-e8058710d407.doc))

(Таблица 2 изложена в новой редакции постановлением Администрации [от 25.07.2022 № 1724](/content/act/40679c65-5a70-4a6b-ace3-b09ba172040c.doc))

(Таблица 2 изложена в новой редакции постановлением Администрации [от 22.11.2022 № 2502](/content/act/481ccc24-6d12-41e7-9a9d-d371df9a9d9a.doc))

(Таблица 2 изложена в новой редакции постановлением Администрации [от 26.12.2022 № 2791](file:///C%3A%5Ccontent%5Cact%5C8527936b-1207-484b-a17a-d8e5ad476356.doc))

(Таблица 2 изложена в новой редакции постановлением Администрации [от 15.02.2023 № 165](file:///C%3A%5Ccontent%5Cact%5Ccc0df1a6-806f-4bfb-b053-f2fc0809fdf0.doc))

**Таблица 2**

**Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  | Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель / соисполнитель | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей |
| всего | в том числе |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026-2030 годы |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Подпрограмма 1. «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» (подпрограмма 1 автономного округа) |
| 1.1. | Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности (показатель 1, 2) | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района (далее - УЖКХ), (муниципальное учреждение Управление капитального строительства Кондинского района (далее - МУ УКС), комитет по финансам и налоговой политике администрации Кондинского района (далее - КОМФИН) | Всего, в том числе: | 136 064,2 | 135 521,5 | 456,8 | 85,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. федеральный бюджет, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. бюджет автономного округа, в том числе: | 128 728,3 | 128 728,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 4 000,0 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. бюджет района, в том числе: | 7 335,9 | 6 793,2 | 456,8 | 85,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. бюджет поселения, участие в программе (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1. | ВОС на 200 куб. сут. в с. Леуши Кондинского района | УЖКХ, МУ УКС | Всего, в том числе: | 65 584,0 | 65 584,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. федеральный бюджет, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. бюджет автономного округа, в том числе: | 62 296,2 | 62 296,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. бюджет района, в том числе: | 3 287,8 | 3 287,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. бюджет поселения, участие в программе (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. | ВОС на 300 куб. сут. в с. Болчары Кондинского района | УЖКХ,МУ УКС | Всего, в том числе: | 69 937,5 | 69 937,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. федеральный бюджет, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. бюджет автономного округа, в том числе: | 66 432,1 | 66 432,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 4 000,0 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. бюджет района, в том числе: | 3 505,4 | 3 505,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. бюджет поселения, участие в программе (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3. | ЛКОС на 200 куб. сут. в пгт. Кондинское Кондинского района | УЖКХ  | Всего, в том числе: | 306,8 | 0,0 | 306,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. федеральный бюджет, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. бюджет автономного округа, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. бюджет района, в том числе: | 306,8 | 0,0 | 306,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. бюджет поселения, участие в программе (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3.1. | Работы по подготовке земельного участка под строительство ЛКОС пгт. Кондинское Кондинского района | УЖКХ  | Всего, в том числе: | 306,8 | 0,0 | 306,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  1.федеральный бюджет, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  1.1.бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  2.бюджет автономного округа, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  2.1.бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  3.бюджет района, в том числе: | 306,8 | 0,0 | 306,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  3.1.бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  5.бюджет поселения, участие в программе (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3.2. | ЛКОС на 200 куб. сут. в пгт. Кондинское Кондинского района | УЖКХ  | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. федеральный бюджет, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. бюджет автономного округа, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. бюджет района, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. бюджет поселения, участие в программе (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4. | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт с заменой ветхого оборудования на ВОС 600 пгт. Кондинское | КОМФИН | Всего, в том числе: | 150,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. федеральный бюджет, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. бюджет автономного округа, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. бюджет района, в том числе: | 150,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. бюджет поселения, участие в программе (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.5. | Технологическое присоединение для электроснабжения объекта: «Канализационно-очистные сооружения» в с. Болчары Кондинского района | УЖКХ  | Всего, в том числе: | 47,3 | 0,0 | 0,0 | 47,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. федеральный бюджет, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. бюджет автономного округа, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. бюджет района, в том числе: | 47,3 | 0,0 | 0,0 | 47,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. бюджет поселения, участие в программе (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.6. | Технологическое присоединение для электроснабжения объекта: «Канализационно-очистные сооружения»в с. Алтай Кондинского района | УЖКХ  | Всего, в том числе: | 71,4 | 0,0 | 0,0 | 38,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. федеральный бюджет, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. бюджет автономного округа, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. бюджет района, в том числе: | 71,4 | 0,0 | 0,0 | 38,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. бюджет поселения, участие в программе (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Капитальный ремонт (с заменой) систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения (показатель 3) | УЖКХ, КОМФИН | Всего, в том числе: | 567 122,6 | 96 903,7 | 136 151,3 | 90 444,0 | 70 516,5 | 6 954,2 | 23 736,1 | 23 736,1 | 118 680,5 |
| 1. федеральный бюджет, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. бюджет автономного округа, в том числе: | 363 911,8 | 50 000,0 | 52 417,9 | 52 534,5 | 53 163,1 | 6 258,8 | 21 362,5 | 21 362,5 | 106 812,5 |
| 2.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 56 616,7 | 50 000,0 | 0,0 | 6 616,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. бюджет района, в том числе: | 203 210,8 | 46 903,7 | 83 733,4 | 37 909,5 | 17 353,4 | 695,4 | 2 373,6 | 2 373,6 | 11 868,0 |
| 3.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 47 638,9 | 46 903,7 | 0,0 | 735,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. бюджет поселения, участие в программе (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) тепловой энергии и оказанием услуг теплоснабжения на территории Кондинского района (показатель 2) | УЖКХ  | Всего, в том числе: | 170 009,1 | 31 529,6 | 14 890,8 | 56 646,1 | 66 942,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. федеральный бюджет, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. бюджет автономного округа, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. бюджет района, в том числе: | 163 009,1 | 27 529,6 | 14 890,8 | 56 646,1 | 63 942,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 161 640,0 | 26 160,5 | 14 890,8 | 56 646,1 | 63 942,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. бюджет поселения | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. бюджет поселения, участие в программе (справочно) | 4 000,0 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат организациям, включая концессионеров, осуществляющим услуги водоснабжения и водоотведения на территории Кондинского района (показатель 2) | УЖКХ  | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. федеральный бюджет, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. бюджет автономного округа, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. бюджет района, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. бюджет поселения, участие в программе (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. | Расходы на формирование резерва материально-технических ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций (показатель 3) | УЖКХ  | Всего, в том числе: | 361 492,8 | 185 878,3 | 61 103,7 | 51 380,1 | 63 130,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. федеральный бюджет, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. бюджет автономного округа, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. бюджет района, в том числе: | 361 492,8 | 185 878,3 | 61 103,7 | 51 380,1 | 63 130,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. бюджет поселения, участие в программе (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6. | Установка и монтаж блочно-модульных котельных установок, локальных водоочистных сооружений, локальных сооружений водоотведения (показатель 1) | УЖКХ  | Всего, в том числе: | 65 000,0 | 65 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. федеральный бюджет, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. бюджет автономного округа, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. бюджет района, в том числе: | 65 000,0 | 65 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. бюджет поселения, участие в программе (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7. | Разработка проектно-сметной документации (показатель 3) | УЖКХ  | Всего, в том числе: | 15 679,6 | 2 540,0 | 5 247,0 | 1 730,0 | 6 162,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. федеральный бюджет, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. бюджет автономного округа, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. бюджет района, в том числе: | 15 679,6 | 2 540,0 | 5 247,0 | 1 730,0 | 6 162,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 150,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. бюджет поселения, участие в программе (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8. | Организация деятельности по исполнению муниципальной программы (показатели 1, 2, 3) | УЖКХ  | Всего, в том числе: | 224 123,4 | 17 295,2 | 15 500,1 | 18 252,4 | 17 738,9 | 19 417,1 | 19 417,1 | 19 417,1 | 97 085,5 |
| 1. федеральный бюджет, в том числе: | 317,1 | 317,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. бюджет автономного округа, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. бюджет района, в том числе: | 216 952,9 | 15 397,9 | 13 751,4 | 16 494,0 | 15 972,7 | 19 417,1 | 19 417,1 | 19 417,1 | 97 085,5 |
| 3.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. бюджет поселения | 3 524,6 | 0,0 | 0,0 | 1 758,4 | 1 766,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. бюджет поселения, участие в программе (справочно) | 3 328,9 | 1 580,2 | 1 748,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.9. | Приобретение объектов жилищно-коммунального хозяйства (показатель 3) | УЖКХ, комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района (далее - КУМИ) | Всего, в том числе: | 134 108,3 | 96 198,0 | 32 760,3 | 5 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. федеральный бюджет, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. бюджет автономного округа, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. бюджет района, в том числе: | 134 108,3 | 96 198,0 | 32 760,3 | 5 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. бюджет поселения, участие в программе (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.10. | Экспертиза котельно-печного топлива, обследование коммунальных систем тепло-водоснабжения и водоотведения Кондинского района (показатель 2) | УЖКХ  | Всего, в том числе: | 601,8 | 0,0 | 500,0 | 52,5 | 49,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. федеральный бюджет, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. бюджет автономного округа, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. бюджет района, в том числе: | 601,8 | 0,0 | 500,0 | 52,5 | 49,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. бюджет поселения, участие в программе (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | Итого по подпрограмме 1 |   | Всего, в том числе: | 1 674 201,8 | 630 866,3 | 266 610,1 | 223 741,1 | 224 540,6 | 26 371,3 | 43 153,2 | 43 153,2 | 215 766,0 |
| 1. федеральный бюджет, в том числе: | 317,1 | 317,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. бюджет автономного округа, в том числе: | 492 640,1 | 178 728,3 | 52 417,9 | 52 534,5 | 53 163,1 | 6 258,8 | 21 362,5 | 21 362,5 | 106 812,5 |
| 2.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 60 616,7 | 54 000,0 | 0,0 | 6 616,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. бюджет района, в том числе: | 1 167 391,1 | 446 240,7 | 212 443,5 | 169 448,2 | 166 611,3 | 20 112,5 | 21 790,7 | 21 790,7 | 108 953,5 |
| 3.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 209 428,9 | 73 064,2 | 15 040,8 | 57 381,3 | 63 942,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. бюджет поселения | 6 524,6 | 0,0 | 0,0 | 1 758,4 | 4 766,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. бюджет поселения, участие в программе (справочно) | 7 328,9 | 5 580,2 | 1 748,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| СПРАВОЧНО (для муниципальной программы Кондинского района): Межбюджетные трансферты, направляемые в бюджеты поселений для дальнейшей передачи в бюджет района для исполнения полномочий переданных на уровень района | 270 045,6 | 127 064,2 | 15 040,8 | 63 998,0 | 63 942,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2. «Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов» (подпрограмма 4 автономного округа) |
| 2.1. | Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа (показатель 2) | УЖКХ  | Всего, в том числе: | 272 546,6 | 18 473,0 | 18 849,3 | 16 704,1 | 22 286,7 | 23 667,4 | 24 652,3 | 24 652,3 | 123 261,5 |
| 1. федеральный бюджет, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. бюджет автономного округа, в том числе: | 272 546,6 | 18 473,0 | 18 849,3 | 16 704,1 | 22 286,7 | 23 667,4 | 24 652,3 | 24 652,3 | 123 261,5 |
| 2.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. бюджет района, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. бюджет поселения, участие в программе (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1. | Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа (показатель 2) | УЖКХ  | Всего, в том числе: | 272 515,4 | 18 470,4 | 18 846,7 | 16 701,5 | 22 284,1 | 23 664,8 | 24 649,7 | 24 649,7 | 123 248,5 |
| 1. федеральный бюджет, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. бюджет автономного округа, в том числе: | 272 515,4 | 18 470,4 | 18 846,7 | 16 701,5 | 22 284,1 | 23 664,8 | 24 649,7 | 24 649,7 | 123 248,5 |
| 2.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. бюджет района, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. бюджет поселения, участие в программе (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2. | Расходы на осуществление отдельных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по организации деятельности в сфере реализации сжиженного газа (показатель 2) | УЖКХ  | Всего, в том числе: | 31,2 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 13,0 |
| 1. федеральный бюджет, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. бюджет автономного округа, в том числе: | 31,2 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 13,0 |
| 2.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. бюджет района, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. бюджет поселения, участие в программе (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к категории потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения Кондинского района по социально ориентированным тарифам (показатель 2) | УЖКХ  | Всего, в том числе: | 492 549,2 | 33 561,1 | 38 146,0 | 43 457,3 | 47 184,5 | 39 898,4 | 41 471,7 | 41 471,7 | 207 358,5 |
| 1. федеральный бюджет, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. бюджет автономного округа, в том числе: | 492 549,2 | 33 561,1 | 38 146,0 | 43 457,3 | 47 184,5 | 39 898,4 | 41 471,7 | 41 471,7 | 207 358,5 |
| 2.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. бюджет района, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. бюджет поселения, участие в программе (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | Возмещение расходов организации за доставку населению сжиженного газа для бытовых нужд и возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплекса, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы (показатель 2) | УЖКХ  | Всего, в том числе: | 206 489,8 | 14 644,0 | 12 558,3 | 15 129,3 | 12 800,2 | 18 279,8 | 19 011,2 | 19 011,2 | 95 055,8 |
| 1. федеральный бюджет, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. бюджет автономного округа, в том числе: | 123 893,9 | 8 786,4 | 7 535,0 | 9 077,6 | 7 680,1 | 10 967,9 | 11 406,7 | 11 406,7 | 57 033,5 |
| 2.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 31 293,1 | 8 786,4 | 6 856,1 | 7 970,5 | 7 680,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. бюджет района, в том числе: | 82 595,9 | 5 857,6 | 5 023,3 | 6 051,7 | 5 120,1 | 7 311,9 | 7 604,5 | 7 604,5 | 38 022,3 |
| 3.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 20 862,1 | 5 857,6 | 4 570,7 | 5 313,7 | 5 120,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. бюджет поселения, участие в программе (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3.1. | Возмещение расходов организации за доставку населению сжиженного газа для бытовых нужд (показатель 2) | УЖКХ  | Всего, в том числе: | 2 976,7 | 0,0 | 1 131,5 | 1 845,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. федеральный бюджет, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. бюджет автономного округа, в том числе: | 1 786,0 | 0,0 | 678,9 | 1 107,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. бюджет района, в том числе: | 1 190,7 | 0,0 | 452,6 | 738,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. бюджет поселения, участие в программе (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3.2. | Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплекса, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы (показатель 2) | УЖКХ  | Всего, в том числе: | 203 513,2 | 14 644,0 | 11 426,8 | 13 284,2 | 12 800,2 | 18 279,8 | 19 011,2 | 19 011,2 | 95 055,8 |
| 1. федеральный бюджет, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. бюджет автономного округа, в том числе: | 122 107,9 | 8 786,4 | 6 856,1 | 7 970,5 | 7 680,1 | 10 967,9 | 11 406,7 | 11 406,7 | 57 033,5 |
| 2.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 31 293,1 | 8 786,4 | 6 856,1 | 7 970,5 | 7 680,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. бюджет района, в том числе: | 81 405,3 | 5 857,6 | 4 570,7 | 5 313,7 | 5 120,1 | 7 311,9 | 7 604,5 | 7 604,5 | 38 022,3 |
| 3.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 20 862,1 | 5 857,6 | 4 570,7 | 5 313,7 | 5 120,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. бюджет поселения, участие в программе (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4. | Возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения (показатель 2) | УЖКХ  | Всего, в том числе: | 11 406,4 | 1 859,7 | 0,0 | 5 445,5 | 4 101,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. федеральный бюджет, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. бюджет автономного округа, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. бюджет района, в том числе: | 11 406,4 | 1 859,7 | 0,0 | 5 445,5 | 4 101,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 11 391,1 | 1 844,4 | 0,0 | 5 445,5 | 4 101,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. бюджет поселения, участие в программе (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5. | Возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения (показатель 2) | УЖКХ  | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. федеральный бюджет, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. бюджет автономного округа, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. бюджет района, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. бюджет поселения, участие в программе (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | Итого по подпрограмме 2 |   | Всего, в том числе: | 982 992,0 | 68 537,8 | 69 553,6 | 80 736,3 | 86 372,5 | 81 845,6 | 85 135,2 | 85 135,2 | 425 675,8 |
| 1. федеральный бюджет, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. бюджет автономного округа, в том числе: | 888 989,7 | 60 820,5 | 64 530,3 | 69 239,0 | 77 151,3 | 74 533,7 | 77 530,7 | 77 530,7 | 387 653,5 |
| 2.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 31 293,1 | 8 786,4 | 6 856,1 | 7 970,5 | 7 680,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. бюджет района, в том числе: | 94 002,3 | 7 717,3 | 5 023,3 | 11 497,3 | 9 221,2 | 7 311,9 | 7 604,5 | 7 604,5 | 38 022,3 |
| 3.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 32 253,2 | 7 702,0 | 4 570,7 | 10 759,2 | 9 221,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. бюджет поселения, участие в программе (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| СПРАВОЧНО (для муниципальной программы Кондинского района): Межбюджетные трансферты, направляемые в бюджеты поселений для дальнейшей передачи в бюджет района для исполнения полномочий переданных на уровень района | 63 546,3 | 16 488,4 | 11 426,8 | 18 729,7 | 16 901,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по муниципальной программе |  | Всего, в том числе: | 2 657 194,1 | 699 404,1 | 336 163,8 | 304 477,3 | 310 913,1 | 108 217,0 | 128 288,4 | 128 288,4 | 641 442,0 |
| 1. федеральный бюджет, в том числе: | 317,1 | 317,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. бюджет автономного округа, в том числе: | 1 381 629,8 | 239 548,8 | 116 948,2 | 121 773,5 | 130 314,4 | 80 792,5 | 98 893,2 | 98 893,2 | 494 466,0 |
| 2.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 91 909,8 | 62 786,4 | 6 856,1 | 14 587,2 | 7 680,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. бюджет района, в том числе: | 1 261 393,7 | 453 958,0 | 217 466,9 | 180 945,4 | 175 832,5 | 27 424,5 | 29 395,2 | 29 395,2 | 146 976,0 |
| 3.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 241 682,1 | 80 766,2 | 19 611,6 | 68 140,5 | 73 163,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. бюджет поселения | 6 524,6 | 0,0 | 0,0 | 1 758,4 | 4 766,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. бюджет поселения, участие в программе (справочно) | 7 328,9 | 5 580,2 | 1 748,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| СПРАВОЧНО (для муниципальной программы Кондинского района): Межбюджетные трансферты, направляемые в бюджеты поселений для дальнейшей передачи в бюджет района для исполнения полномочий переданных на уровень района | 333 591,9 | 143 552,6 | 26 467,7 | 82 727,7 | 80 843,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| В том числе: |
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  | Всего, в том числе: | 273 471,5 | 231 719,5 | 36 602,0 | 5 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. федеральный бюджет, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. бюджет автономного округа, в том числе: | 128 728,3 | 128 728,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 4 000,0 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. бюджет района, в том числе: | 144 743,2 | 102 991,2 | 36 602,0 | 5 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4. бюджет поселения | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 5. бюджет поселения, участие в программе (справочно) | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | 6. иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| СПРАВОЧНО (для муниципальной программы Кондинского района): Межбюджетные трансферты, направляемые в бюджеты поселений для дальнейшей передачи в бюджет района для исполнения полномочий переданных на уровень района | 4 000,0 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  Прочие расходы |  | Всего, в том числе: | 2 383 722,6 | 467 684,6 | 299 561,8 | 299 327,3 | 310 913,1 | 108 217,0 | 128 288,4 | 128 288,4 | 641 442,0 |
| 1. федеральный бюджет, в том числе: | 317,1 | 317,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. бюджет автономного округа, в том числе: | 1 252 901,5 | 110 820,5 | 116 948,2 | 121 773,5 | 130 314,4 | 80 792,5 | 98 893,2 | 98 893,2 | 494 466,0 |
| 2.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 87 909,8 | 58 786,4 | 6 856,1 | 14 587,2 | 7 680,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. бюджет района, в том числе: | 1 116 650,5 | 350 966,8 | 180 864,9 | 175 795,4 | 175 832,5 | 27 424,5 | 29 395,2 | 29 395,2 | 146 976,0 |
| 3.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 241 682,1 | 80 766,2 | 19 611,6 | 68 140,5 | 73 163,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. бюджет поселения | 6 524,6 | 0,0 | 0,0 | 1 758,4 | 4 766,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. бюджет поселения, участие в программе (справочно) | 7 328,9 | 5 580,2 | 1 748,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| СПРАВОЧНО (для муниципальной программы Кондинского района): Межбюджетные трансферты, направляемые в бюджеты поселений для дальнейшей передачи в бюджет района для исполнения полномочий переданных на уровень района | 329 591,9 | 139 552,6 | 26 467,7 | 82 727,7 | 80 843,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  В том числе: |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | УЖКХ | Всего, в том числе: | 2 390 182,1 | 467 684,6 | 306 021,3 | 299 327,3 | 310 913,1 | 108 217,0 | 128 288,4 | 128 288,4 | 641 442,0 |
| 1. федеральный бюджет, в том числе: | 317,1 | 317,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. бюджет автономного округа, в том числе: | 1 252 901,5 | 110 820,5 | 116 948,2 | 121 773,5 | 130 314,4 | 80 792,5 | 98 893,2 | 98 893,2 | 494 466,0 |
| 2.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 87 909,8 | 58 786,4 | 6 856,1 | 14 587,2 | 7 680,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. бюджет района, в том числе: | 1 123 110,0 | 350 966,8 | 187 324,4 | 175 795,4 | 175 832,5 | 27 424,5 | 29 395,2 | 29 395,2 | 146 976,0 |
| 3.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 241 682,1 | 80 766,2 | 19 611,6 | 68 140,5 | 73 163,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. бюджет поселения | 6 524,6 | 0,0 | 0,0 | 1 758,4 | 4 766,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. бюджет поселения, участие в программе (справочно) | 7 328,9 | 5 580,2 | 1 748,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| СПРАВОЧНО (для муниципальной программы Кондинского района): Межбюджетные трансферты, направляемые в бюджеты поселений для дальнейшей передачи в бюджет района для исполнения полномочий переданных на уровень района | 329 591,9 | 139 552,6 | 26 467,7 | 82 727,7 | 80 843,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | КУМИ | Всего, в том числе: | 130 848,0 | 96 198,0 | 29 500,0 | 5 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. федеральный бюджет, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. бюджет автономного округа, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. бюджет района, в том числе: | 130 848,0 | 96 198,0 | 29 500,0 | 5 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. бюджет поселения, участие в программе (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| СПРАВОЧНО (для муниципальной программы Кондинского района): Межбюджетные трансферты, направляемые в бюджеты поселений для дальнейшей передачи в бюджет района для исполнения полномочий переданных на уровень района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | КОМФИН | Всего, в том числе: | 642,5 | 0,0 | 642,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. федеральный бюджет, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. бюджет автономного округа, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. бюджет района, в том числе: | 642,5 | 0,0 | 642,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. бюджет поселения, участие в программе (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| СПРАВОЧНО (для муниципальной программы Кондинского района): Межбюджетные трансферты, направляемые в бюджеты поселений для дальнейшей передачи в бюджет района для исполнения полномочий переданных на уровень района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | МУ УКС | Всего, в том числе: | 135 521,5 | 135 521,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. федеральный бюджет, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. бюджет автономного округа, в том числе: | 128 728,3 | 128 728,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 4 000,0 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. бюджет района, в том числе: | 6 793,2 | 6 793,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1. бюджет поселения (переданные полномочия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. бюджет поселения, участие в программе (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| СПРАВОЧНО (для муниципальной программы Кондинского района): Межбюджетные трансферты, направляемые в бюджеты поселений для дальнейшей передачи в бюджет района для исполнения полномочий переданных на уровень района | 4 000,0 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

 (Таблица 3 изложена в новой редакции постановлением Администрации [от 23.12.2019 № 2469](http://xmkmain2:8080/content/act/07d892eb-b1d2-4924-8c77-e301993d23c2.doc))

(Таблица 3 изложена в новой редакции постановлением Администрации [от 21.09.2020 № 1706](/content/act/2b7f5e7e-739b-4bdd-9557-dfddadc9f4ae.doc))

(Таблица 3 изложена в новой редакции постановлением Администрации [от 04.05.2021 № 865](/content/act/66050059-27a2-44b8-953c-ee4143a52fb7.doc))

(Таблица 3 изложена в новой редакции постановлением Администрации [от 19.07.2021 № 1695](/content/act/7bd89bec-fdf2-4785-92b9-c6fe3286b262.doc))

(Таблица 3 изложена в новой редакции постановлением Администрации [от 15.11.2021 № 2568](/content/act/62ebe788-dc3c-46cc-bdba-6a484fb270d3.doc))

(Таблица 3 изложена в новой редакции постановлением Администрации [от 10.01.2022 № 7](/content/act/dfe56e6c-a45a-4179-a487-1f1016cff7bc.doc))

(Таблица 3 изложена в новой редакции постановлением Администрации [от 17.03.2022 № 426](/content/act/871ae608-ed32-4277-9c89-e6bfa74b56fa.doc))

(Таблица 3 изложена в новой редакции постановлением Администрации [от 18.04.2022 № 711](/content/act/fc1a0561-2a4e-4396-b7f8-dd606795fa8c.doc))

(Таблица 3 изложена в новой редакции постановлением Администрации [от 06.06.2022 № 1239](/content/act/c16fd143-1b1e-4e97-a65e-e8058710d407.doc))

**Таблица 3**

**Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления направленные, в том числе на исполнение национальных, федеральных (программ) Российской Федерации, региональных проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование проекта или мероприятия | Источники финансирования | Параметры финансового обеспечения, тыс. рублей |
| всего | 2019 год | 2020год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026-2030 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Портфели проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (участие в которых принимает Кондинский район) |
| Портфель проекта «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг» |
| 1. | Мероприятие 1.2. Реализация отдельных мероприятий «Капитальный ремонт (с заменой) систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения» (целевой показатель 3)  | всего | 532 319,3 | 96 903,7 | 136 151,3 | 90 444,0 | 35 713,2 | 6 954,2 | 23 736,1 | 23 736,1 | 118 680,6 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 322 417,0 | 50 000,0 | 52 417,9 | 52 534,5 | 11 668,3 | 6 258,8 | 21 362,5 | 21 362,5 | 106 812,5 |
| местный бюджет | 209 902,3 | 46 903,7 | 83 733,4 | 37 909,5 | 24 044,9 | 695,4 | 2 373,6 | 2 373,6 | 11 868,1 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по портфелю проекта 1 | всего | 532 319,3 | 96 903,7 | 136 151,3 | 90 444,0 | 35 713,2 | 6 954,2 | 23 736,1 | 23 736,1 | 118 680,6 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 322 417,0 | 50 000,0 | 52 417,9 | 52 534,5 | 11 668,3 | 6 258,8 | 21 362,5 | 21 362,5 | 106 812,5 |
| местный бюджет | 209 902,3 | 46 903,7 | 83 733,4 | 37 909,5 | 24 044,9 | 695,4 | 2 373,6 | 2 373,6 | 11 868,1 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проекты Кондинского района |
| Проект «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг с устройством блочно-модульной твердотопливной котельной установки «Южная» пгт. Междуреченский» |
| 1. | Мероприятие 1.9. «Приобретение объектов жилищно-коммунального хозяйства «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг с устройством блочно-модульной твердотопливной котельной установки «Южная» пгт. Междуреченский» (целевой показатель 3), срок реализации (11 мая 2017 года - 31 марта 2021 года) | всего | 10 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 10 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по проекту 1 | всего | 10 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 10 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | всего | 542 319,3 | 106 903,7 | 136 151,3 | 90 444,0 | 35 713,2 | 6 954,2 | 23 736,1 | 23 736,1 | 118 680,6 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 322 417,0 | 50 000,0 | 52 417,9 | 52 534,5 | 11 668,3 | 6 258,8 | 21 362,5 | 21 362,5 | 106 812,5 |
| местный бюджет | 219 902,3 | 56 903,7 | 83 733,4 | 37 909,5 | 24 044,9 | 695,4 | 2 373,6 | 2 373,6 | 11 868,1 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

(Таблица 4 утратила силу постановлением Администрации [от 04.05.2021 № 865](/content/act/66050059-27a2-44b8-953c-ee4143a52fb7.doc))

(Таблица 5 изложена в новой редакции постановлением Администрации [от 23.12.2019 № 2469](http://xmkmain2:8080/content/act/07d892eb-b1d2-4924-8c77-e301993d23c2.doc))

(Таблица 5 изложена в новой редакции постановлением Администрации [от 04.05.2021 № 865](/content/act/66050059-27a2-44b8-953c-ee4143a52fb7.doc))

(Таблица 5 изложена в новой редакции постановлением Администрации [от 17.03.2022 № 426](/content/act/871ae608-ed32-4277-9c89-e6bfa74b56fa.doc))

**Таблица 5**

**Перечень объектов капитального строительства**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование объекта | Мощность | Срок строительства, проектирования | Механизм реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | с. Леуши | «ВОС на 200 м3/сут в с. Леуши Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» | 200 куб. м/сут. | 2011-2012 годы,2019 год | Капитальное строительство  |
| 2. | с. Болчары | «ВОС на 300 м3/сут в с. Болчары Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» | 300 куб. м/сут. | 2011-2012 годы,2019 год | Капитальное строительство  |
| 3. | пгт. Междуреченский | «Приобретение сетей теплоснабжения котельной «Южная» пгт. Междуреченский, протяженностью 282 метра | 282 м. | 2019 год | Приобретение объекта недвижимого имущества |
| 4. | пгт. Междуреченский | «Приобретение сетей теплоснабжения от теплового пункта ул. Таежная до котельной «Больница» ул. Чехова» пгт. Междуреченский | 454 м. | 2020 год | Приобретение объекта недвижимого имущества |
| 5. | с. Болчары | «Приобретение сооружения коммунального хозяйства «Сети водоснабжения от ул. Комсомольская дом № 7 до ул. Портовая дом № 30, протяженностью 780 метров» с. Болчары | 780 м. | 2021 год | Приобретение объекта недвижимого имущества |
| 6. | пгт. Кондинское | «КОС на 300 м3/сут. в пгт. Кондинское Кондинского района» | 300 куб. м/сут. | 2022 год | Капитальное строительство |
| 7. | пгт. Кондинское | «ЛКОС на 200 куб. сут. в пгт. Кондинское Кондинского района» | 200 куб./сут. | - | Капитальное строительство |

(Таблица 6 дополнена строками 22-31 постановлением Администрации [от 23.12.2019 № 2469](http://xmkmain2:8080/content/act/07d892eb-b1d2-4924-8c77-e301993d23c2.doc))

**Таблица 6**

**Иные показатели муниципальной программы (дополнительные)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значение показателя по годам | Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых коммунальных отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района), в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района) | 70 | 78 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Доля просроченной кредиторской задолженности (1 и более месяца) за приобретенные топливно-энергетические ресурсы, необходимые для обеспечения деятельности организаций жилищно-коммунального комплекса, перед поставщиками ресурсов в общем объеме данной задолженности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, % | 2,0 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 3,8 | 4,0 | 5,0 |
| 4. | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 5. | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, % | 77,0 | 77,40 | 77,50 | 77,50 | 77,50 | 77,50 | 77,50 | 77,50 | 77,50 |
| 6. | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, % | 71,0 | 71,40 | 71,50 | 72,00 | 72,50 | 73,00 | 73,50 | 73,50 | 74,00 |
| 7. | Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования, % | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 |
| 8. | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления Кондинского района и муниципальных учреждений Кондинского района (в расчете на 1 кв. м общей площади), кВт-ч/кв. м | 64,40 | 64,20 | 64,10 | 64,10 | 64,10 | 64,10 | 64,10 | 64,10 | 64,10 |
| 9. | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления Кондинского района и муниципальных учреждений Кондинского района (в расчете на 1 кв. м общей площади), Гкал/кв. м | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 10. | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления Кондинского района и муниципальных учреждений Кондинского района (в расчете на 1 чел.), куб. м/чел | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 |
| 11. | Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления Кондинского района и муниципальными учреждениями Кондинского района к общему объему финансирования муниципальной программы, тыс. рублей/год | 3885,19 | 3885,19 | 3885,19 | 3885,196 | 3885,19 | 3885,19 | 3885,19 | 3885,19 | 3885,19 |
| 12. | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями Кондинского района, ед | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 13. | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. м общей площади), Гкал/кв. м | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| 14. | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя), куб. м/чел | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| 15. | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. м общей площади), кВт\*ч/кв. м | 349,00 | 349,00 | 349,00 | 349,00 | 349,00 | 349,00 | 349,00 | 349,00 | 349,00 |
| 16. | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах, т.у.т./кв. м | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 |
| 17. | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии, % | 33,70 | 33,70 | 33,70 | 33,70 | 33,70 | 33,70 | 33,70 | 33,70 | 33,70 |
| 18. | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды, % | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 27,8 |
| 19. | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. м), тыс. кВт-ч/куб. м | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| 20. | Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. м), тыс. кВт-ч/куб. м | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
| 21. | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. м освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам), кВт-ч/куб. м | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 |
| 22. | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Кондинского района, % \* | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23. | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории Кондинского района, % \*\* | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24. | Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека), куб. м/чел. \* | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25. | Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 чел.), куб. м/чел. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26. | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя), куб. м/чел. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27. | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. м общей площади), тыс. куб. м/кв. м \*\* | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28. | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя), тыс. куб. м/чел. \*\* | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29. | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях, т.у.т./млн.Гкал\*\*\* | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных, т.у.т./Гкал | 0,23 | 0,23 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 31. | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах тееплоснабжения, кВт/ч/Гкал. | 0,04 | 0,04 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |

\* - показатели по горячему водоснабжению отсутствуют, ввиду того, что на территории Кондинского района нет коммунальной услуги по горячему водоснабжению;

\*\* - показатели по природному газу отсутствуют, ввиду того, что территория Кондинского района не газифицирована;

\*\*\* - тепловые электростанции на территории Кондинского района отсутствуют.

Показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе не отражены, ввиду того, что значения показателей в постановлении Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры [от 05 октября 2018 года № 347-п](http://nla-service.minjust.ru:8080/rnla-links/ws/content/act/1690e9f0-6ab5-4a06-9f19-7dbc362a6bb4.html) «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда» будут определены после их внесения в государственную программу Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2018-2025 годы и на период до 2030 года».

(Таблица 7 утратила силу постановлением Администрации [от 10.01.2022 № 7](/content/act/dfe56e6c-a45a-4179-a487-1f1016cff7bc.doc))

(Приложение к муниципальной программе изложено в новой редакции постановлением Администрации [от 23.12.2019 № 2469](http://xmkmain2:8080/content/act/07d892eb-b1d2-4924-8c77-e301993d23c2.doc))

(Приложение к муниципальной программе изложено в новой редакции постановлением Администрации [от 18.03.2020 № 524](http://xmkmain2:8080/content/act/4de127d7-9318-49a9-ad93-06c876e9c0e4.doc))

(Приложение к муниципальной программе изложено в новой редакции постановлением Администрации [от 17.03.2022 № 426](/content/act/871ae608-ed32-4277-9c89-e6bfa74b56fa.doc))

**Приложение**

**к муниципальной программе**

**Направления мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Основные мероприятия | Наименование порядка, номер приложения(при наличии) |
| наименование | направления расходов |
| 1. | Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности | «ВОС на 200 м3/сут. в с. Леуши Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» ПИР 2011-2012 годы, СМР-2019 год;«ВОС на 300 м3/сут. в с. Болчары Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» ПИР 2011-2012 годы, СМР-2019 год;«КОС на 300 м3/сут. в пгт. Кондинское Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» ПИР 2022 год;ЛКОС на 200 куб. сут. в пгт. Кондинское Кондинского района;разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт с заменой ветхого оборудования на ВОС 600 пгт. Кондинское;технологическое присоединение для электроснабжения объекта «Канализационно-очистные сооружения» в с. Болчары Кондинского района;технологическое присоединение для электроснабжения объекта «Канализационно-очистные сооружения» в с. Алтай Кондинского района | Федеральный закон [от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ](file:///C%3A%5Ccontent%5Cact%5Ce3582471-b8b8-4d69-b4c4-3df3f904eea0.html) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
| 2. | Капитальный ремонт (с заменой) систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | Капитальный ремонт (с заменой) инженерных сетей теплоснабжения всего 21,38 км, в том числе:2019 год - 0,02 км, 2020 год - 2,32 км,2021 год - 2,39 км,2022 год - 3,78 км,2023 год - 4,04 км,2024 год - 4,29 км,2025 год - 4,54 км,2026-2030 годы - 26,99 км; водоснабжения: всего 36,14 км, в том числе:2019 год - 0,1 км,2020 год - 5,34 км,2021 год - 7,81 км,2022 год - 5,20 км,2023 год - 5,55 км,2024 год - 5,90 км,2025 год - 6,24 км,2026-2030 годы - 37,11 км; водоотведения: всего 14,46 км, в том числе: 2019 год - 0,00 км,2020 год - 0,69 км,2021 год - 0,00 км,2022 год - 1,20 км,2023 год - 1,28 км,2024 год - 1,35 км,2025 год - 1,43 км,* 1. ы - 8,51 км.

1. Капитальный ремонт с заменой оборудования на водоочистных сооружениях.2. Капитальный ремонт с заменой котельного оборудования.3. Капитальный ремонт с заменой оборудования канализационно-очистных сооружений.4. Приобретение котельного оборудования.5. Приобретение оборудования для водоочистных сооружений.6. Проведение дополнительных работ по теплоснабжению | Федеральный закон [от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ](file:///C%3A%5Ccontent%5Cact%5Ce3582471-b8b8-4d69-b4c4-3df3f904eea0.html) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
| 3. | Возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) тепловой энергии и оказанием услуг теплоснабжения на территории Кондинского района | Предоставление субсидии в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат организациям, в связи с производством (реализацией) тепловой энергии и оказанием услуг теплоснабжения на территории Кондинского района | Постановление администрации Кондинского района [от 11 августа 2014 года № 1625](file:///C%3A%5Ccontent%5Cact%5Cb8591a53-edbe-4862-be9d-099b681aa97d.doc) «Об утверждении Порядка предоставления субсидий в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат организациям, в связи с производством (реализацией) тепловой энергии и оказанием услуг теплоснабжения на территории Кондинского района» |
| 4. | Возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат организациям, включая концессионеров, осуществляющим услуги водоснабжения и водоотведения на территории Кондинского района | Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат организациям, включая концессионеров, осуществляющим услуги водоснабжения и водоотведения на территории Кондинского района | Постановление администрации Кондинского района [от 05 марта 2014 года № 439](file:///C%3A%5Ccontent%5Cact%5C32d4957d-f35b-4efc-be58-e83826e7efbb.doc) «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат организациям, включая концессионеров, осуществляющим услуги водоснабжения и водоотведения на территории Кондинского района» |
| 5. | Расходы на формирование резерва материально-технических ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций | В соответствии с постановлением администрации Кондинского района [от 01 августа 2013 года № 1642](http://xmkmain2:8080/content/act/998a5b93-3317-411e-a21b-45c49fe66cd1.doc) «О создании резерва материальных ресурсов (запасов) муниципального образования Кондинский район» ежегодно муниципальным образованием Кондинский район формируется резерв материальных ресурсов (запасов) для ликвидации аварий, чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения бесперебойной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства. В 2019 году на пополнение аварийного запаса материально-технических ресурсов муниципального образования Кондинский район заключено 29 договоров на приобретение нефти, из них 28 договоров с обществом с ограниченной ответственностью «Теплотехсервис» в количестве 98 тонн; 2 муниципальных контракта с обществом с ограниченной ответственностью «Теплотехсервис» в количестве 300 тонн; 1 договор с обществом с ограниченной ответственностью «СОЮЗАГРО» в количестве 65 тонн;4 муниципальных контракта, из них 1 муниципальный контракт на приобретение нефти с обществом с ограниченной ответственностью «ИНТЕРНОВА» в количестве 1 700 тонн; 1 муниципальный контракт на приобретение щепы с индивидуальным предпринимателем Е.С. Поливцевой в количестве 10,00 тыс. м3; 1 муниципальный контракт на приобретение угля с обществом с ограниченной ответственностью «ТД «УНИПО» в количестве 1 794 тонны; 1 муниципальный контракт на приобретение каменного угля с обществом с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Универсальные поставки» в количестве 1 794 тонн. В 2020 году на пополнение аварийного запаса материально-технических ресурсов муниципального образования Кондинский район заключено 58 договоров, в том числе с: обществом с ограниченной ответственностью «СоюзАгро» (нефть) 7 договоров на 61,304 тонны; обществом с ограниченной ответственностью СК «Лидер» (уголь) 27 договоров на 1 616,70 тонн; обществом с ограниченной ответственностью «Углетэк» (уголь) 24 договора на 2 163,90 тонны;4 муниципальных контракта, в том числе с: обществом с ограниченной ответственностью «Интернова» 2 контракта (нефть) на 960,0 тонн;обществом с ограниченной ответственностью «Сургутский нефтепродукт» 1 контракт (нефть) на 340 тонн; обществом с ограниченной ответственностью «Теплотехсервис» 1 контракт (нефть) на 300,00 тонн.В 2021 году на пополнение аварийного запаса материально-технических ресурсов муниципального образования Кондинский район заключено 13 муниципальных контракта, 10 договоров, из них:10 муниципальных контрактов на поставку каменного угля в резерв материальных ресурсов (запасов) муниципального образования Кондинский район с индивидуальным предпринимателем В.Н. Машина топливо (уголь) в количестве на 3 431,71 тонну на общую сумму 19 217,7 тыс. рублей;1 муниципальный контракт на поставку каменного угля с обществом с ограниченной ответственностью «Мобильный мир» в количестве 205,29 тонн на общую сумму 1 149,6 тыс. рублей;1 муниципальный контракт с обществом с ограниченной ответственностью «Универсалпромстрой» на поставку труб напорных из полиэтилена и комплектующих в резерв материальных ресурсов муниципального образования Кондинский район (для СМП/СОНКО) на общую сумму 502,4 тыс. рублей, в том числе:труба напорная из полиэтилена -221 метр на сумму 143,7 тыс. рублей;опора неподвижная с теплоизоляцией - 6 шт. на сумму 126,0 тыс. рублей;комплект для изоляции сварного стыка стальных труб с теплоизоляцией, с полиэтиленовой муфтой и термоусадочными манжетами 56 комплектов на сумму 62,2 тыс. рублей;компенсатор односекционный - 4 шт. на сумму 119,8 тыс. рублей;опора подвижная приварная - 8 шт. на сумму 10,4 тыс. рублей;отвод стальной с теплоизоляцией - 2 шт. на сумму 8,9 тыс. рублей;переход - 2 шт. на сумму 4,0 тыс. рублей;муфта полиэтиленовая - 18 шт. на сумму 26,6 тыс. рублей;отвод ПНД - 1 шт. на сумму 0,8 тыс. рублей;1 муниципальный контракт с обществом с ограниченной ответственностью «79 Элемент» на поставку труб стальных в ППУ изоляции в резерв материальных ресурсов муниципального образования Кондинский район (для СМП/СОНКО):труба стальная в ППУ изоляции - 5,75 тонн на сумму 1 137,3 тыс. рублей;10 договоров на поставку каменного угля в резерв материальных ресурсов (запасов) муниципального образования Кондинский район с индивидуальным предпринимателем В.Н. Машина топливо (уголь) в количестве на 1 000 тонн на общую сумму 5 600,0 тыс. рублей | Федеральный закон [от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ](file:///C%3A%5Ccontent%5Cact%5Ce3582471-b8b8-4d69-b4c4-3df3f904eea0.html) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
| 6. | Установка и монтаж блочно-модульных котельных установок, локальных водоочистных сооружений, локальных сооружений водоотведения | Согласно плану мероприятий по переводу котельных Кондинского района на альтернативный вид топлива, утвержденному решением Думы Кондинского района от 22 октября 2019 года № 571 «О мероприятиях в сфере жилищно-коммунального комплекса» утверждено мероприятие «Приобретение и монтаж твердотопливной котельной «Центр» мощностью 10 МВт в пгт. Междуреченский | Федеральный закон [от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ](file:///C%3A%5Ccontent%5Cact%5Ce3582471-b8b8-4d69-b4c4-3df3f904eea0.html) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
| 7. | Разработка проектно-сметной документации | В целях выполнения работ по капитальному ремонту (с заменой) систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на разработку проектной документации на объекты, включенные в Планы мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду | Федеральный закон [от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ](file:///C%3A%5Ccontent%5Cact%5Ce3582471-b8b8-4d69-b4c4-3df3f904eea0.html) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
| 8. | Организация деятельности по исполнению муниципальной программы | Расходы на заработную плату, налоги (сборы), оргтехнику, канцелярию, содержание здания, мебель, оплату коммунальных и прочих услуг сторонних организаций | На основе договоров, соглашений, заключаемых в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  |
| 9. | Приобретение объектов жилищно-коммунального хозяйства | 1. Приобретение твердотопливной котельной в пгт. Мортка мощностью 9 МВт. ул. Пушкина, 1Б.2. Приобретение тепловых сетей котельной «Южная» до тепловой камеры ул. Кедровая, пгт. Междуреченский протяженностью 282 м.3. Проведение экспертизы.4. Приобретение сетей теплоснабжения от теплового пункта ул. Таежная до котельной «Больница» ул. Чехова пгт. Междуреченский, протяженность 454 м, СМР 2020 год.5. Приобретение сооружения коммунального хозяйства «Сети водоснабжения от ул. Комсомольская дом № 7 до ул. Портовая дом № 30», протяженностью 780 метров, расположенного по адресу: с. Болчары, Кондинский район, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра  | Федеральный закон [от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ](file:///C%3A%5Ccontent%5Cact%5Ce3582471-b8b8-4d69-b4c4-3df3f904eea0.html) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;постановление администрации Кондинского района [от 07 июня 2018 года № 1066](file:///C%3A%5Ccontent%5Cact%5Cc271e6ba-62fb-44cf-9481-5438b8c463c2.doc) «Об утверждении Порядка принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в целях приобретения объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность» |
| 10. | Экспертиза котельно-печного топлива, обследование коммунальных систем тепло-водоснабжения и водоотведения Кондинского района. | Расходы на проведение экспертизы котельно-печного топлива, на обследование коммунальных систем тепло-водоснабжения и водоотведения Кондинского района (сп. Болчары, гп. Кондинское) | Федеральный закон [от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ](file:///C%3A%5Ccontent%5Cact%5Ce3582471-b8b8-4d69-b4c4-3df3f904eea0.html) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
| 11. | Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа | Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа, в том числе расходы на осуществление отдельных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по организации деятельности в сфере реализации сжиженного газа | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры [от 05 октября 2018 года № 347-п](file:///C%3A%5Ccontent%5Cact%5C1690e9f0-6ab5-4a06-9f19-7dbc362a6bb4.html) «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда» |
| 12. | Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к категории потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения Кондинского района по социально ориентированным тарифам | Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к категории потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения Кондинского района по социально ориентированным тарифам | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры [от 05 октября 2018 года № 347-п](file:///C%3A%5Ccontent%5Cact%5C1690e9f0-6ab5-4a06-9f19-7dbc362a6bb4.html) «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда» |
| 13. | Возмещение расходов организации за доставку населению сжиженного газа для бытовых нужд и возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплекса, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы | Предоставление субсидии в целях возмещения расходов организации за доставку населению сжиженного газа для бытовых нужд и на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры [от 05 октября 2018 года № 347-п](file:///C%3A%5Ccontent%5Cact%5C1690e9f0-6ab5-4a06-9f19-7dbc362a6bb4.html) «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда»;постановление администрации Кондинского района [от 19 февраля 2014 года № 328](file:///C%3A%5Ccontent%5Cact%5C26779694-d74a-4a1f-996f-2cc0c51c734c.doc) «Об утверждении Порядка предоставления субсидии в целях возмещения недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения Кондинского района по цене электрической энергии зоны централизованного электроснабжения» |
| 14. | Возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения | Предоставление субсидии в целях возмещения недополученных доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения | Постановление администрации Кондинского района [от 28 декабря 2015 года № 1788](file:///C%3A%5Ccontent%5Cact%5C818028af-6893-4397-8b5e-56812f2128c8.doc) «Об утверждении Порядка предоставления субсидии в целях возмещения недополученных доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения» |
| 15. | Возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения | Предоставление субсидии в целях возмещения недополученных доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения | Постановление администрации Кондинского района [от 18 июля 2014 года № 1446](file:///C%3A%5Ccontent%5Cact%5Cad2c01e1-c180-4800-9c9d-1e85f4a65ff0.doc) «Об утверждении Порядка предоставления субсидии в целях возмещения недополученных доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения» |