Муниципальное образование Кондинский район

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

# АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 26 декабря 2019 года |  |  | № 2522 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | пгт. Междуреченский |  |

Об утверждении перечня объектов инвестиционной муниципальной программы Кондинского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Во исполнение постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 06 декабря 2019 года № 467-п «Об Адресной инвестиционной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», администрация Кондинского района постановляет:

1. Утвердить перечень объектов инвестиционной муниципальной программы Кондинского района на 2020 год и на плановый период 2021 и                       2022 годов (приложение).

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы района - председателя комитета экономического развития                                     Н.Ю. Максимову.

| Глава района |  | А.В.Дубовик |
| --- | --- | --- |

тп/Банк документов/Постановления 2019

Приложение

к постановлению администрации района

от 26.12.2016 № 2522

| Перечень объектов инвестиционной муниципальной программы Кондинского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов |
| --- |
| Раздел 1. Перечень объектов инвестиционной муниципальной программы Кондинского района в отношении объектов капитального строительства на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов |
| № п/п | Наименование объектов, наименование муниципальной программы | Характеристика объекта | Сроки строительства | Финансирование инвестиционной муниципальной программы Кондинского района, тыс. руб. |
|  |  | единица измерения | мощность по проекту | начало | завершение | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО | федеральный бюджет | бюджет автономного округа | бюджет муниципального образования | ВСЕГО | бюджет автономного округа | бюджет муниципального образования | ВСЕГО | бюджет автономного округа | бюджет муниципального образования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  | 791 229,0 | 53 411,7 | 665 288,4 | 72 528,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие образования в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 годов» |  |  |  |  | 659 346,4 | 53 411,7 | 540 000,0 | 65 934,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Реконструкция школы с пристроем для размещения групп детского сада, с. Чантырья | учащ/мест | 120/30 | 2019 | 2020 | 192 023,7 |  | 172 821,3 | 19 202,4 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Реконструкция школы с пристроем для размещения групп детского сада, п. Половинка | учащ/мест | 170/85 | 2019 | 2020 | 192 026,7 |  | 172 824,0 | 19 202,7 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Школа-детский сад в д. Ушья | учащ/мест | 80/40 | 2019 | 2020 | 275 296,0 | 53 411,7 | 194 354,7 | 27 529,6 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 годов» |  |  |  |  | 131 882,6 |  | 125 288,4 | 6 594,2 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Подъездная автомобильная дорога к с. Ямки | км/км | 4,740/ 0,3085 | 2017 | 2020 | 131 882,6 |  | 125288,4 | 6594,2 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Перечень объектов инвестиционной муниципальной программы Кондинского района в отношении приобретения социальных обектов недвижимого имущества на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов |
| № п/п | Наименование объектов, наименование муниципальной программы | Характеристика объекта | Сроки приобретения | Планируемый объем бюджетных инвестиций | Финансирование инвестиционной муниципальной программы Кондинского района, тыс. руб. |
|  |  | единица измерения | мощность по проекту |  |  | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО | федеральный бюджет | бюджет автономного округа | бюджет муниципального образования | ВСЕГО | бюджет автономного округа | бюджет муниципального образования | ВСЕГО | бюджет автономного округа | бюджет муниципального образования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | ВСЕГО |  |  |  | 501 128,9 | 446 054,1 | 15 098,5 | 307 477,9 | 123 477,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие образования в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 годов» |  |  |  |  | 339 554,1 | 15 098,5 | 307 477,9 | 16 977,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Детский сад в пгт.Междуреченский | мест | 200 | 2020 | 339 554,1 | 339 554,1 | 15 098,5 | 307 477,9 | 16 977,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 годов» |  |  |  |  | 101 500,0 | 0,0 | 0,0 | 101 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Приобретение спортивного комплекса в пгт.Междуреченский | человек | 90 | 2019-2020 | 156 574,8 | 101 500,0 |  | 0,0 | 101 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Муниципальная программа «Развитие культуры в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 годов» |  |  |  |  | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1 | Выкуп здания под размещение филиала Кондинская межпоселенческая централизован ная библиотечная система | кв.м. | 122,2 | 2020 | 5 000,0 | 5 000,0 |  |  | 5 000,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |