ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

ДУМА КОНДИНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

Об итогах реализации решения Думы Кондинского района от 20.05.2004 №256 «Об утверждении Программы реконструкции существующих и строительству новых АЗС на территории Кондинского района на 2005-2008 годы» (с изменениями от 21.12.2006 №257; от 29.01.2009 № 728)

Рассмотрев  информацию об итогах реализации решения Думы Кондинского района от 20.05.2004 №256 «Об утверждении Программы реконструкции существующих и строительству новых АЗС на территории Кондинского района на 2005-2008 годы» (с изменениями от 21.12.2006 №257; от 29.01.2009 № 728), представленную начальником управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района Т.А. Кокотовой, руководствуясь подпунктом 4 пункта 1  статьи 18 устава Кондинского района, Дума Кондинского района решила:

- Информацию принять к сведению.

- Пролонгировать программу на 2010 год.

- Утвердить мероприятия программы в 2010 году, согласно приложению.

- Для завершения монтажа и ввода в эксплуатацию автозаправочных станций, администрации Кондинского района при поступлении дополнительных доходов в 2010 году  предусмотреть финансирование мероприятий, согласно приложению.

- Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района (Т.А. Кокотова) завершить монтаж и ввести в эксплуатацию в 2010 году автозаправочные станции в с. Алтай, п. Половинка, с. Ямки.

6.   Решение Думы Кондинского района от 29.01.2009г.  №728  считать

утратившим силу.

7.   Решение опубликовать в газете «Кондинский вестник».

8.   Контроль выполнения решения возложить на постоянную комиссию  по вопросам промышленности, связи, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, бытового обслуживания, природных ресурсов и торговли Думы Кондинского района (С.А. Дерябин) и заместителя главы администрации Кондинского района по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи С.В. Морозова.

Глава Кондинского района                                    В.Ф. Редикульцев

пгт. Междуреченский

27 января 2010 года

№ 920

|  |  |  |  |  | Приложение к решению Думы района от 27.01.2010 №920 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по программе Реконструкция существующих и строительство новых АЗС на территории Кондинского района на 2005-2008 годы в 2010 году |
| Наименование объекта | Владелец обьекта | Место расположения | Мощность объекта | Наименование мероприятий | Источники финансирования | Сметная стоимость, тыс. руб | Сроки строительства |
| Блок контейнерная АЗС | ООО «Морткинская ЖКК» | п.Ямки | 50 заправок в сутки | Завершение строительства и ввод в эксплуатациию | Бюджет района | 195 | 2010 |
| Блок контейнерная АЗС | ОАО «Половинкинское ЖКХ» | п.Половинка | 50 заправок в сутки | Завершение строительства и ввод в эксплуатациию | Бюджет района | 1500 | 2010 |
| Блок контейнерная АЗС | ООО «Теплотехсервис» | с.Алтай | 50 заправок в сутки | Завершение строительства и ввод в эксплуатациию | Бюджет района | 1030 | 2010 |
| Итого затрат по программе |  |  |  |  | 2 725 |  |