

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА**

**ДУМА КОНДИНСКОГО РАЙОНА**

**РЕШЕНИЕ**

**О программе комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Болчары до 2020 года и на период до 2029 года**

В соответствии с подпунктом 8 пункта 1 статьи 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подпунктом 6.1 пункта 1 статьи 17 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 01 октября 2015 года № 1050 «Об установлении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», Дума Кондинского района решила:

1. Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Болчары до 2020 года и на период до 2029 года.
2. Обнародовать настоящее решение в соответствии с решением Думы Кондинского района от 27 февраля 2017 года № 215 «Об утверждении Порядка опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и другой официальной информации органов местного самоуправления муниципального образования Кондинский район и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Кондинского района.
3. Настоящее решение вступает в силу после его обнародования.

Председатель Думы Кондинского района Ю.В. Гришаев

Глава Кондинского района А.В. Дубовик

пгт. Междуреченский

30 ноября 2017 года

№342

Приложение к решению Думы

Кондинского района от 30.11.2017 № 342

**П Р О Г Р А М М А**

**комплексного развития социальной инфраструктуры**

**сельского поселения Болчары до 2020 года и на период до 2029года**

**ПАСПОРТ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование программы** | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Болчары до 2020 года и на период до 2029 года |
| **Основание для разработки программы** | Статья 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ;  Статья 5 Федерального закона от 29 декабря 2014 года № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| **Наименование заказчика и разработчиков программы, их местонахождение** | Заказчик: Администрация Кондинского района, Российская Федерация, 628200, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, пгт.Междуреченский, ул. Титова, 21  Разработчик: Комитет экономического развития администрации Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Российская Федерация, 628200, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, пгт.Междуреченский, ул. Титова, 24 |
| **Цели и задачи программы** | Цель программы – обеспечение сбалансированного перспективного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Болчары в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры  Задачи программы:  а) обеспечение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры;  б) обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;  в) обеспечение сбалансированного, перспективного развития социальной инфраструктуры в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры;  г) обеспечение достижения расчетного уровня обеспеченности населения, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;  д) обеспечение эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры. |
| **Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры** | Сохранение фактической обеспеченности дошкольными общеобразовательными учреждениями на уровне 100% от норматива;  Увеличение уровня фактической обеспеченности учреждениями здравоохранения до 100% от норматива;  Сохранение фактической обеспеченности спортивными залами на уровне 100% от норматива;  Увеличение уровня фактической обеспеченности плоскими спортивными сооружениями до 100% от норматива;  Сохранение фактической обеспеченности библиотеками на уровне 100% от норматива;  Сохранение фактической обеспеченности детскими школами искусств на уровне 100% от норматива;  Сохранение фактической обеспеченности кинотеатрами, киноустановками на уровне 100% от норматива;  Сохранение фактической обеспеченности учреждениями культурно-досугового типа на уровне 100% от норматива. |
| **Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры** | Мероприятия программы (инвестиционные проекты) направлены на развитие объектов социальной инфраструктуры по направлениям:  **1. Образование**  1.1. Развитие дошкольных образовательных учреждений;  1.2. Развитие общеобразовательных учреждений;  1.3. Развитие учреждений профессионального образования  **2. Здравоохранение**  2.1. Развитие медицинских стационарных учреждений;  2.2. Развитие амбулаторно-поликлинических учреждений;  2.3. Развитие фельдшерско-акушерских пунктов  **3. Физическая культура и спорт**  3.1. Развитие инфраструктурных объектов спорта, относящихся к категории «Спортивные залы»;  3.2. Развитие инфраструктурных объектов спорта, относящихся к категории «Плоскостные сооружения»  **4. Культура и искусство**  4.1. Развитие инфраструктурных объектов культуры, относящихся к категории «Библиотечное обслуживание»  4.2. Развитие инфраструктурных объектов культуры, относящихся к категории «Культурно-досуговые учреждения»  4.3. Развитие инфраструктурных объектов культуры, относящихся к категории «Выставочные залы, картинные галереи»  4.4. Развитие системы содействия в показе киновидеофильмов  4.5. Развитие инфраструктурных объектов культуры, относящихся к категории «Детские школы искусств» |
| **Срок и этапы реализации программы** | С 2017 по 2020 годы и на период до 2029 года. Этапы:  I этап: 2017-2020гг;  II этап: 2021-2025гг;  III этап: 2026-2029гг. |
| **Объемы и источники финансирования программы** | На 1 этапе предусматривается строительство детских дошкольных учреждений из внебюджетных источников, бюджета округа, муниципального бюджета. Этапы финансирования соответствуют этапам реализации, в соответствии с данными генерального плана сельского поселения Болчары реализация остальных проектов планируются на 2 и 3 этапах, не предусматривающем финансовую оценку. |
| **Ожидаемые результаты реализации программы** | Ввод в эксплуатацию предусмотренных Программой объектов социальной инфраструктуры в целях обеспечения нормативного соответствия и надежности функционирования социальных систем, способствующих комфортным и безопасным условиям для проживания людей в сельском поселении Болчары Кондинского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |

**Раздел 1. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры**

**1.1. Описание социально-экономического состояния поселения, сведения о градостроительной деятельности на территории сельского поселения Болчары**

Сельское поселение Болчары (далее – сп. Болчары) входит в состав Кондинского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – ХМАО – Югры). Территория сельского поселения Болчары находится в северной части Кондинского района. В границы поселения входят населенные пункты: село Болчары (административный центр), село Алтай, деревня Кама. Площадь МО сельского поселения Болчары – 52114,75га.

Площадь села Болчары – 264,2га.

Площадь села Алтай – 74,15га.

Площадь деревни Кама – 64,29га.

Среднегодовая численность населения в 2016 году составила 1987 человек. Численность сельского населения составляет 6,4% от числа проживающих на территории Кондинского муниципального района.




Рисунок 1 - Сельское поселение Болчары Кондинского муниципального района

ХМАО – Югры

**Экономическое развитие**

В последние годы отмечается тенденция снижения численности населения сельского поселения (таблица 1). Так за период с 2012 года по 2016 год численность населения уменьшилась на 5,3% (или, в абсолютном выражении, на 112 человека).

Динамика демографических показателей сельского поселения Болчары

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **Ед. измерения** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** |
| Среднегодовая численность населения | человек | 2099 | 2064 | 2056 | 2038 | 1987 |
| Число родившихся  (без мертворожденных) | человек | 26 | 9 | 10 | 10 | 25 |
| Число умерших | человек | 19 | 7 | 5 | 7 | 23 |
| Естественный прирост (+, -) | человек | 7 | 2 | 5 | 3 | 2 |
| Число прибывших | человек | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| Число выбывших | человек | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| Миграционное сальдо (+, -) | человек | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |

На территории сельского поселения Болчары зарегистрировано 32 организации различных видов собственности и направлений деятельности, в том числе 26 индивидуальных предпринимателей. На производстве и обслуживании занято 207 человек.

Промышленность сельского поселения Болчары представлена следующими предприятиями:

нефтеперекачивающая станция ЛПДС «Кедровое»;

предприятие ООО «Сосновское», основным видом деятельности которого является лесозаготовка, разделка хлыстов выработка круглых лесоматериалов, производство пиломатериалов, производство столярных изделий;

производством и реализацией сельскохозяйственной продукции в поселении занимается глава крестьянских (фермерского) хозяйства Григорян В.А.;

оказание транспортных услуг осуществляет отделение ЗАО «Конда-Авиа» и отделение ЗАО «Трансагенство»;

услуги жилищно-коммунального комплекса (теплоэнергия, водоснабжение, водоотведение, вывоз ЖБО и ТБО) осуществляет ООО «Теплотехсервис»;

предприятие ООО «Курсор» занимается выловом рыбы.

В сельском поселении Болчары созданы необходимые условия для удовлетворения спроса населения на товары и услуги, обеспечения качества и безопасности их предоставления, предложен широкий спектр необходимых товаров. На территории сельского поселения расположены объекты розничной торговли и общественного питания.

Таблица 2

**Обеспечение населения услугами торговли и общественного питания**

**за 2011 – 2015 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Ед. изм.** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** |
| Объекты бытового обслуживания | Ед. | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 |
| Магазины | Ед. | 24 | 27 | 26 | 23 | 23 |
| Площадь торгового зала | Кв.м. | 907,5 | 1327,2 | 1363,2 | 908,5 | 908,5 |
| Столовые, закусочные | Ед. | - | - | - | - | - |
| Площадь зала | Кв.м. | - | - | - | - | - |
| Столовые учебных заведений | Ед. | 3 на 197 мест | 4 на 217 мест | 4 на 194 места | 3 на 194 места | 3 на 194 места |
| Площадь зала | Кв.м. | 242,2 | 272,2 | 272,2 | 272,2 | 272,2 |
| Ресторан | Ед. | - | - | - | - | - |
| Площадь | Кв.м. | - | - | - | - | - |
| Аптеки | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Площадь | Кв.м. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Гостиница | Ед. | - | - | - | 1 на 12 мест | 1 на 12 мест |
| Предприятия электросвязи | Ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Почтовые отделения | Ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Обеспеченность торговыми площадями | % | 97 | 147 | 154 | 103 | 104 |

Положительные тенденции развития экономики сельского поселения Болчары способствуют устойчивому развитию рынка труда.

Ситуация на регистрируемом рынке труда в анализируемый период 2010-2015 годы оставалась стабильной и характеризовалась положительными изменениями, этому способствовала реализация активных форм занятости населения и дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда.

Численность экономически активного населения в 2015 году составила 1242 человек или 61% от общей численности населения сельского поселения Болчары. Численность безработных граждан заметно снизилась за последние 5 лет, что находит свое отражение в снижении показателя уровня безработицы. В 2015 году уровень безработицы составил лишь 0,24%, что свидетельствует о максимально сбалансированном развитии рынка труда.

Баланс трудовых ресурсов сельского поселения Болчары в 2011-2015 гг.

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** |
| 1. Численность трудовых ресурсов | 1323 | 1361 | 1341 | 1341 | 1379 |
| 2. Экономически активное население | 1207 | 1238 | 1204 | 1204 | 1242 |
| 3. Численность занятых в экономике (среднегодовая)-всего: | 729 | 691 | 646 | 646 | 653 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| Рыболовство, рыбоводство | 20 | 21 | 11 | 3 | 2 |
| Добыча полезных ископаемых | 102 | 102 | 102 | 108 | 100 |
| Обрабатывающие производства | 37 | 25 | 25 | 18 | 32 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 72 | 16 | 43 | 42 | 38 |
| Строительство | - | - | - | 3 | 3 |
| Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 89 | 87 | 96 | 76 | 78 |
| Гостиницы и рестораны | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Транспорт и связь | 37 | 37 | 35 | 20 | 12 |
| Финансовая деятельность | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | - | - | - | - | - |
| Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | 16 | 18 | 16 | 15 | 20 |
| Образование | 221 | 232 | 167 | 167 | 167 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 59 | 58 | 55 | 54 | 48 |
| Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 62 | 83 | 85 | 130 | 143 |
| Предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства | - | - | - | - | - |
| Деятельность экстерриториальных организаций | - | - | - | - | - |
| 4. Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости, чел. | 43 | 51 | 39 | 22 | 3 |

### Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника в организациях (без субъектов малого предпринимательства) за 2015 год (по данным органов государственной статистики) составила 54,5 тыс.руб., что выше средне районного показателя на 10% (по району 49,5 тыс. руб.).

### Финансовая обеспеченность на одного жителя поселения увеличилась в сравнении с 2011 годом на 18% и составила 26,5 тыс.руб.

### Бюджет сельского поселения Болчары за 2015 год исполнен по доходам в сумме 54105,8 тыс.руб., по расходам в сумме 53100,6 тыс.руб., или 110% и 109% соответственно к уровню 2011 года (таблица 3).

### Собственные доходы бюджета поселения увеличились в сравнении с 2011 годом на 40% и составили 5176,9 тыс.руб., в расчете на одного жителя 2,5 тыс.руб. Доля собственных доходов в бюджете поселения составила 9,6%.

**Уровень и качество жизни населения**

Одним из важнейших показателей качества жизни населения является уровень развития социальной сферы.

Социальная сфера сельского поселения Болчары включает в себя совокупность отраслей, предоставляющих населению услуги образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, социальные услуги. Обеспечение и поддержание высокого качества жизни является важнейшей целью социальной политики.

На территории сельского поселения расположены следующие объекты социальной инфраструктуры:

**Учреждения образования**

В сельском поселении Болчары Кондинского муниципального района ХМАО – Югры деятельность по образованию детей осуществляют учреждения:

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Болчаровская средняя общеобразовательная школа» на 400 учащихся, фактически обучается 206 чел. Списочная численность работников составляет 52 человека. Год ввода объекта в эксплуатацию 2002, износ здания 28%;

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Алтайская средняя общеобразовательная школа» на 124 учащихся, фактически обучается 64 чел. Списочная численность работников составляет 68 человек. Год ввода объекта в эксплуатацию 1978, износ здания 79%;

Муниципальное казенное дошкольное общеобразовательное учреждение детский сад «Елочка» с.Болчары на 120 мест, фактически посещает 113 детей. Списочная численность работников составляет 35 чел. Год ввода объекта в эксплуатацию 1986, износ здания 65%;

В 2015 году МКДОУ детский сад «Ивушка» присоединился к МКОУ «Алтайская средняя общеобразовательная школа»;

Здание детского сада в д. Кама на 24 воспитанника и 20 учащихся, фактически посещают 20 воспитанников и 24 учащихся. Год ввода объекта в эксплуатацию 1987, износ здания 44%;

Здание детского сада в с. Алтай на 26 воспитанников, фактически посещают 28 воспитанников. Год ввода объекта в эксплуатацию 1962, износ здания 95%.

#### Учреждения культуры

На территории сельского поселения Болчары осуществляют свою деятельность следующие учреждения культуры:

Муниципальное учреждение культуры «Кондинская межпоселенческая централизованная библиотечная система» филиал № 9 Болчаровская библиотека с. Болчары, с общим фондом книг 12625 экземпляров, год ввода здания в эксплуатацию 2004, износ здания 15%; муниципальное учреждение культуры «Кондинская межпоселенческая централизованная библиотечная система» филиал № 8 Алтайская библиотека с. Алтай, с общим фондом книг 6944 экземпляра, год ввода здания в эксплуатацию 2002, износ здания 27%; муниципальное учреждение культуры «Кондинская межпоселенческая централизованная библиотечная система» филиал № 22 Камская библиотека д. Кама, с общим фондом книг 1056 экземпляров, год ввода здания в эксплуатацию 1994, износ здания 44%;

Муниципальное казенное учреждение «Сельский центр культуры» с. Болчары с филиалами в с. Алтай, д. Кама на 380 мест (общая мощность) в том числе с.Болчары на 220 мест, с. Алтай на 100 мест, д. Кама на 60 мест. Год ввода объекта в эксплуатацию с.Болчары 2004, износ здания 48%, с. Алтай 2002, износ здания 75%, д. Кама 2002, износ здания 21%;

В сельском поселении Болчары Кондинского муниципального района ХМАО – Югры 1 видеоустановка нового поколения в с. Алтай;

В сельском поселении Болчары Кондинского района ХМАО – Югры деятельность музеев не осуществляется;

В сельском поселении Болчары Кондинского района ХМАО – Югры осуществляют деятельностьотделение детская муниципального учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа им. А.В. Красова» на 33 учащихся. Год ввода объекта в эксплуатацию 2004, износ здания 48%.

#### Учреждения физической культуры и спорта

Сеть учреждений физической культуры и спорта в поселении представлена двумя спортивными объектами с единовременной пропускной способностью 105 чел., в том числе:

лыжная база (модульная) в с.Болчары с единовременной пропускной способностью 45 чел. (год ввода 2016, износ 2,5%);

спортивный комплекс в с.Болчары с единовременной пропускной способностью 60 чел. (год ввода 1987, износ - 96%). Численность занимающихся 126 чел.

#### Учреждения здравоохранения

Услуги здравоохранения на территории поселения оказывает Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Болчаровская участковая больница" с числом коек круглосуточного стационара 10 коек. Списочная численность работников 46 человек. Так же на территории находятся 2 фельдшерско-акушерских пункта в с. Алтай и д. Кама в модульном исполнении. Обеспеченность больничными учреждениями составляет 37%.

Обеспеченность населения сельского поселения Болчары

учреждениями социальной сферы за 2016 год, %

Таблица 4

| **Наименование учреждения** | **2016 год** |
| --- | --- |
| **Образование** | |
| Дошкольные учреждения | 124% |
| Дневные общеобразовательные учреждения | 206% |
| **Здравоохранение** | |
| Больничные учреждения | 37% |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения | 79% |
| **Физическая культура и массовый спорт** | |
| Спортивные залы | 230% |
| Плавательные бассейны | 0% |
| Плоскостные сооружения | 41% |
| **Культура** | |
| Библиотечное обслуживание | 100% |
| Музеи | 0% |
| Детские школы искусств | 113% |
| Кинотеатры, киноустановки | 100% |
| Учреждения культурно-досугового типа | 127% |

Генеральный план сельского поселения Болчары разработан на расчетный срок до 2029 года. Последовательность выполнения мероприятий по территориальному планированию, их сроки, определяются органами местного самоуправления Кондинского района исходя из складывающейся социально-экономической обстановки в районе, финансовых возможностей местного бюджета, сроков и этапов реализации соответствующих государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в части, затрагивающей территорию района, приоритетных национальных проектов.

В соответствии с генеральным планом сельского поселения Болчары развитие социальной сферы включает в себя мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры, которые предусмотрены соответственно муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития Кондинского района. Планом развития сельского поселения Болчары предусматривается строительство и ввод в эксплуатацию следующих объектов социальной инфраструктуры на период до 2030 года:

1. строительство детского сада в с. Болчары на 120 мест (2017-2018 гг.);

2. строительство комплексного объекта «Школа - детский сад-интернат» на 50 учащихся / 25 мест / 18 мест в с. Алтай (2016-2018 гг.);

**1.2. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры сельского поселения Болчары**

Современное состояние и развитие отраслей социальной сферы характеризуется следующими основными факторами и тенденциями:

несоответствием существующей сети учреждений социально-культурной сферы и объемом оказываемых ими услуг потребностям населения;

снижением объемов капитальных вложений в социальную сферу, замедлением темпов ввода объектов в эксплуатацию, ростом незавершенного строительства.

Имеющаяся материально-техническая база социальной сферы и недостаточное финансирование учреждений ее отраслей не обеспечивает потребности населения в гарантированном получении социальных услуг.

Сложившиеся условия функционирования и развития учреждений социальной сферы требуют проведения государственной политики, направленной на рациональное использование ограниченных инвестиционных ресурсов.

Разработке инвестиционного плана должен предшествовать анализ экономической ситуации в отраслях социальной сферы и, прежде всего, анализ деятельности учреждений социальной сферы.

Экономическому анализу подлежат: сеть учреждений социальной сферы, находящихся в федеральной собственности, в собственности ХМАО – Югры, муниципальной собственности; состояние их основных фондов, потенциальная мощность, фактическая загрузка; сеть учреждений иной негосударственной собственности и их мощность (объем оказываемых услуг); обеспечение минимальных нормативных потребностей населения региона по видам социальных услуг.

При составлении плана инвестиционной деятельности по строительству социальных объектов необходимо ориентироваться на:

структурные изменения, происходящие в отраслях социальной сферы, включая ликвидацию избыточных площадей учреждений этой сферы;

прогнозируемые объемы гарантированных социальных услуг, рассчитанные на основе нормативов потребности населения в этих услугах, с учетом полной профильной загрузки учреждений;

расширение, реконструкцию, техническое перевооружение действующих учреждений, работающих с перегрузкой;

замену ветхого и аварийного фонда, а также помещений, не отвечающих санитарно-эксплуатационным нормам, в случае невозможности осуществления капитального ремонта этого фонда и необходимости его ликвидации.

Расчеты потребности в объектах здравоохранения, образования и культуры должны осуществляться с учетом данных о мощности (пропускной способности) действующих учреждений, социальных норм и нормативов, одобренных [распоряжением](consultantplus://offline/ref=1CF436B886E88E38606EB1DF21F57A90BA85037B1C1C6C8351BBDEBD885FA4997A08C378B1B8B89BcBl7M) Правительства Российской Федерации от 03 июля 1996 года № 1063-р, стандартов предоставления соответствующих социальных услуг, прогноза численности всего населения, в том числе детей, реструктуризации сети учреждений.

Разность между минимальной нормативной потребностью в социальных услугах и возможностями действующих учреждений социальной сферы всех форм собственности определяет потребность в развитии сети этих учреждений.

При определении потребности в учреждениях социальной сферы в труднодоступных и удаленных населенных пунктах следует иметь в виду, что важнейшим фактором доступности социальных учреждений для населения является степень удаленности этих учреждений от мест проживания населения. Определение потребности в социальных объектах для сельского населения должно осуществляться также с учетом конкретных условий, влияющих на организацию социальных услуг населению в отдельных районах, городах, областях, краях, республиках (плотность населения, состояние дорог, транспорта, климатические условия и т.д.)

Оценка и анализ уровня обеспеченности сельского поселения Болчары объектами социальной инфраструктуры осуществляется в три этапа:

1. Анализ существующей ситуации в отраслях социальной сферы и, прежде всего, анализ деятельности учреждений социальной сферы их эффективности и достаточности для обеспечения минимальных нормативных потребностей населения по видам социальных услуг

2. Разработка и обоснование перечня мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры в соответствии с нормативными требованиями, которые предусмотрены государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования, планом и программой комплексного социально-экономического развития района, инвестиционными программами субъектов естественных монополий, договорами о развитии застроенных территорий, договорами о комплексном освоении территорий, иными инвестиционными программами и договорами, предусматривающими обязательства застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры.

3. Разработка плана инвестиционной деятельности по развитию социальной инфраструктуры на территории сельского поселения Болчары.

Одним из критериев оценки качества жизни населения является наличие и уровень обеспеченности объектами социального и культурно-бытового обслуживания, качество предоставляемых объектами услуг.

Обеспеченность населения объектами социального и культурно-бытового обслуживания населения проведена в следующих областях: образование, здравоохранение, социальное обслуживание, культура, физическая культура и массовый спорт.

Описание объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения с указанием количества объектов и мощностей выполнено на основании исходных данных о действующей сети учреждений и организаций по состоянию на начало 2017 года.

**1.2.1. Образование**

**1.2.1.1. Уровень обеспеченности населения услугами дошкольного образования**

В сельском поселении Болчары Кондинского муниципального района ХМАО – Югры деятельность по дошкольному образованию детей осуществляют три учреждения:

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Елочка» с.Болчары на 120 мест, фактически посещает 113 детей. Год ввода объекта в эксплуатацию 1986, износ здания 65%;

В 2015 году МКДОУ детский сад «Ивушка» присоединился к МКОУ «Алтайская средняя общеобразовательная школа»;

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Алтайская средняя общеобразовательная школа, осуществляющая образовательную деятельность по программам дошкольного образования:

Детский сад в с. Алтай на 26 воспитанников, фактически посещают 28 воспитанников. Год ввода объекта в эксплуатацию 1962, износ здания 95%.

Детский сад в д. Кама на 24 воспитанника и 20 учащихся, фактически посещают 20 воспитанников и 24 учащихся. Год ввода объекта в эксплуатацию 1987, износ здания 44%;

**Основные показатели учреждения дошкольного образования**

Таблица 5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование, адрес** | **Год постройки** | **Тип здания/ материал стен** | **Проектная мощность** | **Мощность в соответствии с требованиями СанПиН** | **Вместимость детского сада** | | **Износ фондов зданий и сооружений, %** | **Год последнего кап. ремонта (при наличии)** | **Площадь бассейна, кв.м. (при наличии)** |
| **Недостаток**  **(-)** | **избыток (+) мест в детском саду** |
| Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Елочка» с.Болчары ул.Комсомольская,1 | 1986 | каменное | 120 | 120 | - | - | 65% | - | - |
| Дошкольная образовательная организация с. Алтай ул. Пионерская,5 | 1962 | деревянное | 26 | 26 | - | - | 95% | - | - |
| Дошкольная образовательная организация школа-сад д. Кама, ул. Ленина,37 | 1987 | деревянное | 20 | 20 | - | - | 44 | - | - |

Для определения нормативной потребности в реализации на территории поселения дошкольных образовательных услуг используется Методика, одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 03 июля 1996 года № 1063-р (с изменениями, внесенными распоряжениями Правительства Российской Федерации от 26.01.2017 № 95-р). Вместе с тем данное распоряжение носит рекомендательный характер, а органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации могут самостоятельно определять порядок их применения с учетом имеющихся материальных, финансовых ресурсов и региональных особенностей.

В настоящее время в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре действует Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18 июля 2007 года № 84-оз «О региональном нормативе обеспеченности населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры дошкольными образовательными организациями» и [Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25 июня 2012 года № 78-оз «О внесении изменения в статью 1 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О региональном нормативе обеспеченности населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры дошкольными образовательными учреждениями](http://internet.garant.ru/document?id=18832406&sub=0)». В соответствии с ними региональный норматив обеспеченности дошкольными образовательными организациями составляет для городской и сельской местности 70 мест на 100 детей дошкольного возраста.

Соотношение текущих нормативных и фактических значений по показателю «Количество мест в дошкольных образовательных учреждениях»

Таблица 6

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование**  **территории** | **Численность детей дошкольного возраста, человек** | **Норматив числа мест на 100 детей** | **Нормативное число мест** | **Фактическое число мест** | **% обеспеченности** | **Число детей на 1 имеющееся место** | **Дефицит/**  **профицит (мест)** |
| сп. Болчары | 191 | 70 | 134 | 166 | 124 | 1,2 | 32 |

Соотношение прогнозируемых нормативных и фактических значений по показателю «Количество мест в дошкольных образовательных учреждениях» с учетом изменения демографических показателей к 2029 году

Таблица 7

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование территории** | **Прогнозируемая к 2029г. численность детей дошкольного возраста, человек** | **Норматив числа мест на 100 детей** | **Нормативное число мест в дошкольных учреждениях** | **Фактическое число мест в дошкольных учреждениях** | **% обеспеченности** | **Число детей на 1 имеющееся место** | **Дефицит/**  **профицит (мест)** |
| сп. Болчары | 182 | 70 | 127 | 166 | 131 | 1,1 | 39 |

Результаты анализа обеспеченности местами в дошкольном образовательном учреждении сельского поселения Болчары Кондинского района ХМАО – Югры демонстрируют дисбаланс между нормативными и фактическими показателями эффективности его функционирования. По итогам 2016 г. наблюдается профицит мест в количестве 32 единиц, к 2029 году значение данного показателя увеличивается до 39 единиц. Таким образом, имеющиеся инфраструктурные возможности в сфере дошкольного образования обеспечивают в полном объеме спрос на рассматриваемый вид социальных услуг.

**1.2.1.2. Уровень обеспеченности общеобразовательными учреждениями**

В сельском поселении Болчары Кондинского муниципального района ХМАО – Югры деятельность по образованию детей осуществляют учреждения:

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Болчаровская средняя общеобразовательная школа» на 400 учащихся, фактически обучается 206 чел.

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Алтайская средняя общеобразовательная школа» на 124 учащихся, фактически обучается 64 чел.

Основные показатели функционирования общеобразовательных учреждений сельского поселения Болчары

Таблица 8

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование, адрес** | **Год постройки, площадь** | | **Тип здания /материал стен** | **Проектная мощность** | **Вместимость**  **школы** | | **Износ фондов зданий и сооружений, %** | **Год последнего кап. ремонта (при наличии)** | **Площадь спортзала, кв.м.**  **(при наличии)** | **Площадь бассейна, кв.м. (при наличии)** |
| **Недостаток (-)** | **избыток (+) мест в школе** |
| Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Болчаровская средняя общеобразовательная школа  с Болчары ул. Колхозная, 1 | 2002г., площадь –  4 242,2 м2 | | Капитальное / кирпичное | 400 | - | - | 28 | - |  | - |
| Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Алтайская средняя общеобразовательная школа  с Алтай ул. Школьная,1 | 1978 | | деревянное | 124 | - | - | 79 | - | - | - |
| Начальная образовательная школа д. Кама, ул.Ленина,37  (школа-сад) | 1987 | деревянное | | 24 | - | - | 44 | - | - | - |

Нормативная потребность в общеобразовательных учреждениях определяется на основе норматива числа мест в общеобразовательных учреждениях, рассчитываемого исходя из численности жителей поселений и жилых комплексов 1000 мест на 100 детей из расчета обучения в одну смену.

Результаты соотношения текущих и прогнозируемых нормативных и фактических значений по показателю «Количество мест в общеобразовательных школах» представлены ниже.

Соотношение текущих нормативных и фактических значений по показателю «Количество мест в общеобразовательных школах»

Таблица 9

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Территория** | **Численность детей школьного возраста, человек** | **Норматив числа**  **мест на 100 детей** | **Норматив-ное число мест в школах** | **Факти-ческое число мест в школах** | **% обеспе-ченности** | **Число мест на одного школьника** |
| сп. Болчары | 293 | 90 | 264 | 544 | 206 | 1,9 |

Соотношение прогнозируемых нормативных и фактических значений по показателю «Количество мест в общеобразовательных школах» с учетом изменения демографических показателей к 2029 году

Таблица 10

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Территория** | **Прогнозируемая**  **к 2029 г. численность**  **детей школьного возраста, человек** | **Норматив числа мест на 100 детей** | **Норматив-ное число мест в школах** | **Факти-ческое число мест в школах** | **% обеспе-ченнос-ти** | **Число мест на одного школьника** |
| сп. Болчары | 260 | 100 | 260 | 450 | 173 | 1,7 |

Результаты анализа обеспеченности местами в общеобразовательных школах сп. Болчары демонстрируют показатель обеспеченности на фоне прогнозируемого снижения числа детей школьного возраста к 2029 году. Вместе с тем имеющиеся инфраструктурные возможности в сельском поселении формируют значительный задел в части необходимого обеспечения детей местами в общеобразовательных школах вплоть до 2029 года.

**1.2.2. Здравоохранение**

**1.2.2.1. Уровень обеспеченности стационарными медицинскими учреждениями**

Услуги здравоохранения на территории поселения оказывает Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Болчаровская участковая больница" с числом коек круглосуточного стационара 10 коек. Списочная численность работников 46 человек. Обеспеченность больничными учреждениями составляет 37%.

Учреждения здравоохранения в сельском поселении Болчары Кондинского муниципального района ХМАО – Югры

Таблица 11

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование учреждения, адрес** | **Год ввода** | **Мощность** | | **Износ**  **%** | **Ремонт,**  **год** |
| **проект** | **факт** |
| Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Болчаровская участковая больница"  с.Болчары ул.Комсомольская,7 (стационар) | 1986 | 18 | 18 | 32 | 1990 |
| Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Болчаровская участковая больница"  с.Болчары ул.Комсомольская,7 (амбулаторно-поликлиническое учреждение) | 1987 | 37 | 55 | 33 | 2000 |
| ФАП с. Алтай | 2014 | 18,8 | 18,8 | 9 | - |
| ФАП д. Кама | 2014 | 18,8 | 18,8 | 9 | - |

Для определения нормативной потребности в объектах здравоохранения на территории муниципального района используется Методика, одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 03 июля 1996 года № 1063-р (с изменениями, внесенными распоряжениями Правительства Российской Федерации от 26.01.2017 № 95-р).

**1.2.2.2. Уровень обеспеченности амбулаторно-поликлиническими учреждениями**

Расчет суммарной мощности амбулаторно-поликлинических учреждений на уровне субъекта Российской Федерации проводится путем умножения территориальных нормативов амбулаторно-поликлинических посещений, рассчитанных на 1000 человек населения, на численность населения.

Расчет потребности в амбулаторно-поликлинических учреждениях на уровне субъекта Российской Федерации проводится путем деления суммарной мощности амбулаторно-поликлинических учреждений на коэффициент пересчета годовых показателей в сменные, равный 512. Данным коэффициентом учтено, что поликлиники работают 307 дней в году и 60% всех посещений приходится на первую смену.

Согласно постановления Правительства ХМАО – Югры от 22 декабря 2017 года № 536-п (ред. от 07.04.2017) «О территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» региональный норматив числа посещений амбулаторно-поликлинических учреждений составит в 2016 году 5,85 в год в среднем на одного жителя или 19,1 амбулаторно-поликлинических посещений, рассчитанных на 1000 человек населения в смену.

Результаты соотношения текущих и прогнозируемых нормативных и фактических значений по показателю «Суммарная мощность амбулаторно-поликлинических учреждений» представлены ниже.

Соотношение текущих нормативных и фактических значений по показателю «Суммарная мощность амбулаторно-поликлинических учреждений»

Таблица 12

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Населенный пункт** | **Норматив посещений, 2016 год на 1 жителя в год[[1]](#footnote-2)** | **Количество посещений всеми жителями за год** | **Число смен в году** | **Мощность (посещений в смену) в расчете на всех жителей** | **Мощность (посещений в смену) в расчете на 1000 жителей (нормативная)** | **Мощность (посещений в смену) в расчете на 1000 жителей (фактическая)** |
| сп. Болчары | 5,85 | 11624 | 307 | 38 | 19,1 | 15,1 |

Соотношение прогнозируемых нормативных и фактических значений по показателю «Суммарная мощность амбулаторно-поликлинических учреждений» с учетом изменения демографических показателей к 2029 году

Таблица 13

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Населенный пункт** | **Норматив посещений, 2016 год на 1 жителя в год** | **Количество посещений всеми жителями за год** | **Число смен в году** | **Мощность (посещений в смену) в расчете на всех жителей** | **Мощность (посещений в смену) в расчете на 1000 жителей (нормативная)** | **Мощность (посещений в смену) в расчете на 1000 жителей (фактическая)** |
| сп. Болчары | 5,85 | 12256 | 307 | 40 | 19,1 | 14,3 |

Результаты анализа оценки действующих мощностей амбулаторно-поликлинических учреждений демонстрируют соответствие фактической мощности нормативным значениям. Более того, имеющиеся инфраструктурные возможности в сельском поселении формируют значительный задел в части предоставления амбулаторно-поликлинических услуг нормативный уровень на 21% (по итогам 2016г) превышает фактическую мощность посещений в смену.

**1.2.3. Физическая культура и массовый спорт**

Услуги по развитию физкультурно-оздоровительной работы в организациях и учреждениях с детьми дошкольного и школьного возраста, молодежью, пенсионерами, лицами с ограниченными возможностями, жителями коренных малочисленных народов Севера и другими категориями граждан в области физической культуры и массового спорта на территории сельского поселения Болчары осуществляют следующие объекты:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование учреждения, адрес** | **Год ввода** | **Мощность** | | **Износ**  **%** | **Ремонт,**  **год** |
| **проект** | **факт** |
| Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Районная детско-юношеская спортивная школа (филиал №4) с.Болчары ул.Ленина,65  (спортивный зал 1382,48 кв.м.) здание каменное, единовременная пропускная способность 50 чел. | 1987 | 1382,5 | 1382,5 | 96 | - |
| Лыжная база с.Болчары, с единовременной пропускной способностью 45 чел. | 2016 | 45 | 45 | 2,5 | - |

Расчеты нормативной потребности сельского поселения в инфраструктурных объектах спорта осуществляются с учетом данных о мощности (пропускной способности) действующих спортивных сооружений, независимо от формы собственности, социальных нормативов и норм, одобренных распоряжением Правительства Российской Федерации от 03 июля 1996 года № 1063-р (с изменениями, внесенными распоряжениями Правительства Российской Федерации от 26.01.2017 № 95-р), представленных в следующей таблице.

Нормативные потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта

Таблица 14

| **Наименование норматива** | **Единица**  **измерения** | **Количественная**  **величина** |
| --- | --- | --- |
| Норматив единовременной пропускной способности | тыс. человек  на 10000 населения | 1,9 |
| Норматив обеспеченности спортивными сооружениями по видам: |  |  |
| спортивные залы | тыс. кв. м.  на 10000 населения | 3,5 |
| плавательные бассейны | кв. м. зеркала воды тыс.  на 10000 населения | 750 |
| плоскостные сооружения | тыс. кв. м.  на 10000 населения | 19,5 |

Для определения потребности сельского поселения Болчары в объектах спорта, обеспечивающих минимальную двигательную активность населения, используются следующие показатели:

- норматив единовременной пропускной способности объектов спорта (1,9 тыс. человек на 10000 населения);

- единовременная пропускная способность (далее – ЕПС) объектов спорта, действующих в муниципальном образовании;

- численность населения поселения;

- фактическая величина ЕПС определенного вида спортивных сооружений.

Исходя из численности населения сельского поселения, а также норматива единовременной пропускной способности объектов спорта, определяется нормативная единовременная пропускная способность объектов спорта на территории сельского поселения, необходимая для обеспечения минимальной двигательной активности населения.

Еn = C x N, или Еn = C x 0,19,

где Еn - нормативная ЕПС объектов спорта;

C - численность населения сельского поселения;

N - норматив ЕПС спортивных сооружений: 1,9 тыс. человек на 10000 населения.

Нормативная единовременная пропускная способность объектов спорта на территории сельского поселения Болчары Кондинского муниципального района, необходимая для обеспечения минимальной двигательной активности населения

Таблица 15

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование территории** | **ЕПС нормативное**  **тыс. человек** |
| сп. Болчары | 0,38 |

Уровень обеспечения населения поселений Кондинского района объектами спорта определяется процентным соотношением величины ЕПС действующих объектов спорта к величине нормативной ЕПС объектов спорта.

Потребность сельского поселения Болчары в дополнительных мощностях (ЕПС) объектов спорта определяется как разность между величиной нормативной ЕПС объектов спорта и ЕПС действующих объектов спорта в сельском поселении:

Ед = Еn - Еф,

где Ед - потребность сельского поселения в дополнительной ЕПС объектов спорта; Еn - нормативная ЕПС объектов спорта;

Еф - ЕПС действующих объектов спорта в сельском поселении.

Фактические данные о единовременной пропускной способности объектов спортивной инфраструктуры в сельском поселении Болчары Кондинского района и их соотношения с нормативными значениями.

Соотношение нормативных и фактических значений ЕПС в сельском поселении Болчары Кондинского района

Таблица 16

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Территория** | **Среднегодовая численность территории, 2016 год** | **Норматив ЕПС,**  **тыс. человек на**  **10 000 населения** | **Нормативное значение ЕПС объектов спортивной инфраструктуры территории,**  **тыс. человек** | **Фактическое значение ЕПС объектов спортивной инфраструктуры территории,**  **тыс. человек** | **Потребность в дополнительных мощностях для обеспечения нормативных значений ЕПС, тыс. человек** | **% обеспечен-ности** |
| сп. Болчары | 1987 | 1,9 | 0,38 | 0,27 | 0,11 | 67 |

Значение показателя, оценивающего уровень соответствия нормативного и фактического значений ЕПС в сп. Болчары по состоянию на 2016 году составило 67%, что свидетельствует о необходимости интенсификации механизмов развития соответствующей инфраструктуры. Сельское поселение Болчары обладает достаточно высокими значениями соответствия фактической и нормативной единовременной пропускной способности объектов физической культуры и спорта.

В целях сбалансированного развития объектов спортивной инфраструктуры в сельском поселении необходимость достижения индикатора «Уровень фактической обеспеченности спортивными сооружениями, % от норматива» до уровня 100,0 формирует ряд необходимость реализации ряда мероприятий, направленных на дальнейшее развитие спортивной инфраструктуры на период до 2029 года.

Используя усредненные нормативы с учетом национальных и территориальных особенностей, плотности расселения населения, для обеспечения минимальной двигательной активности населения рассчитаны необходимые площади материально-спортивной базы по трем основным типам спортивных сооружений: спортивных залов, плоскостных сооружений, плавательных бассейнов по следующей формуле:

S = N x (C / 10000),

где S - площадь (общая) определенного типа спортсооружений;

N - норматив обеспеченности определенным типом спортивного сооружения на 10 000 населения; C - численность населения региона (района, города).

Соотношение нормативных и фактических значений, характеризующих эффективность и достаточность функционирования спортивных залов в сельском поселении Болчары Кондинского муниципального района

Таблица 17

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Территория** | **Среднегодовая численность**  **за 2016 год** | **Норматив обеспеченности тыс. кв. м.**  **на 10 000 населения** | **Нормативная обеспеченность спортивными залами,**  **тыс. кв. м** | **Фактическая обеспеченность спортивными залами,**  **тыс. кв. м** | **Потребность в дополнительных мощностях,**  **тыс. кв. м** | **% обеспечен-ности** |
| сп. Болчары | 1987 | 3,50 | 0,695 | 1,603 | -0,91 | 230 |

Соотношение нормативных и фактических значений, характеризующих эффективность и достаточность функционирования плоскостных сооружений в сельском поселении Болчары Кондинского муниципального района

Таблица 18

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Территория** | **Среднегодовая численность**  **за 2016 год** | **Норматив обеспеченности тыс. кв. м**  **на 10 000 населения** | **Нормативная обеспеченность плоскостными сооружениями, тыс. кв.м** | **Фактическая обеспеченность плоскостными сооружениями, тыс. кв. м** | **Потребность в дополнительных мощностях,**  **тыс. кв. м** | **% обеспечен-ности** |
| сп. Болчары | 1987 | 19,50 | 3,9 | 1,6 | 2,3 | 41 |

Результаты приведенных расчетов свидетельствуют о неравномерности развития объектов спортивной инфраструктуры по их видам. Фактические значения показателей обеспеченности населения сельского поселения Болчары спортивными залами и плоскостными сооружениями (лыжная база) демонстрируют весьма не высокие значения по плоскостным сооружениям.

Используя данные полученной площади определенного типа спортивного сооружения и его среднего размера (спортивный зал 400 кв. м, плоскостные сооружения в среднем 540 кв. м), определяется количество спортивных сооружений, необходимых в населенных пунктах для обеспечения минимальной двигательной активности населения,

соответствующей установленной нормативной потребности территории в инфраструктурных объектах спорта.

Количество объектов спортивной инфраструктуры, необходимых в сельском поселении Болчары Кондинского района для обеспечения минимальной двигательной активности населения

Таблица 19

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Потребность в дополнительных мощностях, тыс. кв. м** | **Средний размер,**  **тыс. кв. м** | **Необходимое количество, шт.** |
| Плоскостные сооружения | | |
| 2,3 | 0,540 | 1,24 |
| Спортивный зал | | |
| -0,91 | 0,400 | - |

Строительство школы-детского сада и интерната в с. Алтай, а также строительство спортивных площадок для воркаута на территории сп. Болчары позволит обеспечить соответствие нормативных и фактических показателей в сфере предоставления услуг учреждениями социальной инфраструктуры.

**1.2.4. Культура**

**1.2.4.1. Уровень обеспеченности учреждениями библиотечного обслуживания**

Общим требованием к организации библиотечной системы в сельских поселениях является обязательное обеспечение возможности получения библиотечных услуг во всех населенных пунктах.

Определение форм библиотечного обслуживания сельских поселений и минимальных норм создания стационарных библиотек осуществляется в соответствии с Методикой, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 03 июля 1996 года № 1063-р (с изменениями, внесенными распоряжениями Правительства Российской Федерации от 26.01.2017 № 95-р).

Нормативы библиотечного обслуживания сельских поселений

Таблица 20

| **Категория населенного пункта** | **Вид библиотеки** |
| --- | --- |
| 1. Населенный пункт, с численностью населения до 500 человек, находящийся на расстоянии до 5 км от административного центра поселения | библиотечный пункт (отдел нестационарного обслуживания)  поселенческой библиотеки, передвижная библиотека |
| 2. Населенный пункт, с численностью населения до 500 человек, находящийся  на расстоянии более 5 км от административного центра поселения | филиал поселенческой библиотеки |
| 3. Населенный пункт, с численностью населения более 500 человек, находящийся на расстоянии до 5 км от административного центра поселения | филиал поселенческой библиотеки |
| 4. Населенный пункт, с численностью населения более 500 человек, находящийся на расстоянии более 5 км от административного центра поселения | общедоступная поселенческая библиотека |
| 5. Населенный пункт, являющийся административным центром сельских поселений, с численностью населения до 500 человек | общедоступная поселенческая библиотека |
| 6. Населенный пункт, являющийся административным центром сельских поселений, с численностью населения от 500 до 1000 человек | общедоступная поселенческая библиотека и ее филиал |
| 7. Населенный пункт, являющийся административным центром сельских поселений, с численностью населения более 1000 человек | общедоступная поселенческая библиотека (на каждую тысячу населения) и детская библиотека (на каждую тысячу детского населения) |

В соответствии с данными требованиями, состав библиотечной сети обслуживания сельского поселения Болчары Кондинского района ХМАО – Югры должен включать в себя одну общедоступную поселенческую библиотеку.

В сельском поселении Болчары функционирует 3 общедоступные поселенческие библиотеки:

муниципальное учреждение культуры «Кондинская межпоселенческая централизованная библиотечная система» филиал № 9 Болчаровская библиотека с. Болчары, с общим фондом книг 12625 экземпляров, год ввода здания в эксплуатацию 2004, износ здания 15%;

муниципальное учреждение культуры «Кондинская межпоселенческая централизованная библиотечная система» филиал № 8 Алтайская библиотека с. Алтай, с общим фондом книг 6944 экземпляра, год ввода здания в эксплуатацию 2002, износ здания 27%;

муниципальное учреждение культуры «Кондинская межпоселенческая централизованная библиотечная система» филиал № 22 Камская библиотека с. Кама, с общим фондом книг 1056 экземпляров, год ввода здания в эксплуатацию 1994, износ здания 44%.

Таким образом, уровень сетевой обеспеченности соответствует нормативным требованиям

Библиотечная система сельского поселения Болчары

Кондинского района ХМАО – Югры

Таблица 21

| **Наименование** | **Расположение** | **Деятельность (специализация)** | **Вместимость (зрительских мест/ ед. хранения)** | **Год** | | **Износ фондов зданий и сооружений, %** | **Капитальный ремонт,**  **год** | **Строительство нового здания библиотеки, год** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **постройки** | **Последнего кап. ремонта** |
| Муниципальное учреждение культуры «Кондинская межпоселенческая централизованная библиотечная система» филиал № 9 Болчаровская библиотека | с. Болчары, ул Ленина, 49 | библиотека | 12707 | 2004 | - | 15 | - | - |
| муниципальное учреждение культуры «Кондинская межпоселенческая централизованная библиотечная система» филиал № 8 Алтайская библиотека | с. Алтай ул.Ленина, 23-а | библиотека | 6944 | 2002 | - | 27 | - | - |
| муниципальное учреждение культуры «Кондинская межпоселенческая централизованная библиотечная система» филиал № 22 Камская библиотека | д.Кама, ул. Таежная, 9 | библиотека | 1056 | 1994 | 2013 | 44 | - | - |

Прогноз численности населения на период до 2029 года, проживающего в сельском поселении, не внесет корректировок в нормативную потребность библиотечного обслуживания.

**1.2.4.2. Развитие и эффективность функционирования кинотеатров, киноустановок**

В сельском поселении Болчары Кондинского муниципального района ХМАО – Югры киноустановка нового поколения в с. Алтай.

Для определения нормативной потребности в организации и развитии системы показа киновидеофильмов Кондинского района используется методика, одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 03 июля 1996 года № 1063-р (с изменениями, внесенными распоряжениями Правительства Российской Федерации от 26.01.2017 № 95-р).

Показатели, характеризующие эффективность функционирования системы показа киновидеофильмов в сельском поселении Болчары представлены в таблице 22.

Эффективность функционирования организаций культуры, предоставляющих услуги по содействию в показе киновидеофильмов в сельском поселении Болчары

Таблица 22

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Населенный пункт** | **Число организаций культуры, предоставляющих услуги**  **по содействию в показе киновидеофильмов** | |
| **Нормативное значение** | **Фактическое значение** |
| сп. Болчары | 1 | 1 |

В сельском поселении Болчары уровень обеспеченности кинотеатрами и киноустановками соответствует нормативному значению.

В соответствии с данными Генерального плана сельского поселения Болчары Кондинского муниципального района на территории поселения не предусматривается монтаж киновидеоустановки.

**1.2.4.3. Уровень обеспеченности учреждениями культурно-досугового типа**

Для определения нормативной потребности в организации и развитии системы учреждений культурно-досугового типа Кондинского района используются:

- методика, одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 03 июля 1996 года № 1063-р (с изменениями, внесенными распоряжениями Правительства Российской Федерации от 26.01.2017 № 95-р);

- методика расчета нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах культуры на основании нормативов обеспеченности населения объектами культуры, одобренных распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 года № 1063-р. Нормативы носят рекомендательный характер.

В сельском поселении Болчары Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры осуществляет деятельность 3 учреждение культурно-досугового типа.

Состав учреждений культурно-досугового типа сельского поселения Болчары Кондинского муниципального района

Таблица 23

| **№** | **Наименование** | **Расположение** | **Деятельность (специализация)** | **Вместимость (зрительских мест/ ед. хранения)** | **год** | | **Износ фондов зданий и сооружений, %** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Постройки** | **Последнего кап. ремонта** |
| 1 | Муниципальное казённое учреждение «Сельский центр культуры»  с. Болчары | Кондинский район, с. Болчары, ул. Ленина, 49 | Культурно - досуговое учреждение | 220 | 2004 | - | 48 |
| 2 | Сельский дом культуры  с. Алтай – филиал Муниципального казённого учреждения «Сельский центр культуры» с. Болчары | Кондинский район, с. Алтай, ул. Ленина, 23А, | Культурно - досуговое учреждение | 100 | 2002 | - | 75 |
| 3 | Сельский клуб  д. Кама – филиал Муниципального казённого учреждения «Сельский центр культуры» с. Болчары | Кондинский район, д. Кама, ул. Таёжная, 9 | Культурно - досуговое учреждение | 60 | 2002 | 2013 | 21 |

Показатели, характеризующие эффективность функционирования и размещения сетевых единиц учреждений культурно-досугового типа в сельском поселении Болчары Кондинского муниципального района представлены в таблице 24.

Эффективность функционирования учреждений культурно-досугового типа сельского поселения Болчары Кондинского муниципального района

Таблица 24

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Территория** | **Численность населения** | **Нормативное количество мест в**  **расчете на 1000**  **жителей** | **Средняя мощность клубного учреждения (зрительские места)** | **Нормативное значение сетевых показателей** | **Нормативное значение мощностной характеристики учреждений культурно-досугового**  **типа** | **Фактическая мощностная характеристи-ка учреждения культурно-досугового типа** | **% выпол-нения норма-тива** |
| сп. Болчары | 1987 | 150 | 126 | 298 | 314 | 380 | 121% |

Эффективность функционирования учреждений культурно-досугового типа сельского поселения Болчары Кондинского района муниципального района, 2029 год

Таблица 25

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Территория** | **Численность населения** | **Нормативное количество мест**  **в расчете на 1000 жителей** | **Средняя мощность клубного учреждения (зрительские места)** | **Нормативное значение сетевых показателей** | **Нормативное значение мощностной характеристики учреждений культурно-досугового**  **типа** | **Фактическая мощностная характеристика учреждения культурно-досугового типа** | **% выпол-нения норма-тива** |
| сп. Болчары | 2096 | 150 | 126 | 314 | 314 | 380 | 121% |

**1.2.4.4. Уровень развития сети музеев**

В сельском поселении Болчары Кондинского района ХМАО – Югры деятельность музеев не осуществляется.

Для определения нормативной потребности в организации и развитии музеев Кондинского района используется методика, одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 03 июля 1996 года № 1063-р (с изменениями, внесенными распоряжениями Правительства Российской Федерации от 26.01.2017 № 95-р).

Потребность в музеях в соответствующих населенных пунктах

Таблица 26

|  |  |
| --- | --- |
| **Категория населенных пунктов** | **Количество музеев, рекомендуемых для размещения в населенном пункте, единиц** |
| **Муниципальные районы с численностью населения** | |
| 5 - 10 тыс. человек | 1 |
| 10 - 20 тыс. человек | 2 |
| более 20 тыс. человек | 2 - 3 |
| **Городские поселения и городские округа с численностью населения** | |
| до 100 тыс. человек (на каждые 25 тыс. человек) | 1 |
| более 100 тыс. человек (на каждые 25 тыс. человек) | 1 |

Показатели, характеризующие эффективность функционирования и размещения сетевых единиц[[2]](#footnote-3) (музеев различных типов) в Кондинского представлены в таблице 27.

Эффективность функционирования музеев в сельском поселении Болчары Кондинского муниципального района

Таблица 27

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Территория** | **Нормативное**  **значение** | **Фактическое**  **значение** |
| сп. Болчары | 0 | 0 |

Таким образом, в сп. Болчары не наблюдается расхождение фактических и нормативных данных, оценивающих необходимый уровень сетевого обеспечения музеев на территории поселения.

**1.2.4.5. Уровень обеспеченности детскими школами искусств**

В сельском поселении Болчары Кондинского района ХМАО – Югры осуществляют деятельностьотделение детская муниципального учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа им. А. В. Красова» (таблица 28).

Основные характеристики детской школы искусств сельского поселения Болчары

Таблица 28

| **Наименование** | **Расположение** | **Деятельность (специализация)** | **Вместимость (зрительских мест/ ед. хранения)** | **год** | | **Износ фондов зданий и сооружений, %** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **постройки** | **Последнего кап. ремонта** |
| Отделение  муниципального учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа им. А. В. Красова» в сп. Болчары | ХМАО – Югра, Кондинский район, с. Болчары, ул. Ленина, 49 | Дополнительное образование | 33 | 2004 | - | 48 |

Для определения нормативной потребности в реализации на территории сельского поселения дополнительных образовательных услуг в сфере функционирования детских школ искусств используется Методика, одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 03 июля 1996 года № 1063-р (с изменениями, внесенными распоряжениями Правительства Российской Федерации от 26.01.2017 № 95-р).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Детские школы искусств, школы эстетического образования | | |
| 1.Населённые пункты с числом жителей от 3 тыс. человек | 1 | Исходя из расчёта охвата 12 процентов учащихся 1-8 классов общеобразовательных школ |
| Населённые пункты с числом жителей свыше 10 тыс. чел. | 1 |

Исходя из установленного в нормативе 12-процентного охвата учащихся 1 - 8 классов общеобразовательных школ определяется численность учащихся детских школ искусств и эстетического образования для каждого субъекта Российской Федерации.

Результаты оценок демонстрируют отсутствие в сп. Болчары необходимости ввода дополнительных мощностей в контексте рассматриваемых объектов социальной инфраструктуры (таблица 31).

Соотношение нормативных и фактических значений эффективности функционирования детских школ искусств в сельском поселении Болчары Кондинского муниципального района ХМАО – Югры

Таблица 29

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Территория** | **Численность учащихся**  **1-8 классов** | **Нор-матив**  **12%** | **Средняя вместимость школы** | **Сетевые показатели (норматив)** | **Сетевые показатели (факт)** | **Фактическое количество мест** | **Число уча-щихся на 1 место** | **Соответ-ствие норма-тив-ному значе-нию,**  **%** |
| сп. Болчары | 244 | 29 | 33 | 1 | 1 | 33 | 1,1 | 113 |

По уровню обеспеченности местами в детских школах искусств сельского поселения – 113%. В связи с чем необходимость ввода дополнительных мощностей отсутствует. Эффективность функционирования детских школ искусств сельского поселения Болчары Кондинского района муниципального района, 2029 год

Таблица 30

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Территория** | **Численность учащихся**  **1-8 классов** | **Нор-матив**  **12%** | **Средняя вместимость школы** | **Сетевые показатели (норматив)** | **Сетевые показатели (факт)** | **Фактическое количество мест** | **Число уча-щихся на 1 место** | **Соответ-ствие норма-тив-ному значе-нию,**  **%** |
| сп. Болчары | 208 | 25 | 33 | 1 | 1 | 33 | 1,3 | 132 |

В сельском поселении Болчары полная обеспеченность местами в детских школах искусств. В связи с чем необходимость ввода дополнительных мощностей отсутствует.

# Раздел 2. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры

# сельского поселения Болчары

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Болчары до 2020 года и на период до 2029 года разрабатывается на основании сельского поселения Болчары и включает в себя мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры, которые предусмотрены соответственно муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития Кондинского района, планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития поселения.

В предыдущем разделе было проведено сравнение существующей социальной инфраструктуры сельского поселения Болчары с нормативными потребностями на текущий и прогнозируемый периоды времени в соответствии с формируемыми демографическими трендами на 2029 год (Методика, одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 03 июля 1996 года № 1063-р (с изменениями, внесенными распоряжениями Правительства Российской Федерации от 26.01.2017 № 95-р).

В данном разделе представлены мероприятия по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры сельского поселения Болчары, которые предусмотрены государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития Кондинского муниципального района и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования, планом и программой комплексного социально-экономического развития сельского поселения, инвестиционными программами субъектов естественных монополий, договорами о развитии застроенных территорий, договорами о комплексном освоении территорий, иными инвестиционными программами и договорами,

предусматривающими обязательства застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры.

Перечни мероприятий учитывают планируемые мероприятия объектов социальной инфраструктуры регионального значения, местного значения, а также мероприятий, реализация которых предусмотрена по иным основаниям за счет внебюджетных источников.

В соответствии с генеральным планом сельского поселения Болчары развитие социальной сферы включает в себя мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры, которые предусмотрены соответственно муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития Кондинского района. Планом развития сельского поселения Болчары предусматривается строительство и ввод в эксплуатацию следующих объектов социальной инфраструктуры на период до 2029 года:

строительство детского сада в с. Болчары на 120 мест (2017-2018 гг.);

строительство комплексного объекта «Школа - детский сад-интернат» на 50 учащихся / 25 мест / 18 мест в с. Алтай (2016-2018 гг.);

**Дошкольные образовательные учреждения**

Мероприятия по развитию дошкольного и школьного образования

Таблица 31

| **Наименование мероприятия** | **Местонахождение объекта** | **Проектируемая мощность,**  **мест** | **Сроки реализации** | **Ответственный исполнитель** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство детского сада | ХМАО – Югра, Кондинский район,  с. Болчары | 120 | 2017-2018 | Управление образования МУ «Управление капитального строительства Кондинского района |
| Строительство комплексного объекта «Школа – детский сад-интернат» | ХМАО – Югра, Кондинский район,  с. Алтай | 50 мест школа  25 мест д/сад  18 мест интернат | 2016-2018 |

**Учреждения физической культуры и спорта**

Мероприятия по развитию физической культуры и спорта

Таблица 32

| **Наименование мероприятия** | **Местонахождение объекта** | **Проектируемая мощность,**  **мест** | **Сроки реализации** | **Ответственный исполнитель** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство плоскостных спортивных сооружений | сп. Болчары | не определен | не определен | не определен |

# Раздел 3. Объемы и источники финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов

# социальной инфраструктуры сельского поселения Болчары

В разделе представлены данные по объему и источникам финансирования объектов социальной инфраструктуры сельского поселения Болчары Программа реализуется в три этапа: I этап - 2016-2020гг., II этап - 2021-2025гг. и III этап - 2026-2029гг.

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения включает укрупненную оценку необходимых инвестиций с разбивкой по видам объектов социальной инфраструктуры поселения, целям и задачам программы, источникам финансирования, включая средства бюджетов всех уровней и внебюджетные средства.

**Образование**

Объемы и источники финансирования инвестиционных проектов по строительству организаций образования, предоставляющих общеобразовательные услуги и услуги по дошкольному образованию на период до 2029 года

Таблица 33

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Местонахождение объекта** | **Сроки реализации** | **Затраты на строительство млн. рублей** | **Источники финансирования** |
| Строительство детского сада, на 120 учащихся | ХМАО – Югра, Кондинский район,  с.Болчары | 2017-2018 | 199 058,0 | внебюджетные источники |
| Строительство комплексного объекта «Школа – детский сад-интернат»  50 мест школа  25 мест д/сад  18 мест интернат | ХМАО – Югра, Кондинский район,  с. Алтай | 2016-2018 | 238 644,4 | бюджет автономного округа, муниципальный бюджет |

**Физическая культура и массовый спорт**

Объемы и источники финансирования инвестиционных проектов по строительству и оборудованию плоскостных спортивных сооружений

Таблица 34

| **Наименование мероприятия** | **Местонахождение объекта** | **Сроки реализации** | **Затраты на строительство млн. рублей** | **Источники финансирования** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство плоскостных спортивных сооружений | сп.Болчары | Не определены | Не определены | Не определены |

**Раздел 4. Целевые индикаторы программы, включающие технико-экономические,**

**финансовые и социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование индикатора** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2025** | **2029** |
| **Образование** | | | | | | | | |
| Уровень фактической обеспеченности дошкольными образовательными учреждениями, % от норматива | 120 | 124 | 130 | 128 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Уровень фактической обеспеченности учреждениями общего образования детей, % от норматива | 209 | 206 | 180 | 149 | 147 | 147 | 162 | 173 |
| **Здравоохранение** | | | | | | | | |
| Уровень фактической обеспеченности амбулаторно-поликлиническими учреждениями, % от норматива | 78 | 79 | 77 | 77 | 77 | 77 | 76 | 75 |
| Уровень фактической обеспеченности больничными учреждениями, % от норматива | 36 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 |
| **Физическая культура и массовый спорт** | | | | | | | | |
| Уровень фактической обеспеченности спортивными залами, % от норматива | 225 | 230 | 225 | 224 | 224 | 223 | 221 | 219 |
| Уровень фактической обеспеченности бассейнами, % от норматива | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Уровень фактической обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями, % от норматива | 40 | 41 | 40 | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 |
| **Культура** | | | | | | | | |
| Уровень фактической обеспеченности библиотеками, % от норматива | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Уровень обеспеченности детскими школами искусств, % от норматива | 131 | 113 | 109 | 109 | 107 | 105 | 132 | 132 |
| Уровень обеспеченности кинотеатрами, киноустановками, % от норматива | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Уровень обеспеченности учреждениями культурно-досугового типа, % от норматива | 124 | 127 | 124 | 124 | 124 | 124 | 122 | 121 |
| Уровень обеспеченности музеями, % от норматива | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Раздел 5. Оценка эффективности мероприятий программы**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятий, инвестиционных проектов** | **Краткое описание мероприятий, инвестиционных проектов** | **Ожидаемые результаты (целевые индикаторы)** | | | | | | | | **Ответственные исполнители** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **показатель** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2025** | **2029** |
| 1 | Ввод в эксплуатацию, реконструкция учреждений образования | Главная цель - обеспечение нормативного соответствия и надежность функционирования учреждений  образования | Уровень фактической обеспеченности дошкольными образовательными учреждениями,  % от норматива | 124 | 130 | 128 | 130 | 130 | 130 | 130 | Управление образования Кондинского района |
| Уровень фактической обеспеченности учреждениями общего образования детей,  % от норматива | 206 | 180 | 149 | 147 | 147 | 162 | 173 | Управление образования Кондинского района |
| 2 | Ввод в эксплуатацию, реконструкция учреждений здравоохранения | Главная цель - обеспечение нормативного соответствия и надежность функционирования учреждений здравоохранения | Уровень фактической обеспеченности амбулаторно-поликлиническими учреждениями,  % от норматива | 79 | 77 | 77 | 77 | 77 | 76 | 75 | Департамента здравоохранения  Ханты-Мансийского автономного  округа – Югры |
| Уровень фактической обеспеченности больничными учреждениями,  % от норматива | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | Департамента здравоохранения  Ханты-Мансийского автономного  округа – Югры |
| 3 | Ввод в эксплуатацию, реконструкция объектов спортивной инфраструктуры | Главная цель - обеспечение нормативного соответствия и надежность функционирования объектов спортивной инфраструктуры | Уровень фактической обеспеченности спортивными залами,  % от норматива | 230 | 225 | 224 | 224 | 223 | 221 | 219 | Комитет физической культуры и спорта Кондинского района |
| Уровень фактической обеспеченности бассейнами,  % от норматива | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Комитет физической культуры и спорта Кондинского района |
| Уровень фактической обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями,  % от норматива | 41 | 40 | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 | Комитет физической культуры и спорта Кондинского района |
| 4 | Ввод в эксплуатацию, реконструкция объектов культуры | Главная цель - обеспечение нормативного соответствия и надежность функционирования объектов культуры | Уровень фактической обеспеченности библиотеками,  % от норматива | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление культуры Кондинского района |
| Уровень обеспеченности музеями, % от норматива | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление культуры Кондинского района |
| Уровень обеспеченности детскими школами искусств, % от норматива | 113 | 109 | 109 | 107 | 105 | 132 | 132 | Управление культуры Кондинского района |
| Уровень обеспеченности кинотеатрами, киноустановками,  % от норматива | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление культуры Кондинского района |
| Уровень обеспеченности учреждениями  культурно-досугового типа, % от норматива | 127 | 124 | 124 | 124 | 124 | 122 | 121 | Управление культуры Кондинского района |

**Раздел 6. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры, направленные на достижение целевых показателей программы**

В современных условиях для эффективного управления развитием территории муниципального образования недостаточно утвердить документ территориального планирования, отвечающий актуальным требованиям законодательства и имеющий обоснование основных решений с точки зрения удовлетворения потребностей населения в услугах объектов различных видов инфраструктуры.

Ограниченность ресурсов местных бюджетов для создания объектов местного значения обуславливает необходимость тщательного планирования реализации документов территориального планирования. Ведь только в случае успешной реализации обоснованных решений градостроительная политика может быть признана эффективной.

В ноябре 2014 года в план мероприятий («дорожную карту») «Совершенствование правового регулирования градостроительной деятельности и улучшение предпринимательского климата в сфере строительства» (утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 1336-р) было включено мероприятие по установлению обязанности органов местного самоуправления утверждать программы развития транспортной и социальной инфраструктуры (далее также – Программы) в 6-месячный срок с даты утверждения генеральных планов городских поселений и городских округов. Затем, в конце декабря 2014 года в Градостроительный кодекс Российской Федерации были внесены изменения, касающиеся программ комплексного развития социальной инфраструктуры.

Сегодня, в соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, к полномочиям органов местного самоуправления городских округов и поселений в области градостроительной деятельности относятся разработка и утверждение программ комплексного развития социальной инфраструктуры городских округов и поселений (соответственно).

В соответствии со статьей 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации, реализация генерального плана городского округа или поселения осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены, в том числе программами комплексного развития социальной инфраструктуры муниципальных образований.

Следует отметить, что разработка и утверждение программ комплексного развития социальной инфраструктуры сельских поселений, по общему правилу, относится к полномочиям органов местного самоуправления муниципального района в области градостроительной деятельности (в соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 Требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 года № 1050). В то же время, разработка и утверждение таких программ в отношении городских округов и городских поселений, по общему правилами, должна обеспечиваться органами местного самоуправления соответствующих муниципальных образований.

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа, поселения – документ, устанавливающий перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения, городского округа, которые предусмотрены государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития поселения, городского округа, инвестиционными программами субъектов естественных монополий, договорами о развитии застроенных территорий, договорами о комплексном освоении территорий, иными инвестиционными программами и договорами, предусматривающими обязательства застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры.

Положения Градостроительного кодекса Российской Федерации и существование отдельных Требований указывает на то, что программа комплексного развития социальной инфраструктуры по своему статусу не идентична муниципальной программе, предусматривающей мероприятия по созданию объектов местного значения в сфере социальной инфраструктуры.

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры – это важный документ планирования, обеспечивающий систематизацию всех мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры различных видов.

Программы имеют высокое значение для планирования реализации документов территориального планирования. Следует отметить, что сроки разработки и утверждения Программ связаны со сроками утверждения генерального плана. Программы комплексного развития социальной инфраструктуры городских округов и поселений подлежат утверждению в шестимесячный срок с даты утверждения генеральных планов соответствующих муниципальных образований. В связи с этим, представляется целесообразным организовывать разработку проекта Программы в составе единого комплексного проекта управления развитием территории городского округа или поселения, в который также входит и разработка генерального плана.

Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры поселения являются:

применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты социальной инфраструктуры;

координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов социальной инфраструктуры между органами государственной власти (по уровню вертикальной интеграции) и бизнеса;

координация усилий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти ХМАО – Югры, органов местного самоуправления, представителей бизнеса и общественных организаций в решении задач реализации мероприятий (инвестиционных проектов);

запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой обеспеченности учреждениями социальной инфраструктуры поселений в соответствии с утвержденными и обновляющимися нормативами;

разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов социальной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов;

разработка предложений для исполнительных органов власти ХМАО – Югры по включению мероприятий, связанных с развитием объектов социальной инфраструктуры Кондинского муниципального района, в состав мобилизационного плана экономики округа.

1. Постановление Правительства ХМАО – Югры от 22 декабря 2017 года № 536-п (ред. от 07.04.2017) «О территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» [↑](#footnote-ref-2)
2. За сетевую единицу принимаются краеведческие и мемориальные музеи, музеи изобразительных искусств, технические, исторические, литературные, народного творчества, этнографические, воинской и трудовой славы и другие музеи, являющиеся самостоятельными юридическими лицами, а также музеи-филиалы без образования юридического лица и территориально обособленные экспозиционные отделы музеев [↑](#footnote-ref-3)