

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА**

**ДУМА КОНДИНСКОГО РАЙОНА**

**РЕШЕНИЕ**

**О программе комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Половинка до 2020 года и на период до 2029 года**

 В соответствии с подпунктом 8 пункта 1 статьи 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подпунктом 6.1 пункта 1 статьи 17 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 01 октября 2015 года № 1050 «Об установлении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», Дума Кондинского района решила:

1. Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Половинка до 2020 года и на период до 2029 года.
2. Обнародовать настоящее решение в соответствии с решением Думы Кондинского района от 27 февраля 2017 года № 215 «Об утверждении Порядка опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и другой официальной информации органов местного самоуправления муниципального образования Кондинский район и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Кондинского района.
3. Настоящее решение вступает в силу после его обнародования.

Председатель Думы Кондинского района Ю.В. Гришаев

Глава Кондинского района А.В. Дубовик

пгт. Междуреченский

30 ноября 2017 года

№343

Приложение к решению Думы

Кондинского района от 30.11.2017 № 343

**П Р О Г Р А М М А**

**комплексного развития социальной инфраструктуры**

**сельского поселения Половинка до 2020 года и на период до 2029 года**

**ПАСПОРТ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование программы** | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Половинка до 2020 года и на период до 2029 года |
| **Основание для разработки программы** | Статья 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ;Статья 5 Федерального закона от 29 декабря 2014 года № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| **Наименование заказчика и разработчиков программы, их местонахождение** | Заказчик: Администрация Кондинского района, Российская Федерация, 628200, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, пгт.Междуреченский, ул. Титова, 21Разработчик: Комитет экономического развития администрации Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Российская Федерация, 628200, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, пгт.Междуреченский, ул. Титова, 24 |
| **Цели и задачи программы** | Цель программы – обеспечение сбалансированного перспективного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Половинка в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктурыЗадачи программы:а) обеспечение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры; б) обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования; в) обеспечение сбалансированного, перспективного развития социальной инфраструктуры в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры; г) обеспечение достижения расчетного уровня обеспеченности населения, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования; д) обеспечение эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры. |
| **Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры** | Увеличение уровня фактической обеспеченности дошкольными образовательными учреждениями с 92% до 100% от норматива;Увеличение уровня фактической обеспеченности учреждениями общего образования детей с 97% до 100% от норматива;Сохранение фактической обеспеченности библиотеками на уровне 100% от норматива;Увеличение уровня обеспеченности кинотеатрами, киноустановками с 0% до 100% от норматива;Увеличение уровня обеспеченности учреждениями культурно-досугового типа с 0% до 100% от норматива;Сохранение фактической обеспеченности музеями на уровне 100% от норматива;Увеличение уровня обеспеченности спортивными залами с 65% до 100% от норматива;Увеличение уровня обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями с 25% до 100% от норматива. |
| **Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры** | Мероприятия программы (инвестиционные проекты) направлены на развитие объектов социальной инфраструктуры по направлениям:**1. Образование**1.1. Развитие дошкольных образовательных учреждений;1.2. Развитие общеобразовательных учреждений;**2. Здравоохранение**2.1. Развитие медицинских стационарных учреждений;2.2. Развитие амбулаторно-поликлинических учреждений;2.3. Развитие фельдшерско-акушерских пунктов**3. Физическая культура и спорт**3.1. Развитие инфраструктурных объектов спорта, относящихся к категории «Спортивные залы»;3.2. Развитие инфраструктурных объектов спорта, относящихся к категории «Плоскостные сооружения» 3.3. Развитие сети бассейнов**4. Культура и искусство**4.1. Развитие инфраструктурных объектов культуры, относящихся к категории «Библиотечное обслуживание»4.2. Развитие инфраструктурных объектов культуры, относящихся к категории «Культурно-досуговые учреждения»4.3. Развитие инфраструктурных объектов культуры, относящихся к категории «Выставочные залы, картинные галереи» 4.4. Развитие системы содействия в показе киновидеофильмов4.5. Развитие инфраструктурных объектов культуры, относящихся к категории «Детские школы искусств» |
| **Срок и этапы реализации программы** | С 2017 по 2020 годы и на период до 2029 года. Этапы:I этап: 2017-2020гг;II этап: 2021-2025гг;III этап: 2026-2029гг. |
| **Объемы и источники финансирования программы** | Этапы реализации и финансирования соответствуют данным генерального плана сельского поселения Половинка.  |
| **Ожидаемые результаты реализации программы** | Ввод в эксплуатацию предусмотренных Программой объектов социальной инфраструктуры в целях обеспечения нормативного соответствия и надежности функционирования социальных систем, способствующих комфортным и безопасным условиям для проживания людей в сельском поселении Половинка Кондинского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |

**Раздел 1. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры**

**1.1. Описание социально-экономического состояния поселения, сведения о градостроительной деятельности на территории сельского поселения Половинка**

Сельское поселение Половинка (далее – сп. Половинка) входит в состав Кондинского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – ХМАО – Югры). За сельским поселением Половинка закреплена территория общей площадью - 4687,02 Га, в том числе в черте населенного пункта – 262,9 Га.

Среднегодовая численность населения на 1 января 2017 году составила 1160 человек. Численность сельского населения составляет 3,7% от числа проживающих на территории Кондинского муниципального района.



Рисунок 1 - Сельское поселение Половинка Кондинского муниципального района

ХМАО – Югры

**Экономическое развитие**

В последние годы отмечается тенденция снижение численности населения сельского поселения (таблица 1). Так за период с 2012 года по 2016 год численность населения снизилась на 14,9% (или, в абсолютном выражении, на 203 человек). Снижение числа жителей в сельском поселении обусловлено, как естественной убылью населения, так и миграционным оттоком граждан на протяжении всего рассматриваемого периода.

**Динамика демографических показателей сельского поселения Половинка**

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **Ед. измерения** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** |
| Среднегодовая численность населения | человек | 1363 | 1312 | 1257 | 1207 | 1160 |
| Число родившихся(без мертворожденных) | человек | 24 | 14 | 14 | 12 | 13 |
| Число умерших | человек | 13 | 25 | 16 | 9 | 21 |
| Естественный прирост (+, -) | человек | +11 | -11 | -2 | +3 | -8 |
| Число прибывших | человек |  |  |  | 54 | 42 |
| Число выбывших | человек |  |  |  | 107 | 79 |
| Миграционное сальдо (+, -) | человек |  |  |  | -53 | -37 |

На территории сельского поселения Половинка зарегистрировано 36 организаций различных видов собственности и направлений деятельности, в том числе 21 индивидуальный предприниматель. На производстве и обслуживании занято 152 человека. Крупных предприятий и организаций в поселении нет.

На территории поселения осуществляет свою деятельность предприятие ООО «ТНК ВИТА-ПЛЮС», основным видом деятельности которого является управление, эксплуатация жилого фонда. Также предприятие занимается лесозаготовкой и строительством жилья. Родовая община "Крона86" осуществляет заготовку, вывозку, переработку древесины. За 2015 год всего заготовлено 654 м3 древесины, произведено пиломатериалов 227 м3.

На территории сельского поселения Половинка отсутствуют сельскохозяйственные предприятия, крестьянско-фермерские хозяйства и пр. В поселении развито ведение личного подсобного хозяйства (животноводство). Количество подворий - 34 ед. Поголовье скота составляет 70 голов, в том числе: крупно-рогатый скот – 39 гол., козы, овцы – 2 гол., свиньи – 9 гол., лошади – 2 гол., кролики – 18 гол.

Услуги розничной торговли в стационарной торговой сети оказывает ООО «Сибирь», ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Виктория», а также индивидуальные предприниматели. Производством хлебобулочных изделий, мучных кондитерских изделий занимается ИП Немзорова Т.Н.

В поселении отсутствуют гостиницы, пункты бытового обслуживания, крупные региональные торговые сети.

На территории поселения функционируют 5 магазинов. Обеспеченность торговыми площадями по состоянию на 01.01.2016 года составляет 316 кв.м. или 61% от норматива (обеспеченность по району составляет 131%). За последние годы наблюдается снижение показателя, что обусловлено ограниченным количеством потребителей с низкой платежеспособностью.

Кроме того на территории поселка осуществляют свою деятельность 1 предприятие, оказывающее услуги по ремонту и строительству жилья, 2 объекта общественного питания на 70 мест, из них одно общедоступное предприятие, 1 аптечный пункт, предприятие электросвязи, почтовое отделение.

**Обеспечение населения услугами торговли и общественного питания**

 **за 2011 – 2015 годы**

Таблица **2**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Ед.изм.** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** |
| Объекты бытового обслуживания | Ед. | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Магазины | Ед. | 7 | 5 | 4 | 2 | 5 |
| Площадь торгового зала | Кв.м. | 372 | 363 | 286 | 90 | 316 |
| Столовые, закусочные | Ед. | - | - | - | - | 1 на 10 мест |
| Площадь зала | Кв.м. | - | - | - | - | 16 |
| Столовые учебных заведений | Ед. | 1 на 60 мест | 1 на 60 мест | 1 на 60 мест | 1 на 60 мест | 1 на 60 мест |
| Площадь зала | Кв.м. | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 |
| Ресторан | Ед. | - | - | - | - | - |
| Площадь | Кв.м. | - | - | - | - | - |
| Аптечный пункт | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Гостиница | Ед. | - | - | - | - | - |
| Предприятия электросвязи | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Почтовые отделения | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Обеспеченность торговыми площадями | % | 64 | 62 | 51 | 17 | 61 |

За последние пять лет численность трудовых ресурсов и экономически активное население поселения уменьшились почти в 3 раза, численность занятых в экономике снизилась на 69%, произошло снижение безработных граждан в 2 раза. По состоянию на 01.01.2016 официально зарегистрировано 2 безработных гражданина. Основная доля занятых в экономике в сферах: образование - 27%, оптовая и розничная торговля - 20%, предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг - 17%, государственное управление - 15%. Из общей численности занятых в экономике доля предпринимателей составляет 8%, доля работающих пенсионеров 10%.

**Баланс трудовых ресурсов сельского поселения Половинка в 2011-2015 гг.**

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** |
| 1. Численность трудовых ресурсов | 927 | 763 | 394 | 357 | 361 |
| 2. Экономически активное население | 897 | 745 | 332 | 301 | 308 |
| 3. Численность занятых в экономике (среднегодовая) - всего: | 873 | 625 | 283 | 269 | 274 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | - | - | 18 | 21 | 21 |
| Рыболовство, рыбоводство | 61 | 48 | - | - | - |
| Добыча полезных ископаемых | 182 | 176 | - | - | - |
| Обрабатывающие производства | 71 | 60 | - | - | 2 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| Строительство | - | - | - | - | - |
| Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 41 | 36 | 56 | 52 | 56 |
| Гостиницы и рестораны | - | - | - | - | - |
| Транспорт и связь | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Финансовая деятельность | - | - | 1 | 1 | 1 |
| Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | - | - | - | - | - |
| Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное страхование | 39 | 39 | 39 | 41 | 42 |
| Образование | 102 | 80 | 82 | 78 | 73 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 90 | 43 | 28 | 22 | 22 |
| Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 73 | 32 | 52 | 47 | 48 |
| Предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства | - | - | - | - | - |
| Деятельность экстерриториальных организаций | 206 | 102 | - | - | - |
| 4. Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости, чел. | 4 | 8 | 4 | 7 | 2 |

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника в организациях (без субъектов малого предпринимательства) сельского поселения Половинка за 2015 год (по данным органов государственной статистики) составила 36,3 тыс.руб., что ниже средне районного показателя на 27% (по району 49,5 тыс. руб.).

Финансовая обеспеченность на одного жителя поселения увеличилась в сравнении с 2011 годом на 44,1% и составила 18,3 тыс.руб.

**Социальная сфера**

Одним из важнейших показателей качества жизни населения является уровень развития социальной сферы.

Социальная сфера сельского поселения Половинка включает в себя совокупность отраслей, предоставляющих населению услуги образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, социальные услуги. Обеспечение и поддержание высокого качества жизни является важнейшей целью социальной политики.

Уровень развития социальной сферы в сельском поселении в сильной степени коррелирован с показателями, характерными для Кондинского муниципального района в целом и определяется общим состоянием экономики, инвестиционной и социальной политикой государственных структур и другими факторами.

На территории сельского поселения расположены следующие объекты социальной инфраструктуры:

**Учреждения образования**

Сеть учреждений образования представлена двумя объектами: одно дошкольное образовательное учреждение, одна общеобразовательная школа, работающая в одну смену.

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Половинкинская средняя общеобразовательная школа» на 170 учащихся, фактически обучается 187, Списочная численность работников составляет 54 человека. Год ввода объекта в эксплуатацию 2005, износ здания 11%.

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Красная шапочка-2» на 45 мест, фактически посещает 46 детей. Списочная численность работников – 17 чел. Год ввода объекта в эксплуатацию 1986, износ здания 57%.

Обеспеченность дошкольными учреждениями составляет 85%, образовательными учреждениями 104%.

#### Учреждения культуры

На территории поселения деятельность в области культуры осуществляют:

 Муниципальное учреждение культуры «Половинкинский сельский Дом культуры», находится в приспособленном здании. Списочная численность работников составляет 11 человек. Год ввода объекта в эксплуатацию 1987, износ здания 64%.

 Муниципальное учреждение культуры «Районный Учинский историко-этнографический музей» имени Анатолия Николаевича Хомякова, 7530 экспонатов. Штатная численность работников 11 человек, год ввода в эксплуатацию здание 1 – 1943, здание 2 – 1957, здание 3 – 2014, фактический износ зданий 100%, 100%, 2% соответственно.

 Муниципальное учреждение культуры «Кондинская межпоселенческая централизованная библиотечная система» филиал № 7 - общий фонд книг 4702 экземпляра. Год ввода объекта в эксплуатацию 1949 (капитальный ремонт проведен в 2012 г.), износ здания 100%.

#### Учреждения физической культуры и спорта

На территории поселения отсутствуют объекты физической культуры и спорта. Для занятий физкультурой и спортом имеется спортивный зал в Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Половинкинская средняя общеобразовательная школа»

Учреждения здравоохранения

Здравоохранение на территории поселения представлено филиалом бюджетного учреждения ХМАО-Югры «Центр общей врачебной практики». Прием населения осуществляет врач общей врачебной практики. На базе учреждения имеется клиническая лаборатория, акушерский и стоматологический кабинеты, пункт оказания неотложной помощи. Функционирует дневной стационар на 10 койко-мест в две смены; аптечный киоск. Штатная численность 17 чел.

**Обеспеченность населения сельского поселения Половинка**

 **учреждениями социальной сферы за 2016 год, %**

Таблица **4**

| **Наименование учреждения** | **2016 год** |
| --- | --- |
| **Образование** |
| Дошкольные учреждения | 80% |
| Дневные общеобразовательные учреждения | 104% |
| **Здравоохранение** |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения | 136% |
| **Физическая культура и массовый спорт** |
| Спортивные залы | 67% |
| Плавательные бассейны | 0% |
| Плоскостные сооружения | 27% |
| **Культура** |
| Библиотечное обслуживание | 100% |
| Музеи | 100% |
| Детские школы искусств | 0% |
| Кинотеатры, киноустановки | 0% |
| Учреждения культурно-досугового типа | 0% |

Генеральный план сельского поселения Половинка разработан на расчетный срок до 2029 года. Последовательность выполнения мероприятий по территориальному планированию, их сроки, определяются органами местного самоуправления Кондинского района исходя из складывающейся социально-экономической обстановки в районе, финансовых возможностей местного бюджета, сроков и этапов реализации соответствующих государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в части, затрагивающей территорию района, приоритетных национальных проектов.

В соответствии с генеральным планом сельского поселения Половинка развитие социальной сферы включает в себя мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры, которые предусмотрены соответственно муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития Кондинского муниципального района. Планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития поселения предусматривается строительство и ввод в эксплуатацию следующих объектов социальной инфраструктуры на период до 2030 года:

1. Создание туристско-этнографического комплекса на базе Учинского музея;
2. строительство сельского дома культуры;

**1.2. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры сельского поселения Половинка**

Современное состояние и развитие отраслей социальной сферы характеризуется следующими основными факторами и тенденциями:

несоответствием существующей сети учреждений социально-культурной сферы и объемом оказываемых ими услуг потребностям населения;

снижением объемов капитальных вложений в социальную сферу, замедлением темпов ввода объектов в эксплуатацию, ростом незавершенного строительства.

Имеющаяся материально-техническая база социальной сферы и недостаточное финансирование учреждений ее отраслей не обеспечивает потребности населения в гарантированном получении социальных услуг.

Сложившиеся условия функционирования и развития учреждений социальной сферы требуют проведения государственной политики, направленной на рациональное использование ограниченных инвестиционных ресурсов.

Разработке инвестиционного плана должен предшествовать анализ экономической ситуации в отраслях социальной сферы и, прежде всего, анализ деятельности учреждений социальной сферы.

Экономическому анализу подлежат: сеть учреждений социальной сферы, находящихся в федеральной собственности, в собственности ХМАО – Югры, муниципальной собственности; состояние их основных фондов, потенциальная мощность, фактическая загрузка; сеть учреждений иной негосударственной собственности и их мощность (объем оказываемых услуг); обеспечение минимальных нормативных потребностей населения региона по видам социальных услуг.

При составлении плана инвестиционной деятельности по строительству социальных объектов необходимо ориентироваться на:

структурные изменения, происходящие в отраслях социальной сферы, включая ликвидацию избыточных площадей учреждений этой сферы;

прогнозируемые объемы гарантированных социальных услуг, рассчитанные на основе нормативов потребности населения в этих услугах, с учетом полной профильной загрузки учреждений;

расширение, реконструкцию, техническое перевооружение действующих учреждений, работающих с перегрузкой;

замену ветхого и аварийного фонда, а также помещений, не отвечающих санитарно-эксплуатационным нормам, в случае невозможности осуществления капитального ремонта этого фонда и необходимости его ликвидации.

Расчеты потребности в объектах здравоохранения, образования и культуры должны осуществляться с учетом данных о мощности (пропускной способности) действующих учреждений, социальных норм и нормативов, одобренных распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 года № 1063-р, стандартов предоставления соответствующих социальных услуг, прогноза численности всего населения, в том числе детей, реструктуризации сети учреждений.

Разность между минимальной нормативной потребностью в социальных услугах и возможностями действующих учреждений социальной сферы всех форм собственности определяет потребность в развитии сети этих учреждений.

При определении потребности в учреждениях социальной сферы в труднодоступных и удаленных населенных пунктах следует иметь в виду, что важнейшим фактором доступности социальных учреждений для населения является степень удаленности этих учреждений от мест проживания населения. Определение потребности в социальных объектах для сельского населения должно осуществляться также с учетом конкретных условий, влияющих на организацию социальных услуг населению в отдельных районах, городах, областях, краях, республиках (плотность населения, состояние дорог, транспорта, климатические условия и т.д.)

Оценка и анализ уровня обеспеченности сельского поселения Половинка объектами социальной инфраструктуры осуществляется в три этапа:

1. Анализ существующей ситуации в отраслях социальной сферы и, прежде всего, анализ деятельности учреждений социальной сферы их эффективности и достаточности для обеспечения минимальных нормативных потребностей населения по видам социальных услуг

2. Разработка и обоснование перечня мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры в соответствии с нормативными требованиями, которые предусмотрены государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования, планом и программой комплексного социально-экономического развития района, инвестиционными программами субъектов естественных монополий, договорами о развитии застроенных территорий, договорами о комплексном освоении территорий, иными инвестиционными программами и договорами, предусматривающими обязательства застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры.

3. Разработка плана инвестиционной деятельности по развитию социальной инфраструктуры на территории сельского поселения Половинка.

Одним из критериев оценки качества жизни населения является наличие и уровень обеспеченности объектами социального и культурно-бытового обслуживания, качество предоставляемых объектами услуг.

Обеспеченность населения объектами социального и культурно-бытового обслуживания населения проведена в следующих областях: образование, здравоохранение, социальное обслуживание, культура, физическая культура и массовый спорт.

Описание объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения с указанием количества объектов и мощностей выполнено на основании исходных данных о действующей сети учреждений и организаций по состоянию на начало 2017 года.

**1.2.1. Образование**

**1.2.1.1. Уровень обеспеченности населения услугами дошкольного образования**

В сельском поселении Половинка Кондинского района ХМАО – Югры осуществляет деятельность Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Красная шапочка - 2», а также муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Половинкинская средняя общеобразовательная школа, реализующая программы дошкольного образования. Общая мощность образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования – 85 мест.

 **Основные показатели учреждения дошкольного образования**

Таблица 5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование, адрес** | **Год постройки** | **Тип здания/ материал стен** | **Проектная мощность** | **Мощность в соответствии с требованиями СанПиН** | **Вместимость детского сада** | **Износ фондов зданий и сооружений, %** | **Год последнего кап. ремонта (при наличии)** | **Площадь бассейна, кв.м. (при наличии)** |
| **Недостаток** **(-)** | **избыток (+) мест в детском саду** |
| Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Красная шапочка-2» п. Половинка, ул.Комсомольская,2 | 1986 | деревянное | 45 | 157 | - | - | 57 | - | - |
| Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Половинкинская средняя общеобразовательная школа п. Половинка, ул. Комсомольская д.12 | 2005 | Капитальное / кирпичное | 40 | - | - | 11 | - | - |

Для определения нормативной потребности в реализации на территории поселения дошкольных образовательных услуг используется Методика, одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 03 июля 1996 года № 1063-р (с изменениями, внесенными распоряжениями Правительства Российской Федерации от 26.01.2017 № 95-р). Вместе с тем данное распоряжение носит рекомендательный характер, а органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации могут самостоятельно определять порядок их применения с учетом имеющихся материальных, финансовых ресурсов и региональных особенностей.

В настоящее время в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре действует Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18 июля 2007 года № 84-оз «О региональном нормативе обеспеченности населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры дошкольными образовательными организациями» и [Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25 июня 2012 года № 78-оз «О внесении изменения в статью 1 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О региональном нормативе обеспеченности населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры дошкольными образовательными учреждениями](http://internet.garant.ru/document?id=18832406&sub=0)». В соответствии с ними региональный норматив обеспеченности дошкольными образовательными организациями составляет для городской и сельской местности 70 мест на 100 детей дошкольного возраста.

Соотношение текущих нормативных и фактических значений по показателю «Количество мест в дошкольных образовательных учреждениях»

Таблица 6

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование****территории** | **Численность детей дошкольного возраста, человек** | **Норматив числа мест на 100 детей** | **Нормативное число мест** | **Фактическое число мест** | **% обеспеченности** | **Число детей на 1 имеющееся место** | **Дефицит/****профицит (мест)** |
| сп. Половинка | 152 | 70 | 106 | 85 | 80 | 1,8 | -21 |

Соотношение прогнозируемых нормативных и фактических значений по показателю «Количество мест в дошкольных образовательных учреждениях» с учетом изменения демографических показателей к 2029 году

Таблица 7

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование территории** | **Прогнозируемая к 2029г. численность детей дошкольного возраста, человек** | **Норматив числа мест на 100 детей** | **Нормативное число мест в дошкольных учреждениях** | **Фактическое число мест в дошкольных учреждениях** | **% обеспеченности** | **Число детей на 1 имеющееся место** | **Дефицит/****профицит (мест)** |
| сп. Половинка | 98 | 70 | 69 | 85 | 123 | 1,2 | 16 |

Результаты анализа обеспеченности местами в дошкольном образовательном учреждении сельского поселения Половинка Кондинского района ХМАО – Югры демонстрируют дисбаланс между нормативными и фактическими показателями эффективности его функционирования. По итогам 2016 г. наблюдается дефицит мест в количестве 21 единицы, к 2029 году значение данного показателя снизится до +16. Таким образом, имеющиеся инфраструктурные возможности в сфере дошкольного образования обеспечивают в полном объеме спрос на рассматриваемый вид социальных услуг.

**1.2.1.2. Уровень обеспеченности общеобразовательными учреждениями**

В сельском поселении Половинка Кондинского муниципального района ХМАО – Югры деятельность по школьному образованию детей осуществляет одно учреждение – Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Половинкинская средняя общеобразовательная школа. Мощность здания 170 мест.

Основные показатели функционирования общеобразовательных учреждений сельского поселения Половинка

Таблица 8

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование, адрес** | **Год постройки, площадь** | **Тип здания /материал стен** | **Проектная мощность** | **Вместимость****школы** | **Износ фондов зданий и сооружений, %** | **Год последнего кап. ремонта (при наличии)** | **Площадь спортзала, кв.м.****(при наличии)** | **Площадь бассейна, кв.м. (при наличии)** |
| **Недостаток (-)** | **избыток (+) мест в школе** |
| Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Половинкинская средняя общеобразовательная школап.Половинка, ул.Комсомольская,12 | 2005г., площадь –4 849 м2 | Капитальное / кирпичное | 170 | - | - | 11 | - |  | - |

Нормативная потребность в общеобразовательных учреждениях определяется на основе норматива числа мест в общеобразовательных учреждениях, рассчитываемого исходя из численности жителей поселений и жилых комплексов 100 мест на 100 детей из расчета обучения в одну смену.

Соотношение текущих нормативных и фактических значений по показателю «Количество мест в общеобразовательных школах»

Таблица 9

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Территория** | **Численность детей школьного возраста, человек** | **Норматив числа****мест на 100 детей** | **Норматив-ное число мест в школах** | **Факти-ческое число мест в школах** | **% обеспе-ченности** | **Число мест на одного школьника** |
| сп. Половинка | 187 | 90 | 168 | 175 | 104 | 0,9 |

Соотношение прогнозируемых нормативных и фактических значений по показателю «Количество мест в общеобразовательных школах» с учетом изменения демографических показателей к 2029 году

Таблица 10

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Территория** | **Прогнозируемая****к 2029г. численность****детей школьного возраста, человек** | **Норматив числа мест на 100 детей** | **Норматив-ное число мест в школах** | **Факти-ческое число мест в школах** | **% обеспе-ченнос-ти** | **Число мест на одного школьника** |
| сп. Половинка | 144 | 100 | 144 | 175 | 122 | 1,2 |

Результаты анализа обеспеченности местами в общеобразовательных школах сп. Половинка демонстрируют показатель обеспеченности на фоне прогнозируемого снижения числа детей школьного возраста к 2029 году. Вместе с тем имеющиеся инфраструктурные возможности в сельском поселении формируют значительный задел в части необходимого обеспечения детей местами в общеобразовательных школах вплоть до 2029 года.

**1.2.2. Здравоохранение**

Здравоохранение на территории сельского поселения представлено филиалом бюджетного учреждения ХМАО-Югры «Центр общей врачебной практики». Прием населения осуществляет врач общей врачебной практики. На базе учреждения имеется клиническая лаборатория, акушерский и стоматологический кабинеты, пункт оказания неотложной помощи. Функционирует дневной стационар на 10 койко - мест работающий в две смены, аптечный киоск.

Учреждения здравоохранения в сельском поселении Половинка Кондинского муниципального района ХМАО – Югры

Таблица 11

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование учреждения, адрес** | **Год ввода** | **Мощность** | **Износ****%** | **Ремонт,****год** |
| **проект** | **факт** |
| Врачебная амбулатория, п.Половинка ул.Лесорубов,9  | 2000 | 68 | 68 | 16 | - |

Для определения нормативной потребности в объектах здравоохранения на территории муниципального района используется Методика, одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 03 июля 1996 года № 1063-р (с изменениями, внесенными распоряжениями Правительства Российской Федерации от 26.01.2017 № 95-р).

**1.2.2.1. Уровень обеспеченности амбулаторно-поликлиническими учреждениями**

Расчет суммарной мощности амбулаторно-поликлинических учреждений на уровне субъекта Российской Федерации проводится путем умножения территориальных нормативов амбулаторно-поликлинических посещений, рассчитанных на 1000 человек населения, на численность населения.

Расчет потребности в амбулаторно-поликлинических учреждениях на уровне субъекта Российской Федерации проводится путем деления суммарной мощности амбулаторно-поликлинических учреждений на коэффициент пересчета годовых показателей в сменные, равный 512. Данным коэффициентом учтено, что поликлиники работают 307 дней в году и 60% всех посещений приходится на первую смену.

Согласно постановления Правительства ХМАО – Югры от 22 декабря 2017 года № 536-п (ред. от 07.04.2017) «О территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» региональный норматив числа посещений амбулаторно-поликлинических учреждений составит в 2016 году 5,76 в год в среднем на одного жителя или 18,8 амбулаторно-поликлинических посещений, рассчитанных на 1000 человек населения в смену.

Соотношение текущих нормативных и фактических значений по показателю «Суммарная мощность амбулаторно-поликлинических учреждений»

Таблица 12

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Населенный пункт** | **Норматив посещений, 2016 год на 1 жителя в год[[1]](#footnote-2)** | **Количество посещений всеми жителями за год** | **Число смен в году** | **Мощность (посещений в смену) в расчете на всех жителей** | **Мощность (посещений в смену) в расчете на 1000 жителей (нормативная)** | **Мощность (посещений в смену) в расчете на 1000 жителей (фактическая)** |
| сп. Половинка | 5,85 | 6786 | 307 | 22,1 | 19,1 | 25,9 |

Соотношение прогнозируемых нормативных и фактических значений по показателю «Суммарная мощность амбулаторно-поликлинических учреждений» с учетом изменения демографических показателей к 2029 году

Таблица 13

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Населенный пункт** | **Норматив посещений, 2016 год на 1 жителя в год** | **Количество посещений всеми жителями за год** | **Число смен в году** | **Мощность (посещений в смену) в расчете на всех жителей** | **Мощность (посещений в смену) в расчете на 1000 жителей (нормативная)** | **Мощность (посещений в смену) в расчете на 1000 жителей (фактическая)** |
| сп. Половинка | 5,85 | 7260 | 307 | 23,6 | 19,1 | 24,2 |

Результаты анализа оценки действующих мощностей амбулаторно-поликлинических учреждений демонстрируют соответствие фактической мощности нормативным значениям. Более того, имеющиеся инфраструктурные возможности в сельском поселении формируют значительный задел в части предоставления амбулаторно-поликлинических услуг (фактическая мощность, выраженная в количестве посещений в смену, превышает нормативный уровень на 21% (по итогам 2016г.)).

**1.2.3. Физическая культура и массовый спорт**

Услуги по развитию физкультурно-оздоровительной работы в организациях и учреждениях с детьми дошкольного и школьного возраста, молодежью, пенсионерами, лицами с ограниченными возможностями, жителями коренных малочисленных народов Севера и другими категориями граждан в области физической культуры и массового спорта на территории сельского поселения Половинка осуществляют следующие объекты:

* 1 спортивный зал при Половинкинской СОШ, суммарной мощностью 273 кв.м. площади пола;
* 1 плоскостное сооружение (площадка для физкультурно-оздоровительных занятий детей) суммарной мощностью 600 кв. м.;

Расчеты нормативной потребности сельского поселения в инфраструктурных объектах спорта осуществляются с учетом данных о мощности (пропускной способности) действующих спортивных сооружений, независимо от формы собственности, социальных нормативов и норм, одобренных распоряжением Правительства Российской Федерации от 03 июля 1996 года № 1063-р (с изменениями, внесенными распоряжениями Правительства Российской Федерации от 26.01.2017 № 95-р), представленных в следующей таблице.

Нормативные потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта

Таблица 14

| **Наименование норматива** | **Единица** **измерения** | **Количественная** **величина** |
| --- | --- | --- |
| Норматив единовременной пропускной способности | тыс. человек на 10000 населения | 1,9 |
| Норматив обеспеченности спортивными сооружениями по видам: |  |  |
| спортивные залы | тыс. кв. м. на 10000 населения | 3,5 |
| плавательные бассейны | кв. м. зеркала воды тыс. на 10000 населения | 750 |
| плоскостные сооружения | тыс. кв. м.  на 10000 населения | 19,5 |

Для определения потребности сельского поселения Половинка в объектах спорта, обеспечивающих минимальную двигательную активность населения, используются следующие показатели:

- норматив единовременной пропускной способности объектов спорта (1,9 тыс. человек на 10000 населения);

- единовременная пропускная способность (далее – ЕПС) объектов спорта, действующих в муниципальном образовании;

- численность населения поселения;

- фактическая величина ЕПС определенного вида спортивных сооружений.

Исходя из численности населения сельского поселения, а также норматива единовременной пропускной способности объектов спорта, определяется нормативная единовременная пропускная способность объектов спорта на территории сельского поселения, необходимая для обеспечения минимальной двигательной активности населения.

Еn = C x N, или Еn = C x 0,19,

где Еn - нормативная ЕПС объектов спорта;

C - численность населения сельского поселения;

N - норматив ЕПС спортивных сооружений: 1,9 тыс. человек на 10000 населения.

Нормативная единовременная пропускная способность объектов спорта на территории сельского поселения Половинка Кондинского муниципального района, необходимая для обеспечения минимальной двигательной активности населения

Таблица 15

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование территории** | **ЕПС нормативное****тыс. человек** |
| сп. Половинка | 0,22 |

Уровень обеспечения населения поселений Кондинского района объектами спорта определяется процентным соотношением величины ЕПС действующих объектов спорта к величине нормативной ЕПС объектов спорта.

Потребность сельского поселения Половинка в дополнительных мощностях (ЕПС) объектов спорта определяется как разность между величиной нормативной ЕПС объектов спорта и ЕПС действующих объектов спорта в сельском поселении:

Ед = Еn - Еф,

где Ед - потребность сельского поселения в дополнительной ЕПС объектов спорта; Еn - нормативная ЕПС объектов спорта;

Еф - ЕПС действующих объектов спорта в сельском поселении.

Фактические данные о единовременной пропускной способности объектов спортивной инфраструктуры в сельском поселении Половинка Кондинского района и их соотношения с нормативными значениями.

Соотношение нормативных и фактических значений ЕПС в сельском поселении Половинка Кондинского района

Таблица 16

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Территория** | **Среднегодовая численность территории, 2016 год** | **Норматив ЕПС,** **тыс. человек на** **10 000 населения** | **Нормативное значение ЕПС объектов спортивной инфраструктуры территории,** **тыс. человек** | **Фактическое значение ЕПС объектов спортивной инфраструктуры территории,** **тыс. человек** | **Потребность в дополнительных мощностях для обеспечения нормативных значений ЕПС, тыс. человек** | **% обеспечен-ности** |
| сп. Половинка | 1160 | 1,9 | 0,22 | 0,09 | 0,13 | 41 |

Значение показателя, оценивающего уровень соответствия нормативного и фактического значений ЕПС в сп. Половинка по состоянию на 2016 году составило 41%, что свидетельствует о необходимости интенсификации механизмов развития соответствующей инфраструктуры. Сельское поселение Половинка обладает достаточно высокими значениями соответствия фактической и нормативной единовременной пропускной способности объектов физической культуры и спорта.

В целях сбалансированного развития объектов спортивной инфраструктуры в сельском поселении необходимость достижения индикатора «Уровень фактической обеспеченности спортивными сооружениями, % от норматива» до уровня 100,0 формирует ряд необходимость реализации ряда мероприятий, направленных на дальнейшее развитие спортивной инфраструктуры на период до 2029 года.

Используя усредненные нормативы с учетом национальных и территориальных особенностей, плотности расселения населения, для обеспечения минимальной двигательной активности населения рассчитаны необходимые площади материально-спортивной базы по трем основным типам спортивных сооружений: спортивных залов, плоскостных сооружений, плавательных бассейнов по следующей формуле:

S = N x (C / 10000),

где S - площадь (общая) определенного типа спортсооружений;

N - норматив обеспеченности определенным типом спортивного сооружения на 10 000 населения; C - численность населения региона (района, города).

Соотношение нормативных и фактических значений, характеризующих эффективность и достаточность функционирования спортивных залов в сельском поселении Половинка Кондинского муниципального района

Таблица 17

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Территория** | **Среднегодовая численность****за 2016 год** | **Норматив обеспеченности тыс. кв. м.****на 10 000 населения** | **Нормативная обеспеченность спортивными залами,****тыс. кв. м** | **Фактическая обеспеченность спортивными залами,** **тыс. кв. м** | **Потребность в дополнительных мощностях,** **тыс. кв. м** | **% обеспечен-ности** |
| сп. Половинка | 1 160 | 3,50 | 0,406 | 0,273 | 0,133 | 67 |

Соотношение нормативных и фактических значений, характеризующих эффективность и достаточность функционирования плоскостных сооружений в сельском поселении Половинка Кондинского муниципального района

Таблица 18

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Территория** | **Среднегодовая численность** **за 2016 год** | **Норматив обеспеченности тыс. кв. м** **на 10 000 населения** | **Нормативная обеспеченность плоскостными сооружениями, тыс. кв.м** | **Фактическая обеспеченность плоскостными сооружениями, тыс. кв. м** | **Потребность в дополнительных мощностях,** **тыс. кв. м** | **% обеспечен-ности** |
| сп. Половинка | 1160 | 19,50 | 2,3 | 0,6 | 1,662 | 27 |

Результаты приведенных расчетов свидетельствуют о неравномерности развития объектов спортивной инфраструктуры по их видам. Фактические значения показателей обеспеченности населения сельского поселения Половинка спортивными залами и плоскостными сооружениями демонстрируют весьма не высокие значения.

Используя данные полученной площади определенного типа спортивного сооружения и его среднего размера (спортивный зал 400 кв. м, плоскостные сооружения в среднем 540 кв. м), определяется количество спортивных сооружений, необходимых в населенных пунктах для обеспечения минимальной двигательной активности населения, соответствующей установленной нормативной потребности территории в инфраструктурных объектах спорта.

Количество объектов спортивной инфраструктуры, необходимых в сельском поселении Половинка Кондинского района для обеспечения минимальной двигательной активности населения

Таблица 19

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Потребность в дополнительных мощностях, тыс. кв. м** | **Средний размер,** **тыс. кв. м** | **Необходимое количество, шт.** |
| Плоскостные сооружения |
| 1,662 | 0,540 | 3,08 |
| Спортивный зал |
| 0,133 | 0,400 | 0,33 |

Нормативное обеспечение спортивными объектами низкое. Требуется реализация мероприятий по развитию спортивных объектов, что позволит обеспечить соответствие нормативных и фактических показателей в сфере предоставления услуг учреждениями социальной инфраструктуры.

**1.2.4. Культура**

**1.2.4.1. Уровень обеспеченности учреждениями библиотечного обслуживания**

Общим требованием к организации библиотечной системы в сельских поселениях является обязательное обеспечение возможности получения библиотечных услуг во всех населенных пунктах.

Определение форм библиотечного обслуживания сельских поселений и минимальных норм создания стационарных библиотек осуществляется в соответствии с Методикой, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 03 июля 1996 года № 1063-р (с изменениями, внесенными распоряжениями Правительства Российской Федерации от 26.01.2017 № 95-р).

Нормативы библиотечного обслуживания сельских поселений

Таблица 20

| **Категория населенного пункта** | **Вид библиотеки** |
| --- | --- |
| 1. Населенный пункт, с численностью населения до 500 человек, находящийся на расстоянии до 5 км от административного центра поселения
 | библиотечный пункт (отдел нестационарного обслуживания)поселенческой библиотеки, передвижная библиотека |
| 2. Населенный пункт, с численностью населения до 500 человек, находящийся на расстоянии более 5 км от административного центра поселения  | филиал поселенческой библиотеки |
| 3. Населенный пункт, с численностью населения более 500 человек, находящийся на расстоянии до 5 км от административного центра поселения  | филиал поселенческой библиотеки |
| 4. Населенный пункт, с численностью населения более 500 человек, находящийся на расстоянии более 5 км от административного центра поселения | общедоступная поселенческая библиотека |
| 5. Населенный пункт, являющийся административным центром сельских поселений, с численностью населения до 500 человек | общедоступная поселенческая библиотека |
| 6. Населенный пункт, являющийся административным центром сельских поселений, с численностью населения от 500 до 1000 человек | общедоступная поселенческая библиотека и ее филиал |
| 7. Населенный пункт, являющийся административным центром сельских поселений, с численностью населения более 1000 человек | общедоступная поселенческая библиотека (на каждую тысячу населения) и детская библиотека (на каждую тысячу детского населения) |

В соответствии с данными требованиями, состав библиотечной сети обслуживания сельского поселения Половинка Кондинского района ХМАО – Югры должен включать в себя одну общедоступную поселенческую библиотеку.

В сельском поселении Половинка функционирует 1 общедоступная поселенческая библиотека «Кондинская межпоселенческая централизованная библиотечная система» филиал №7 – общий фонд книг 4889 экземпляра (таблица 21). Таким образом, уровень сетевой обеспеченности соответствует нормативным требованиям.

Библиотечная система сельского поселения Половинка

Кондинского района ХМАО – Югры

Таблица 21

| **Наименование** | **Расположение** | **Деятельность (специализация)** | **Вместимость (зрительских мест/ ед. хранения)** | **Год** | **Износ фондов зданий и сооружений, %** | **Капитальный ремонт,****год** | **Строительство нового здания библиотеки, год** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **постройки** | **Последнего кап. ремонта** |
| Муниципальное учреждение культуры «Кондинская межпоселенческая централизованная библиотечная система» филиал №7 | ХМАО - Югра, Кондинский район,сп. Половинка,ул. Комсомольская,6  | Библиотека, площадь 60 кв.м. | 4889 | 1949 | 2012 | 100 | - | - |

Прогноз численности населения на период до 2029 года, проживающего в сельском поселении, не внесет корректировок в нормативную потребность библиотечного обслуживания.

**1.2.4.2. Развитие и эффективность функционирования кинотеатров, киноустановок**

В сельском поселении Половинка Кондинского муниципального района ХМАО – Югры отсутствуют киноустановки в муниципальных учреждениях культуры.

Для определения нормативной потребности в организации и развитии системы показа киновидеофильмов Кондинского района используется методика, одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 03 июля 1996 года № 1063-р (с изменениями, внесенными распоряжениями Правительства Российской Федерации от 26.01.2017 № 95-р).

Показатели, характеризующие эффективность функционирования системы показа киновидеофильмов в сельском поселении Половинка представлены в таблице 22.

Эффективность функционирования организаций культуры, предоставляющих услуги по содействию в показе киновидеофильмов в сельском поселении Половинка

Таблица 22

|  |  |
| --- | --- |
| **Населенный пункт** | **Число организаций культуры, предоставляющих услуги** **по содействию в показе киновидеофильмов** |
| **Нормативное значение** | **Фактическое значение** |
| сп. Половинка | 1 | 0 |

В сельском поселении Половинка уровень обеспеченности кинотеатрами и киноустановками не соответствует нормативным значениям.

**1.2.4.3. Уровень обеспеченности учреждениями культурно-досугового типа**

Для определения нормативной потребности в организации и развитии системы учреждений культурно-досугового типа Кондинского района используются:

- методика, одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 03 июля 1996 года № 1063-р (с изменениями, внесенными распоряжениями Правительства Российской Федерации от 26.01.2017 № 95-р);

- методика расчета нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах культуры на основании нормативов обеспеченности населения объектами культуры, одобренных распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 года № 1063-р. Нормативы носят рекомендательный характер.

В сельском поселении Половинка Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры осуществляет деятельность 1 учреждение культурно-досугового типа муниципальное учреждение культуры «Половинкинский сельский Дом культуры», учреждение находится в приспособленном помещении.

Состав учреждений культурно-досугового типа сельского поселения Половинка Кондинского муниципального района

| Таблица 223**№** | **Наименование** | **Расположение** | **Деятельность (специализация)** | **Вместимость (зрительских мест/ ед. хранения)** | **год** | **Износ фондов зданий и сооружений, %** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Постройки** | **Последнего кап. ремонта** |
| 1 | Муниципальное учреждение культуры «Половинкинский сельский Дом культуры» | ХМАО – Югра, Кондинский районсп. Половинка,ул. Комсомольская,дом 9А | Учреждение культурно - досугового типа площадь 294,7кв.м | - | 1987 | - | 58 |

Показатели, характеризующие эффективность функционирования и размещения сетевых единиц учреждений культурно-досугового типа в сельском поселении Половинка Кондинского муниципального района представлены в таблице 24.

Эффективность функционирования учреждений культурно-досугового типа сельского поселения Половинка Кондинского муниципального района

Таблица 24

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Территория** | **Численность населения** | **Нормативное количество мест в****расчете на 1000****жителей** | **Средняя мощность клубного учреждения (зрительские места)** | **Нормативное значение сетевых показателей** | **Нормативное значение мощностной характеристики учреждений культурно-досугового****типа** | **Фактическая мощностная характеристи-ка учреждения культурно-досугового типа** | **% выпол-нения норма-тива** |
| сп. Половинка | 1160 | 150 | 0 | 1 | 174 | 0 | 0 |

Эффективность функционирования учреждений культурно-досугового типа сельского поселения Половинка Кондинского района муниципального района, 2029 год

Таблица 25

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Территория** | **Численность населения** | **Нормативное количество мест****в расчете на 1000 жителей** | **Средняя мощность клубного учреждения (зрительские места)** | **Нормативное значение сетевых показателей** | **Нормативное значение мощностной характеристики учреждений культурно-досугового****типа** | **Фактическая мощностная характеристика учреждения культурно-досугового типа** | **% выпол-нения норма-тива** |
| сп. Половинка | 1241 | 150 | 0 | 1 | 186 | 0 | 0 |

**1.2.4.4. Уровень развития сети музеев**

В сельском поселении Половинка Кондинского района ХМАО – Югры деятельность музеев осуществляет муниципальное учреждение культуры «Районный Учинский историко-этнографический музей» имени Анатолия Николаевича Хомякова, 7530 экспонатов, год ввода в эксплуатацию здание 1 – 1943 год фактический износ 100%, здание 2 – 1957 год фактический износ 100%, здание 3 – 2014 год фактический износ 2%.

 Для определения нормативной потребности в организации и развитии музеев Кондинского района используется методика, одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 03 июля 1996 года № 1063-р (с изменениями, внесенными распоряжениями Правительства Российской Федерации от 26.01.2017 № 95-р).

Потребность в музеях в соответствующих населенных пунктах

Таблица 26

|  |  |
| --- | --- |
| **Категория населенных пунктов** | **Количество музеев, рекомендуемых для размещения в населенном пункте, единиц** |
| **Муниципальные районы с численностью населения** |
| 5 - 10 тыс. человек  | 1 |
| 10 - 20 тыс. человек  | 2 |
| более 20 тыс. человек  | 2 - 3 |
| **Городские поселения и городские округа с численностью населения** |
| до 100 тыс. человек (на каждые 25 тыс. человек) | 1 |
| более 100 тыс. человек (на каждые 25 тыс. человек) | 1 |
| Сельские поселения с численностью населения до 10 тыс. человек | 1 |

Показатели, характеризующие эффективность функционирования и размещения сетевых единиц[[2]](#footnote-3) (музеев различных типов) в Кондинском районе представлены в таблице 27.

Эффективность функционирования музеев в сельском поселении Половинка Кондинского муниципального района

Таблица 27

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Территория** | **Нормативное****значение** | **Фактическое****значение** |
| сп. Половинка | 1 | 1 |

Таким образом, в сп. Половинка наблюдается необходимый уровень сетевого обеспечения музеев на территории поселения.

**1.2.4.5. Уровень обеспеченности детскими школами искусств**

В сельском поселении Половинка Кондинского района ХМАО – Югры отсутствует детская школа искусств (таблица 28).

Для определения нормативной потребности в реализации на территории сельского поселения дополнительных образовательных услуг в сфере функционирования детских школ искусств используется Методика, одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 03 июля 1996 года № 1063-р (с изменениями, внесенными распоряжениями Правительства Российской Федерации от 26.01.2017 № 95-р).

Исходя из установленного в нормативе 12-процентного охвата учащихся 1 - 8 классов общеобразовательных школ определяется численность учащихся детских школ искусств и эстетического образования для каждого субъекта Российской Федерации.

Для определения сетевых показателей это значение делится на среднюю вместимость школы данного типа для Российской Федерации, составляющую 180 человек.

Соотношение нормативных и фактических значений эффективности функционирования детских школ искусств в сельском поселении Половинка Кондинского муниципального района ХМАО – Югры

Таблица 28

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Территория** | **Численность учащихся****1-8 классов** | **Нор-матив****12%** | **Средняя вместимость школы** | **Сетевые показатели (норматив)** | **Сетевые показатели (факт)** | **Фактическое количество мест** | **Число уча-щихся на 1 место** | **Соответ-ствие норма-тив-ному значе-нию,****%** |
| сп. Половинка | 182 | 22 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Раздел 2. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры

# сельского поселения Половинка

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Половинка до 2020 года и на период до 2029 года разрабатывается на основании сельского поселения Половинка и включает в себя мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры, которые предусмотрены соответственно муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития Кондинского района, планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития поселения.

В предыдущем разделе было проведено сравнение существующей социальной инфраструктуры сельского поселения Половинка с нормативными потребностями на текущий и прогнозируемый периоды времени в соответствии с формируемыми демографическими трендами на 2029 год (Методика, одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 03 июля 1996 года № 1063-р (с изменениями, внесенными распоряжениями Правительства Российской Федерации от 26.01.2017 № 95-р).

В данном разделе представлены мероприятия по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры сельского поселения Половинка, которые предусмотрены государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития Кондинского муниципального района и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования, планом и программой комплексного социально-экономического развития сельского поселения, инвестиционными программами субъектов естественных монополий, договорами о развитии застроенных территорий, договорами о комплексном освоении территорий, иными инвестиционными программами и договорами, предусматривающими обязательства застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры.

Перечни мероприятий учитывают планируемые мероприятия объектов социальной инфраструктуры регионального значения, местного значения, а также мероприятий, реализация которых предусмотрена по иным основаниям за счет внебюджетных источников.

 **Образование**

Таблица 29

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Местонахождение объекта** | **Проектируемая мощность,** **мест** | **Сроки реализации** | **Ответственный исполнитель** |
| Реконструкция школы с пристроем для размещения групп детского сада | ХМАО – Югра, Кондинский район, сп.Половинка | 175/45 | 2020 | Управление образования администрации Кондинского района |

 **Культура**

Мероприятия по развитию киновидеоустановок

Таблица 30

| **Наименование мероприятия** | **Местонахождение объекта** | **Проектируемая мощность,** **мест** | **Сроки реализации** | **Ответственный исполнитель** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Монтаж киновидеоустановки | ХМАО – Югра, Кондинский район, сп.Половинка | 200 | Не определены | Администрация сп. Половинка |

Мероприятия по развитию учреждений культурно-досугового типа

Таблица 31

| **Наименование мероприятия** | **Местонахождение объекта** | **Проектируемая мощность,****мест** | **Сроки реализации** | **Ответственный исполнитель** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство Сельского Дома культуры сп.Половинка | сп.Половинка | 200 | Не определён | Не определён |

# Раздел 3. Объемы и источники финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов

# социальной инфраструктуры сельского поселения Половинка

В разделе представлены данные по объему и источникам финансирования объектов социальной инфраструктуры сельского поселения Половинка Программа реализуется в три этапа: I этап - 2016-2020гг., II этап - 2021-2025гг. и III этап - 2026-2029гг.

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения включает укрупненную оценку необходимых инвестиций с разбивкой по видам объектов социальной инфраструктуры поселения, целям и задачам программы, источникам финансирования, включая средства бюджетов всех уровней и внебюджетные средства.

**Образование**

Таблица 32

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Местонахождение объекта** | **Сроки реализации** | **Затраты на строительство млн. рублей** | **Источники финансирования** |
| Реконструкция школы с пристроем для размещения групп детского сада | cп. Половинка | 2020 | Не определены | Бюджет автономного округа, местный бюджет |

**Культура**

Объемы и источники финансирования инвестиционных проектов по строительству организаций культуры, предоставляющих услуги по содействию в показе киновидеофильмов в сельском поселении Половинка на период до 2029 года

Таблица 33

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Местонахождение объекта** | **Сроки реализации** | **Затраты на строительство млн. рублей** | **Источники финансирования** |
| Монтаж киновидеоустановки | cп. Половинка | Не определены | Не определены | Не определены |

Объемы и источники финансирования инвестиционных проектов по реконструкции учреждений культурно-досугового типа и музеев в сельском поселении Половинка на период до 2029 года

Таблица 34

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Местонахождение объекта** | **Сроки реализации** | **Затраты на строительство млн. рублей** | **Источники финансирования** |
| Строительство сельского Дома культуры п. Половинка | сп. Половинка | Не определены | Не определены | Не определены |
| Реконструкция муниципального учреждения культуры «районный Учинский историко – этнографический музей им.А.Н.Хомякова» | сп. Половинка | Не определены | Не определены | Не определены |

**Физическая культура и массовый спорт**

Объемы и источники финансирования инвестиционных проектов по строительству плавательных бассейнов

Таблица 35

| **Наименование мероприятия** | **Местонахождение объекта** | **Сроки реализации** | **Затраты на строительство млн. рублей** | **Источники финансирования** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство плоскостных спортивных сооружений | сп. Половинка | Не определены | Не определены | Не определены |

**Раздел 4. Целевые индикаторы программы, включающие технико-экономические,**

 **финансовые и социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование индикатора** | **2015**  | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2025** | **2029** |
| **Образование** |
| Уровень фактической обеспеченности дошкольными образовательными учреждениями, % от норматива | 81 | 85 | 92 | 99 | 115 | 124 | 131 | 131 |
| Уровень фактической обеспеченности учреждениями общего образования детей, % от норматива | 96 | 104 | 88 | 86 | 80 | 82 | 88 | 122 |
| **Здравоохранение** |
| Уровень фактической обеспеченности амбулаторно-поликлиническими учреждениями, % от норматива  | 132 | 136 | 130 | 130 | 130 | 130 | 128 | 127 |
| **Физическая культура и массовый спорт** |
| Уровень фактической обеспеченности спортивными залами, % от норматива | 65 | 67 | 65 | 65 | 64 | 64 | 64 | 63 |
| Уровень фактической обеспеченности бассейнами, % от норматива  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Уровень фактической обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями, % от норматива | 25 | 27 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |
| **Культура** |
| Уровень фактической обеспеченности библиотеками, % от норматива  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Уровень обеспеченности детскими школами искусств, % от норматива  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Уровень обеспеченности кинотеатрами, киноустановками, % от норматива  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Уровень обеспеченности учреждениями культурно-досугового типа, % от норматива | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Уровень обеспеченности музеями, % от норматива | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Раздел 5. Оценка эффективности мероприятий программы**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятий, инвестиционных проектов** | **Краткое описание мероприятий, инвестиционных проектов** | **Ожидаемые результаты (целевые индикаторы)** | **Ответственные исполнители** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **показатель** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2025** | **2029** |
| 1 | Ввод в эксплуатацию, реконструкция учреждений образования | Главная цель - обеспечение нормативного соответствия и надежность функционирования учреждений образования | Уровень фактической обеспеченности дошкольными образовательными учреждениями, % от норматива | 85 | 92 | 99 | 115 | 124 | 131 | 131 | Управление образования Кондинского района |
| Уровень фактической обеспеченности учреждениями общего образования детей, % от норматива | 104 | 88 | 86 | 80 | 82 | 88 | 122 | Управление образования Кондинского района |
| 2 | Ввод в эксплуатацию, реконструкция учреждений здравоохранения | Главная цель - обеспечение нормативного соответствия и надежность функционирования учреждений здравоохранения | Уровень фактической обеспеченности амбулаторно-поликлиническими учреждениями, % от норматива  | 136 | 130 | 130 | 130 | 130 | 128 | 127 | Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  |
| 3 | Ввод в эксплуатацию, реконструкция объектов спортивной инфраструктуры | Главная цель - обеспечение нормативного соответствия и надежность функционирования объектов спортивной инфраструктуры | Уровень фактической обеспеченности спортивными залами, % от норматива | 67 | 65 | 65 | 64 | 64 | 64 | 63 |  Комитет физической культуры и спорта Кондинского района |
| Уровень фактической обеспеченности бассейнами, % от норматива | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Комитет физической культуры и спорта Кондинского района |
| Уровень фактической обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями,% от норматива | 27 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | Комитет физической культуры и спорта Кондинского района |
| 4 | Ввод в эксплуатацию, реконструкция объектов культуры | Главная цель - обеспечение нормативного соответствия и надежность функционирования объектов культуры | Уровень фактической обеспеченности библиотеками, % от норматива  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление культуры Кондинского района |
| Уровень обеспеченности музеями, % от норматива | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление культуры Кондинского района |
| Уровень обеспеченности детскими школами искусств, % от норматива | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление культуры Кондинского района |
| Уровень обеспеченности кинотеатрами, киноустановками, % от норматива  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление культуры Кондинского района |
| Уровень обеспеченности учреждениями культурно-досугового типа, % от норматива | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление культуры Кондинского района |

**Раздел 6. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры, направленные на достижение целевых показателей программы**

В современных условиях для эффективного управления развитием территории муниципального образования недостаточно утвердить документ территориального планирования, отвечающий актуальным требованиям законодательства и имеющий обоснование основных решений с точки зрения удовлетворения потребностей населения в услугах объектов различных видов инфраструктуры.

Ограниченность ресурсов местных бюджетов для создания объектов местного значения обуславливает необходимость тщательного планирования реализации документов территориального планирования. Ведь только в случае успешной реализации обоснованных решений градостроительная политика может быть признана эффективной.

В ноябре 2014 года в план мероприятий («дорожную карту») «Совершенствование правового регулирования градостроительной деятельности и улучшение предпринимательского климата в сфере строительства» (утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 1336-р) было включено мероприятие по установлению обязанности органов местного самоуправления утверждать программы развития транспортной и социальной инфраструктуры (далее также – Программы) в 6-месячный срок с даты утверждения генеральных планов городских поселений и городских округов. Затем, в конце декабря 2014 года в Градостроительный кодекс Российской Федерации были внесены изменения, касающиеся программ комплексного развития социальной инфраструктуры.

Сегодня, в соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, к полномочиям органов местного самоуправления городских округов и поселений в области градостроительной деятельности относятся разработка и утверждение программ комплексного развития социальной инфраструктуры городских округов и поселений (соответственно).

В соответствии со статьей 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации, реализация генерального плана городского округа или поселения осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены, в том числе программами комплексного развития социальной инфраструктуры муниципальных образований.

Следует отметить, что разработка и утверждение программ комплексного развития социальной инфраструктуры сельских поселений, по общему правилу, относится к полномочиям органов местного самоуправления муниципального района в области градостроительной деятельности (в соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 Требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 года № 1050). В то же время, разработка и утверждение таких программ в отношении городских округов и городских поселений, по общему правилами, должна обеспечиваться органами местного самоуправления соответствующих муниципальных образований.

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа, поселения – документ, устанавливающий перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения, городского округа, которые предусмотрены государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития поселения, городского округа, инвестиционными программами субъектов естественных монополий, договорами о развитии застроенных территорий, договорами о комплексном освоении территорий, иными инвестиционными программами и договорами, предусматривающими обязательства застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры.

Положения Градостроительного кодекса Российской Федерации и существование отдельных Требований указывает на то, что программа комплексного развития социальной инфраструктуры по своему статусу не идентична муниципальной программе, предусматривающей мероприятия по созданию объектов местного значения в сфере социальной инфраструктуры.

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры – это важный документ планирования, обеспечивающий систематизацию всех мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры различных видов.

Программы имеют высокое значение для планирования реализации документов территориального планирования. Следует отметить, что сроки разработки и утверждения Программ связаны со сроками утверждения генерального плана. Программы комплексного развития социальной инфраструктуры городских округов и поселений подлежат утверждению в шестимесячный срок с даты утверждения генеральных планов соответствующих муниципальных образований. В связи с этим, представляется целесообразным организовывать разработку проекта Программы в составе единого комплексного проекта управления развитием территории городского округа или поселения, в который также входит и разработка генерального плана.

Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры поселения являются:

применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты социальной инфраструктуры;

координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов социальной инфраструктуры между органами государственной власти (по уровню вертикальной интеграции) и бизнеса;

координация усилий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти ХМАО – Югры, органов местного самоуправления, представителей бизнеса и общественных организаций в решении задач реализации мероприятий (инвестиционных проектов);

запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой обеспеченности учреждениями социальной инфраструктуры поселений в соответствии с утвержденными и обновляющимися нормативами;

разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов социальной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов;

разработка предложений для исполнительных органов власти ХМАО – Югры по включению мероприятий, связанных с развитием объектов социальной инфраструктуры Кондинского муниципального района, в состав мобилизационного плана экономики округа.

1. Постановление Правительства ХМАО – Югры от 22 декабря 2017 года № 536-п (ред. от 07.04.2017) «О территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» [↑](#footnote-ref-2)
2. За сетевую единицу принимаются краеведческие и мемориальные музеи, музеи изобразительных искусств, технические, исторические, литературные, народного творчества, этнографические, воинской и трудовой славы и другие музеи, являющиеся самостоятельными юридическими лицами, а также музеи-филиалы без образования юридического лица и территориально обособленные экспозиционные отделы музеев [↑](#footnote-ref-3)