1. **О подготовки к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов.**

В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры выделены денежные средства в размере 85 000 тыс.руб. на проведение мероприятий капитального ремонта на территории муниципального образования Кондинский район. Из бюджета Кондинского района на софинансирование данных мероприятий предусмотрено 9 445 тыс.руб.

Разработан предварительный план мероприятий капитального ремонта в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов. Подписано соглашение с Департаментом жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о выделении денежных средств на проведение мероприятий по капитальному ремонту.

В государственную программу «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности вХанты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года» для освоения денежных средств в декабре 2017 годавключено условие о необходимости проведения ценовой экспертизы.

Ценовая экспертиза проводится в автономном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве». Согласно регламента срок проведения ценовой экспертизы составляет 60 дней.

Для прохождения ценовой экспертизы первоначально необходима разработка проектно-сметной документации мероприятий капитального ремонта. Выделение финансовых средств на разработку проектно-сметной документации не предусмотрено условиями государственной программой «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности вХанты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года». Все затраты по разработке проектно-сметной документации «ложатся на плечи» Кондинского района.

Проведен отбор организаций для разработки проектно-сметной документации, определена стоимость работ по разработкепроектно-сметной документации. Стоимость 1 мероприятия капитального ремонта составляет 100 тыс.руб.

В предварительный план мероприятий включено 41 мероприятие. Необходимая сумма составляет 4 100 тыс.руб.

В настоящее время Правительством Ханты-Мансийского автономного округа рассматривается вопрос о возможности проведения ценовой экспертизы за счет выделенных средств из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на мероприятиякапитального ремонта в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов муниципальному образованию Кондинский район.

В настоящее время принято решение на выделение 400 тыс.руб. из бюджета Кондинского района на разработку проектно-сметной документации первых мероприятий капитального ремонта по подготовке к осенне-зимнему периоду с целью оценки требуемого времени,минимизация рисков и т.п. В дальнейшем работа по разработке проектно-сметной документации остальных мероприятий будет продолжена.

В рамках пополнения аварийного запаса Кондинского района на отопительный сезон 2018-2019 годов объявлен аукцион на поставку 1 242 тонны каменного угля.

Основными проблемами при подготовке к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов является неготовность бюджетных учреждений Кондинского района, администраций городских и сельских поселений, управляющих компаний и товариществ собственников жилья выполнения требований правил по оценке готовности к отопительному периоду потребителями тепловой энергии в части не проведения промывок оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок, а так же отсутствие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и не обеспеченность материально-техническими для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок. При невыполнении вышеуказанных требований правил по оценке готовности к отопительному периоду учреждениям не будет выдан паспорт готовности к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов, что повлечет за собой неполучение паспорта готовности к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов муниципального образования Кондинский район.

1. **Об обеспеченности района горюче-смазочными материалами в отопительный период 2018-2019 годов.**

В соответствии с распоряжением Правительства ХМАО - Югры от 15.12.2017 № 719-рп (ред. от 02.02.2018) «О централизованных закупках продукции (товаров) в районы и населенные пункты Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с ограниченными сроками завоза грузов в навигацию 2018 года» на территорию Кондинского района в навигацию 2018 года будут поставлены объемы горюче-смазочных материалов согласно приложенной таблице.

**ПОТРЕБНОСТЬ**

**муниципального образования Кондинский район**

**в централизованных поставках в навигацию 2018 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование продукции | Требования к качеству | Наименование покупателя | Пункты выгрузки (доставки) | Количество, тонн | Срок поставки |
| 1 | Бензин автомобильный Нормаль-80 | ТР ТС 013/2011 | ООО «Болчары торг» | с. Болчары | 40,0 | Май - июнь |
| **Итого:** | | | | | **40,0** |  |
| 2 | Бензин автомобильный Регуляр-92 | ТР ТС 013/2011 | ООО «Болчары торг» | с. Болчары | 100,0 | Май - июнь |
| 3 | ООО «Акцепт» | пгт. Кондинское | 600,0 | Май - июнь |
| **Итого:** | | | | | **700,0** |  |
| 4 | Дизельное топливо зимнее | ТР ТС 013/2011 | ООО «Акцепт» | пгт. Кондинское | 150,0 | Май - июнь |
| **Итого:** | | | | | **150,0** |  |
| 5 | Дизельное топливо летнее | ТР ТС 013/2011 | ООО «Болчары торг» | с. Болчары | 25,0 | Май - июнь |
| 6 | ООО «Акцепт» | пгт. Кондинское | 100,0 | Май – июнь |
| **Итого:** | | | | | **125,0** |  |
| 7 | Реактивное топливо ТС-1 | ТР ТС 013/2011 | ЗАО «Кондаавиа» | пгт. Кондинское | 500,0 | Май – июнь |
| **Итого:** | | | | | **500,0** |  |
| **Всего:** | | | | | **1 515,0** |  |