Муниципальное образование Кондинский район

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

# АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 02 февраля 2018 года |  |  | № 174 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | пгт. Междуреченский |  |  |

Об очередности сноса жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, с указанием сроков их расселения, в разрезе поселений

# В связи с созданием реестра многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10 ноября 2017 года № 455-п 
«О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09 октября 2013 года № 408-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры в 2016-2020 годах», постановлением администрации Кондинского района от 24 ноября 2016 года № 1801 «О муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Кондинского района 2017-2020 годы»», на основании реестров очередности расселения граждан из жилых домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, утвержденными главами администраций городских и сельских поселений Кондинского района, администрация Кондинского района постановляет:

1. Утвердить очередность сноса жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу с указанием сроков их расселения, в разрезе поселений (приложение).

2. Признать утратившими силу постановления администрации Кондинского района:

от 23 ноября 2015 года № 1518 «Об очередности расселения граждан из жилых помещений, признанных в установленном порядке непригодными для проживания, в разрезе поселений»;

от 13 мая 2016 года № 731 «О внесении изменений в постановление администрации Кондинского района от 23 ноября 2015 года № 1518 «Об очередности расселения граждан из жилых помещений, признанных в установленном порядке непригодными для проживания, в разрезе поселений»;

от 03 февраля 2017 года № 171 «О внесении изменений в постановление администрации Кондинского района от 23 ноября 2015 года № 1518 «Об очередности расселения граждан из жилых помещений, признанных в установленном порядке непригодными для проживания, в разрезе поселений»;

от 12 января 2018 года № 35 «О внесении изменений в постановление администрации Кондинского района от 23 ноября 2015 года № 1518 «Об очередности расселения граждан из жилых помещений, признанных в установленном порядке непригодными для проживания, в разрезе поселений».

3. Постановление разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Кондинский район.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы района А.А. Яковлева.

| Глава района |  | А.В.Дубовик |
| --- | --- | --- |

см/Банк документов/Постановления 2018

Приложение

к постановлению администрации района

от 02.02.2018 № 174

Очередность сноса жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, с указанием сроков их расселения,

в разрезе поселений

| № п/п | Улица, переулок | № дома | Год постройки | Количество жилых помещений, ед. |  |  |  |  | Площадь жилых помещений, кв. м |  |  | Планируемый период расселения | Дата, № документа о признании жилого помещения, аварийным и подлежащими сносу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего |  | Муниципальная собственность | Частная собственность |  | Всего | Муниципальная собственность | Частная собственность |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 |
| Городское поселение Кондинское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Крупской | 79 | 1975 | 12 |  | 8 | 4 | 501,8 |  | 339,47 | 162,33 | 2018 | Постановление администрации Кондинского района от 11 декабря 2015 года № 1636 «О признании многоквартирных жилых домов аварийными и подлежащими сносу» |
|  | Итого: |  |  | 12 | 8 |  | 4 | 501,8 |  | 339,47 | 162,33 |  |  |
| Сельское поселение Мулымья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | д. Ушья Киевская | 38 | 1980 | 12 |  | 4 | 8 | 753,1 |  | 249,5 | 503,6 | 2019-2020 | Постановление администрации Кондинского района от 28 декабря 2015 года № 1787 «О признании многоквартирных жилых домов аварийными» |
| 2 | д. Ушья Киевская | 39 | 1980 | 12 |  | 8 | 4 | 737,2 |  | 501,6 | 235,6 | 2019-2020 | Постановление администрации Кондинского района от 28 декабря 2015 года № 1787 «О признании многоквартирных жилых домов аварийными» |

| 3 | д. Ушья Киевская | 41 | 1982 | 12 |  | 4 | 8 | 741,6 | 259,3 | 482,3 | 2019-2020 | Постановление администрации Кондинского района от 28 декабря 2015 года № 1787 «О признании многоквартирных жилых домов аварийными» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | с. Чантырья Советская | 21 | 1946 | 4 |  | 3 | 1 | 104,7 | 84,4 | 20,3 | 2018 | Постановление администрации Кондинского района от 08 февраля 2010 года № 129 «О переводе жилых домов в категорию аварийного жилья» |
|  | Итого: |  |  | 40 |  | 19 | 21 | 2336,6 | 1094,8 | 1241,8 |  |  |
| Городское поселение Куминский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Комарово | 27 | 1972 | 8 | 2 |  | 6 | 337,9 | 89,3 | 248,6 | 2018-2019 | Постановление администрации Кондинского района от 11 декабря 2015 года № 1636 «О признании многоквартирных жилых домов аварийными и подлежащими сносу» |
| 2 | Гагарина | 36 | 1970 | 8 | 4 |  | 4 | 328,8 | 164,0 | 164,8 | 2019-2020 | Постановление администрации Кондинского района от 11 декабря 2015 года № 1636 «О признании многоквартирных жилых домов аварийными и подлежащими сносу» |
| 3 | Комарово | 25 | 1971 | 8 | 2 |  | 6 | 325,7 | 78,4 | 247,3 | 2020-2021 | Постановление администрации Кондинского района от 11 декабря 2015 года № 1636 «О признании многоквартирных жилых домов аварийными и подлежащими сносу» |
|  | Итого: |  |  | 24 | 8 |  | 16 | 992,4 | 331,7 | 660,7 |  |  |
| Городское поселение Междуреченский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Железнодорожная | 15 | 1970 | 8 | 1 |  | 7 | 338,52 | 37,8 | 300,72 | 2019 | Постановление администрации Кондинского района от 05 ноября 2015 года № 1400 «О признании многоквартирных жилых домов аварийными» |

| 2 | Железнодорожная | 17 | 1970 | 8 | 8 | 0 | 339,0 | 0 | 339,0 | 2019-2020 | Постановление администрации Кондинского района от 05 ноября 2015 года № 1400 «О признании многоквартирных жилых домов аварийными» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Железнодорожная | 19 | 1971 | 8 | 1 | 7 | 339,41 | 40,6 | 298,81 | 2020 | Постановление администрации Кондинского района от 05 ноября 2015 года № 1400 «О признании многоквартирных жилых домов аварийными» |
| 4 | Железнодорожная | 5 | 1970 | 8 | 2 | 6 | 333,83 | 80,3 | 253,53 | 2017-2018 | Постановление администрации Кондинского района от 05 ноября 2015 года № 1400 «О признании многоквартирных жилых домов аварийными» |
| 5 | Железнодорожная | 7 | 1970 | 8 | 1 | 7 | 335,8 | 38,3 | 297,5 | 2018 | Постановление администрации Кондинского района от 05 ноября 2015 года № 1400 «О признании многоквартирных жилых домов аварийными» |
| 6 | Железнодорожная | 9 | 1969 | 8 | 5 | 3 | 332,72 | 204,6 | 128,12 | 2018-2019 | Постановление администрации Кондинского района от 05 ноября 2015 года № 1400 «О признании многоквартирных жилых домов аварийными» |
| 7 | Строителей | 3 | 1970 | 8 | 5 | 3 | 334,1 | 205,2 | 128,9 | 2020-2021 | Постановление администрации Кондинского района от 23 ноября 2015 года № 1517 «О признании многоквартирных жилых домов аварийными и подлежащих сносу» |
| 8 | Строителей | 6 | 1969 | 8 | 1 | 7 | 336,3 | 50,8 | 285,5 | 2021 | Постановление администрации Кондинского района от 23 ноября 2015 года № 1517 «О признании многоквартирных жилых домов аварийными и подлежащих сносу» |

| 9 | Строителей | 8 | 1969 | 8 | 1 | 7 | 334,02 | 39,0 | 295,02 | 2023 | Постановление администрации Кондинского района от 23 ноября 2015 года № 1517 «О признании многоквартирных жилых домов аварийными и подлежащих сносу» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Строителей | 10 | 1969 | 8 | 3 | 5 | 327,5 | 130,3 | 197,2 | 2021-2022 | Постановление администрации Кондинского района от 23 ноября 2015 года № 1517 «О признании многоквартирных жилых домов аварийными и подлежащих сносу» |
| 11 | Строителей | 12 | 1971 | 8 | 1 | 7 | 334,37 | 38,3 | 296,07 | 2022 | Постановление администрации Кондинского района от 23 ноября 2015 года № 1517 «О признании многоквартирных жилых домов аварийными и подлежащих сносу» |
| 12 | Строителей | 2 | 1970 | 8 | 1 | 7 | 333,77 | 38,0 | 295,77 | 2022-2023 | Постановление администрации Кондинского района от 23 ноября 2015 года № 1517 «О признании многоквартирных жилых домов аварийными и подлежащих сносу» |
| 13 | Строителей | 16 | 1998 | 15 | 0 | 15 | 750,84 | 0 | 750,84 | 2024 | Постановление администрации Кондинского района от 11 декабря 2015 года № 1636 «О признании многоквартирных жилых домов аварийными и подлежащими сносу» |
| 14 | Волгоградская | 7 | 1968 | 2 | 1 | 1 | 117,2 | 58,1 | 59,1 | 2018 | Постановление администрации Кондинского района от 08 февраля 2010 года № 129 «О переводе жилых домов в категорию аварийного жилья» |
|  | Итого: |  |  | 113 | 31 | 82 | 4887,38 | 961,3 | 3926,08 |  |  |

| Сельское поселение Леуши |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Леуши Советская | 23 | 1940 | 3 | 3 | 0 | 86,55 | 86,55 | 0 | 2018 | Постановление администрации Кондинского района от 08 февраля 2010 года № 129 «О переводе жилых домов в категорию аварийного жилья» |
| 2 | Лиственичный Комсомольская | 26 | не установлен | 1 | 1 | 0 | 34,8 | 34,8 | 0 | 2019 | Постановление администрации Кондинского района от 08 февраля 2010 года № 129 «О переводе жилых домов в категорию аварийного жилья» |
| 3 | Лиственичный Космонавтов | 11 | 1966 | 1 | 1 | 0 | 45,8 | 45,8 | 0 | 2019 | Постановление администрации Кондинского района от 08 февраля 2010 года № 129 «О переводе жилых домов в категорию аварийного жилья» |
| 4 | Ягодный Набережная | 27 | не установлен | 2 | 2 | 0 | 63,7 | 63,7 | 0 | 2018 | Постановление администрации Кондинского района от 08 февраля 2010 года № 129 «О переводе жилых домов в категорию аварийного жилья» |
| 5 | Ягодный Лесная | 27 | не установлен | 2 | 2 | 0 | 66,6 | 66,6 | 0 | 2019 | Постановление администрации Кондинского района от 08 февраля 2010 года № 129 «О переводе жилых домов в категорию аварийного жилья» |
|  | Итого: |  |  | 9 | 9 | 0 | 297,45 | 297,45 | 0 |  |  |
| Сельское поселение Болчары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Лесная | 3 | 1969 | 3 | 2 | 1 | 115,0 | 76,7 | 38,3 | 2018 | Постановление администрации Кондинского района от 08 февраля 2010 года № 129 «О переводе жилых домов в категорию аварийного жилья» |
|  | Итого: |  |  | 3 | 2 | 1 | 115,0 | 76,7 | 38,3 |  |  |
|  | Всего по Кондинскому району: |  |  | 201 | 77 | 124 | 9130,63 | 3100,70 | 6029,21 |  |  |