ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОНДИНСКОЕ

Кондинский район

Ханты – Мансийский автономный округ - Югра

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от                     2017 года                                     					№

пгт. Кондинское

Об утверждении муниципальной

программы «Формирование комфортной

городской среды в муниципальном

образовании городское поселение Кондинское

на 2018 – 2022 годы»

# В соответствии с пунктом 7.1. части 1. статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом городского  поселения Кондинское, постановлением администрации городского поселения Кондинское от 17 декабря 2013 года № 94 «О муниципальных и ведомственных целевых программах городского поселения Кондинское», постановлением администрации городского поселения Кондинское от 17 декабря 2013 года № 95 «О перечне муниципальных программ городского поселения Кондинское» (с изменениями):

1.Утвердить муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании городское поселение Кондинское на 2018 – 2022 годы».

2.Определить ответственным исполнителем Программы отдел жизнеобеспечения администрации городского поселения Кондинское.

3.Постановление опубликовать в сборнике «Вестник городского поселения Кондинское» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Кондинского района.

4. Постановление вступает в силу с 01 января 2018 года.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского поселения Кондинское.

Глава городского

поселения Кондинское                                                                                   С.А. Дерябин

Приложение

к постановлению администрации

городского поселения Кондинское

от      2017 г. №

Муниципальная программа городского поселения Кондинское

«Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании городское поселение Кондинское на 2018-2022 годы»

Паспорт программы

| Наименование муниципальной программы | «Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании городское поселение Кондинское на 2018-2022 годы» |
| --- | --- |
| Дата утверждения муниципальной программы (наименование и номер соответствующего нормативного правового акта) |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел жизнеобеспечения администрации городского поселения Кондинское |
| Соисполнители муниципальной программы | Муниципальное учреждение управление капитального строительства Кондинского района, Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района, Управление архитектуры и градостроительства администрации Кондинского района |
| Цели муниципальной программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского поселения Кондинское |
| Задачи муниципальной программы | - повышение уровня благоустройства дворовых территорий; - повышение уровня благоустройства территорий общего пользования; - обеспечение формирования единого облика городского поселения Кондинское. Создание и развитие объектов благоустройства на территории городского поселения Кондинское; - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий городского поселения Кондинское |
| Подпрограммы муниципальной программы | нет |
| Целевые показатели муниципальной программы (показатели непосредственных результатов) | - увеличение количества и площади благоустроенных дворовых территорий; - увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий; - увеличение доли населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения городского поселения Кондинское; - увеличение количества и площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования; - увеличение доли площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования к площади общественных территорий; - увеличение площади благоустроенных территорий общего пользования, приходящаяся на 1 жителя муниципального образования; - сохранение достигнутого уровня доли содержания и текущего ремонта объектов благоустройства объектов благоустройства и хозяйства поселения от общего их количества поселения – 100% |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2018-2022 гг. |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы | План по программе Предусмотрено в бюджете поселения Всего 41500,0 тыс. рублей 0,0 тыс. рублей 2018 г. 0,0 тыс. рублей 0,0 тыс. рублей 2019 г. 0,0 тыс. рублей 0,0 тыс. рублей 2020 г. 7500,0 тыс. рублей 0,0 тыс. рублей 2021 г. 11500,0 тыс. рублей 0,0 тыс. рублей 2022 г. 22500,0 тыс. рублей 0,0 тыс. рублей Объемы финансирования будут уточняться при формировании бюджета муниципального образования |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы (показатели конечных результатов) | - создание комфортных условий для отдыха и досуга жителей; - увеличение числа граждан, обеспеченных комфортными условиями проживания; - обеспечение минимальным уровнем благоустройства до 100% дворовых территорий; - увеличение удельного веса благоустроенных территорий общего пользования на 100% |

Раздел 1. Характеристика текущего состояния сектора благоустройства городского поселения Кондинское.

Благоустройство территории городского поселения Кондинское является одной из актуальных проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения.

Статус современного муниципального образования во многом определяет уровень внешнего благоустройства и развитая инженерная инфраструктура.

Численность городского поселения Кондинское составляет 2980 человек.

В городском поселении Кондинское имеются территории общего пользования:

- 35 многоквартирных домов с местами общего пользования общей площадью 22056 кв.м., из них:

- 10 благоустроенных дворовых территорий общей площадью 3370 кв.м., количество проживающих – 244 человек;

- 10 домов признанных непригодными для проживания общей площадью 2200 кв.м., количество проживающих – 258 человек.

- 5 общественных территорий («Центральный сквер», «Парк Победы», «Детская площадка», «Центральная площадь», «Территория Молодежного центра «Авангард») общей площадью 26400  кв.м..

Благоустройство территории муниципального образования представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах поселков.

Неудовлетворительное состояние (отсутствие) парков и скверов, недостаточное количество детских игровых площадок и зон отдыха во дворах, устаревшие малые архитектурные формы - негативно влияет на эмоциональное состояние и качество жизни населения.

Территории общего пользования и дворовые территории требует комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя:

1) благоустройство территорий общего пользования, в том числе:

- обеспечение освещения территорий общего пользования;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение территорий общего пользования;

- замена устаревших малых архитектурных форм.

2) благоустройство дворовых территории, предусматривающее:

- ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

- ремонт тротуаров, расположенных на дворовых территориях многоквартирных домов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение дворовых территорий;

- замена устаревших малых архитектурных форм.

Важнейшей задачей органов местного самоуправления муниципального образования городского поселения Кондинское  является формирование и обеспечение комфортной и благоприятной среды для проживания населения, в том числе благоустройство дворовых территорий и мест массового отдыха населения, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию городских территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.

Для решения проблем по благоустройству дворовых территорий и мест массового отдыха населения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Включение предложений заинтересованных лиц о включении территории общего пользования и дворовой территории многоквартирного дома 
в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды 
в муниципальном образовании городское поселение Кондинское на 2018-2022 годы» осуществлялось путем проведения следующих этапов:

- проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании городское поселение Кондинское на 2018-2022 годы» и Порядка организации деятельности общественной комиссии;

- рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц на включение 
в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования городское поселение Кондинское, на которых планируется благоустройство в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании городское поселение  Кондинское на 2018-2022 годы»;

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территорий и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории муниципального образования городское поселение Кондинское.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих, а также комфортное современное «общественное пространство».

Раздел 2. Приоритеты политики благоустройства, 
формулировка целей и постановка задач

Формирование комфортной городской среды — это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения благоприятных, безопасных и доступных условий проживания населения в муниципальных образованиях.

Городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид. Создание современной городской среды включает в себя проведение работ по благоустройству дворовых территорий и наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования (устройство детских и спортивных площадок, зон отдыха, парковок и автостоянок, набережных, озеленение территорий, устройство наружного освещения).

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды в
муниципальном образовании городское поселение Кондинское на 2018-2022 годы» предназначена для достижения целей и задач, совпадающих с приоритетами государственной политики Российской Федерации в сфере повышения уровня благоустройства муниципальных образований и создании комфортных условий для проживания граждан.

Основные принципы формирования программы «формирование комфортной городской среды».

Принцип 1. Общественное участие. Общественные комиссии, создаются органами местного самоуправления, которые контролируют программу, согласуют отчеты, принимают работы,  в их состав включаются представители политических и общественных партий и движений. Обязательное общественное обсуждение, утверждение муниципальных программ, концепций и дизайн-проектов объектов благоустройства. Обязательное обсуждение местных правил благоустройства. Свободное право предложения объектов для включения в программы. Подробное информирование  обо всех этапах программы.

Принцип 2. Системный подход. Формирование муниципальных программ на 2018-2022 годы во всех муниципалитетах с численностью более 1000 человек. Проведение инвентаризации объектов (земельных участков) частной собственности, общественных территорий. Формирование графика благоустройства: дворовых территорий, общественных пространств и объектов (земельных участков) частной собственности.

Принцип 3. Все начинается с дворов. Двор включается в программу только по инициативе жителей. Минимальный перечень работ по благоустройству: ремонт проездов, освещение, скамейки, урны.

При благоустройстве двора учитывается принцип безбарьерности для маломобильных групп.

Принцип 4. Создание общественного пространства. По выбору жителей. Формирование плана (графика) благоустройства до 2022 неблагоустроенных общественных зон.

Принцип 5. Закрепление ответственности за содержанием благоустроенной территории. Организация и проведение мероприятий для жителей, включая их непосредственное участие (посадка деревьев, участие в субботниках и т.д.)

Принцип 6. Личная ответственность. За программу отвечает глава муниципального образования. Собственник (арендатор) несет ответственность за содержание недвижимости (земельного участка), прилегающей  территории.

Принцип 7. Привлечение местных производителей для выполнения работ по благоустройству. Формирование взаимодействия с представителями малого и среднего бизнеса на территории муниципального образования, развитие конкуренции.

Принцип 8. Применение лучших практик благоустройства. Привлечение молодых архитекторов, студентов ВУЗов к разработке дизайн – проектов благоустройства дворов и общественных пространств соответствующего функционального назначения.

Достижение целей Программы определяется целевыми показателями, перечень которых представлен в приложении № 1 к Программе.

Состав целевых показателей Программы определен, исходя из принципа необходимости и достаточности информации для достижения целей и решения задач Программы.

Целевые показатели муниципальной программы определены 
в следующем порядке:

- Показатель «Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий, ед./кв.м.», рассчитывается по данным мониторинга поселения.

- Доля благоустроенных дворовых территорий к общей площади дворовых территорий, %», %»,  рассчитывается по формуле:

K=T/L*100%, где

K – доля благоустроенных дворовых территорий поселения, %;

T – площадь благоустроенных дворовых территории, м2;

L – общая площадь дворовых территорий, м2.

- Показатель «Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения поселения), %», рассчитывается по формуле:

П=М/Е*100%, где

П – доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями поселения, %;

М – численность населения проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями;

Е – общая численность населения поселения, чел (по статистическим данным).

- Показатель «Количество и площадь благоустроенных  общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.), ед./кв.м.», рассчитывается по данным мониторинга Администрации.

- Показатель «Доля площади благоустроенных общественных территорий поселения от общего количества таких территорий, %, кв.м.» рассчитывается по формуле:

Г=Е/Н*100%, где

Г – доля площади благоустроенных общественных территорий, %;

Е – общая площадь благоустроенных общественных территорий, м2;

Н – общая площадь общественных территорий, м2.

- Показатель «Количество и площадь благоустроенных  площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула собак и другие), ед./кв.м.», рассчитывается по данным мониторинга Администрации

- Показатель «Доля площади благоустроенных площадок, специально отведенных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула собак и другие) %» рассчитывается по формуле:

Г=Е/Н*100%, где

Г – доля площади благоустроенных общественных территорий, %;

Е – общая площадь благоустроенных общественных территорий, м2;

Н – общая площадь общественных территорий, м2.

- Показатель «Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя поселения, м2», рассчитывается по формуле:

И=Е/М*100%, где

И – площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования городского поселения Кондинское, м2;

Е – общая численность населения поселения, чел.;

М – общая площадь благоустроенных общественных территорий, м2

- Показатель «Объем финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий городского поселения – %, руб.» – нулевой.

Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ (согласно пункту 10 приложения №22 постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 21.04.2017 №154-п) составляет 5%.

Размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ определяется после утверждения локально-сметного расчета.

## Раздел 3. Прогноз ожидаемых результатов 
и основные риски реализации Программы

В результате реализации программных мероприятий к каждой дворовой территории, включенной в Программу, планируется применить индивидуальную технологию производства восстановительных и ремонтных работ. Проведение работ, необходимых для приведения территорий, прилегающих к многоквартирным жилым домам, и внутриквартальных проездов в нормативное состояние, обеспечит комфортные условия проживания населения, безопасность движения жителей, беспрепятственный проезд спецтехники, скорой помощи и т.д.

В результате реализации мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, планируется:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий;

- повышение уровня благоустройства мест массового отдыха людей;

- обеспечение формирования единого облика городского поселения Кондинское;

- создание и развитие объектов благоустройства на территории городского поселения Кондинское;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий городского поселения Кондинское.

Реализация муниципальной программы зависит от ряда рисков, которые могут в значительной степени оказать влияние на значение показателей результативности 
и в целом на достижение результатов программы. К ним следует отнести макроэкономические, финансовые, правовые риски, управленческие.

Макроэкономические риски связаны с возможностями снижения темпов роста экономики, уровня инвестиционной активности, с финансовым кризисом.

Риск финансового обеспечения связан с недофинансированием основных мероприятий данной программы, в связи с потенциально возможным дефицитом бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, а так же дефицитом бюджета Кондинского района, бюджета городского поселения Кондинское. Указанный фактор может отразиться на реализации ряда мероприятий программы и неисполнение целевых показателей муниципальной программы.

К правовым рискам реализации программы относятся риски, связанные 
с изменениями законодательства (на федеральном и региональном уровнях).

Независимо от обстоятельств появления экономического риска естественным является желание каждого субъекта уменьшить вероятные утраты, связанные 
с реализацией данного риска. Это осуществляется методом принятия управленческих решений, в процессе реализации которых и происходит управление риском, называемое также – риск-менеджментом. Управление риском (риск-менеджмент) – процесс принятия и выполнения управленческих решений, которые минимизируют неблагоприятное воздействие на реализацию программы, вызванных случайными событиями.

Регулирование данной группы рисков осуществляется посредством активной нормотворческой деятельности, законодательной инициативы.

Раздел 4. Состав основных мероприятий и ресурсное обеспечение

Основу Программы составляет благоустройство мест массового пребывания населения, ремонт и благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий муниципального образования формируются с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Мероприятия муниципальной программы направлены на создание комфортной городской среды на территории муниципального образования городское поселение Кондинское.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы представлен 
в приложении № 2 к Программе.

Раздел 5. Механизм реализации муниципальной программы

Механизм реализации муниципальной Программы основан на взаимодействии органов местного самоуправления, хозяйствующих субъектов и граждан муниципального образования городского поселении Кондинское.

Реализация мероприятий осуществляется на основании следующих порядков:

- порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы;

- порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий;

- порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории и (или) общественной территории, включенной в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании городского поселения Кондинское на 2018-2022 годы»;

- порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании городского поселения Кондинское на 2018-2022 годы»;

- порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении общественной территории в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании городского поселения Кондинское на 2018-2022 годы»».

Механизм  управления реализацией программы и контроль за ее ходом, обеспечивает эффективное использование выделенных средств и включает в себя:

- формирование заявок на проведение аукционов, запросов котировок, договоров на выполнение работ, оказание услуг по каждому программному мероприятию, оформление муниципальных контрактов и заявок на финансирование выполненных работ;

- ежегодное формирование, утверждение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период с указанием стоимости;

- при сокращении объемов бюджетного финансирования определяются первоочередные мероприятия Программы;

- при необходимости, вносятся в установленном порядке предложения и изменения по уточнению сроков и этапов реализации программы, ее продлению и завершению.

Ежегодный объём финансирования муниципальной программы за счёт средств бюджета поселения определяется в соответствии с утверждённым бюджетом поселений на соответствующий финансовый год и плановый период и подлежит уточнению с учётом утверждённых бюджетов и коэффициента инфляции.

Раздел 6. Контроль и координация реализации муниципальной программы

Контроль за реализацией программных мероприятий осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления городского поселения Кондинское.

В целях осуществления контроля и координации реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании городское поселение Кондинское на период 2018-2022 годы» на период действия Программы, создается общественная комиссия и утверждается администрацией Кондинского района.

В состав комиссии включаются представители органов местного самоуправления поселения, политических партий и движений, общественных организаций, иных лиц для проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц и осуществления контроля за реализацией программы (далее – общественная комиссия).

Организация деятельности общественной комиссии осуществляется 
в соответствии с Положением об общественной комиссии, которое утверждается администрацией Кондинского района.

Проведение заседаний общественной комиссии осуществляется в открытой форме с использованием фото или видео-фиксации с последующим размещением протоколов заседаний в открытом доступе на официальном сайте органов местного самоуправления администрации Кондинского района.

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной целевой программы

| № п/п | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации программы | Значение показателя по годам | Целевое значение показателя на момент окончания действия программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели непосредственных результатов |
| Цель: Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования Кондинское путем реализации комплекса первоочередных мероприятий |
| Задача 1.Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования Кондинское |
|  | Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий, ед./кв.м. | 10/3370 | 10/3370 | 10/3370 | 15/5730 | 20/6660 | 25/7860 | 25/7860 |
|  | Доля благоустроенных дворовых территорий к общей площади дворовых территорий поселения, % | 35 | 35 | 35 | 57 | 66 | 78 | 78 |
|  | Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения поселения), % | 8 | 8 | 8 | 13 | 17 | 20 | 20 |
| Задача 2. «Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования» |
|  | Количество и площадь благоустроенных общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.), ед./кв.м. | 0/7000 | 0/7000 | 0/7000 | 0/7000 | 2/7000 | 2/7000 | 2/7000 |
|  | Доля площади благоустроенных общественных территорий поселения (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
|  | Количество и площадь благоустроенных площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула собак и другие), ед./кв.м. | 0/5900 | 0/5900 | 0/5900 | 0/5900 | 0/5900 | 3/5900 | 3/5900 |
|  | Доля площади благоустроенных площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула собак и другие), % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
|  | Площадь благоустроенных общественных территорий приходящих на 1 жителя поселения, м.кв. | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 23 |
|  | Объем финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий сельского поселения, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Перечень программных мероприятий

Таблица 2

| № п/п | Мероприятия программы | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  |  | План по программе | Утверждено в бюджете | План по программе | Утверждено в бюджете | План по программе | Утверждено в бюджете | План по программе | Утверждено в бюджете | План по программе | Утверждено в бюджете | План по программе | Утверждено в бюджете |
| Цель: Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования Кондинское путем реализации комплекса первоочередных мероприятий |
| Задача 1.Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования Кондинское |
| 1 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул.40 лет Октября, 8 | Отдел жизнеобеспечения, МУ УКС | Всего | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 225,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 225,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 1125,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1125,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул.60 лет ВЛКСМ, 35 | Отдел жизнеобеспечения, МУ УКС | Всего | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 225,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 225,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 1125,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1125,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул.60 лет ВЛКСМ, 46 | Отдел жизнеобеспечения, МУ УКС | Всего | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 225,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 225,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 1125,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1125,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул.60 лет ВЛКСМ, 48 | Отдел жизнеобеспечения, МУ УКС | Всего | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 225,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 225,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 1125,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1125,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул.Гагарина, 30 | Отдел жизнеобеспечения, МУ УКС | Всего | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 225,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 225,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 1125,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1125,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул.Гастелло, 17 | Отдел жизнеобеспечения, МУ УКС | Всего | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 225,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 225,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 1125,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1125,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул.Горького, 35 | Отдел жизнеобеспечения, МУ УКС | Всего | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 225,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 225,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 1125,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1125,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул.Кирова, 6 | Отдел жизнеобеспечения, МУ УКС | Всего | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 225,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 225,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 1125,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1125,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул.Крупской, 46 | Отдел жизнеобеспечения, МУ УКС | Всего | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 225,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 225,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 1125,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1125,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул.Ленина, 37 | Отдел жизнеобеспечения, МУ УКС | Всего | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 225,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 225,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 1125,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1125,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул.Лесная, 1 | Отдел жизнеобеспечения, МУ УКС | Всего | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 225,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 225,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 1125,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1125,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул.Лесная, 3 | Отдел жизнеобеспечения, МУ УКС | Всего | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 225,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 225,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 1125,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1125,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул.Лесная, 5 | Отдел жизнеобеспечения, МУ УКС | Всего | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 225,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 225,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 1125,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1125,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул.Толстого, 33 | Отдел жизнеобеспечения, МУ УКС | Всего | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 225,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 225,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 1125,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1125,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул.Энгельса, 31 | Отдел жизнеобеспечения, МУ УКС | Всего | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 225,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 225,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 1125,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1125,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по задаче 1 |  | Всего | 22500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7500,0 | 0,0 | 7500,0 | 0,0 | 7500,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 3375,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1125,0 | 0,0 | 1125,0 | 0,0 | 1125,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 16875,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5625,0 | 0,0 | 5625,0 | 0,0 | 5625,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 2250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 750,0 | 0,0 | 750,0 | 0,0 | 750,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Задача 2. «Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования» |
| 1 | Обустройство центрального сквера ул.Ленина, 1б | Отдел жизнеобеспечения, МУ УКС | Всего | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 2250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Обустройство Парка Победы ул.Ленина, 10а | Отдел жизнеобеспечения, МУ УКС | Всего | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Обустройство детской площадки Ленина, 5,7 | Отдел жизнеобеспечения, МУ УКС | Всего | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 750,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Обустройство центральной площади перекресток Ленина-Энгельса | Отдел жизнеобеспечения, МУ УКС | Всего | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Обустройство территории молодежного центра «Авангард» Связистов, 40 | Отдел жизнеобеспечения, МУ УКС | Всего | 12000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12000,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 1800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1800,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 9000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9000,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 1200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1200,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по задаче 2 |  | Всего | 19000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4000,0 | 0,0 | 15000,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 2850,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 2250,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 14250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 | 11250,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 1900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 1500,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по программе |  | Всего | 41500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7500,0 | 0,0 | 11500,0 | 0,0 | 22500,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 6225,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1125,0 | 0,0 | 1725,0 | 0,0 | 3375,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 31125,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5625,0 | 0,0 | 8625,0 | 0,0 | 16875,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 4150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 750,0 | 0,0 | 1150,0 | 0,0 | 2250,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |