**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕУШИ**

**Кондинского района**

**Ханты-Мансийского автономного округа – Югры**

**РЕШЕНИЕ**

**Об утверждении плана мероприятий по благоустройству, озеленению**

**и санитарной очистке территории муниципального образования**

**сельское поселение Леуши на 2019 год**

Руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», уставом сельского поселения Леуши, в целях улучшения санитарного состояния и эстетического вида населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования сельское поселение Леуши, Совет депутатов сельского поселения Леуши **решил**:

1. Утвердить план мероприятий по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территории муниципального образования сельское поселение Леуши на 2019 год (приложение).

2. Настоящее решение обнародовать в соответствии с решением Совета депутатов сельского поселения Леуши от 05.10.2017 № 59 «Об утверждении порядка опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и другой официальной информации органов местного самоуправления муниципального образования сельское поселение Леуши» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Кондинского района.

3. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию по финансам и экономике, промышленности, сельскому хозяйству, связи, торговле, транспорту, ЖКХ и строительству (Н.М. Сульдина) и заместителя главы сельского поселения Леуши М.В. Вурм.

Председатель Совета депутатов

сельского поселения Леуши И.Г. Зуев

Глава сельского поселения Леуши П.Н. Злыгостев

с. Леуши

«28» февраля 2019 года

№ 54

Приложение

к решению Совета депутатов сельского поселения Леуши

от 28.02.2019 № 54

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**по благоустройству, озеленению и санитарной очистке**

**территории сельского поселения Леушина2019 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ (проводимых мероприятий)** | **Сроки проведения** | **Ответственные** |
| 1. | Проведение информационно-разъяснительной работы среди населения по вопросам проведения благоустройства и озеленения населенных пунктов, соблюдения правил содержания домашних животных | В течение года | Администрация сельского поселения совместно с  руководителями учреждений и организаций, независимо от форм собственности |
| 2. | Принятие мер по выявлению и ликвидации несанкционированных свалок и дальнейшему недопущению их образования | В течение года | Администрация сельского поселения,  руководители учреждений и организаций, независимо от форм собственности |
| 3. | Обеспечение выделения денежных средств на реализацию мероприятий по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов сельского поселения (согласно утвержденных лимитов) | В течение года | Глава администрации сельского поселения, Совет депутатов сельского поселения |
| 4. | Организация экологических бригад, трудовых отрядов при главе сельского поселения среди школьников по благоустройству территории сельского поселения | Апрель, май, июнь, июль, август | Директора школ, руководитель МКУ КСК п. Ягодный, администрация сельского поселения |
| 5. | Организация разбивки клумб и цветников в сквере с. Леуши, административных зданий предприятий, организаций, учреждений и в общественных местах | Апрель, май | Руководители предприятий и организаций, независимо от форм собственности,  население |
| 6. | Организация ремонта изгородей заборов (частный сектор) | В течение года | Собственники домовладений |
| 7. | Выявление нарушений правил благоустройства, использованию общественных земель населенных пунктов | В течение года | Администрация сельского поселения,  участковый уполномоченный ОМВД России по Кондинскому району,  общественная организация при главе поселения |
| 8. | Организация и проведение месячника по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов сельского поселения | Апрель-май, август-сентябрь | Администрация сельского поселения,  руководители учреждений и организаций, независимо от форм собственности, находящихся и осуществляющих свою деятельность на территории сельского поселения |
| 9. | Организация и обеспечение регулярного сбора и вывоза твердых бытовых отходов | В течение года | Администрация сельского поселения совместно с  руководителями учреждений и организаций, независимо от форм собственности |
| 10. | Организация субботников и чистых четвергов по уборке территории населенных пунктов | Апрель - октябрь | Администрация сельского поселения совместно с  руководителями учреждений и организаций, независимо от форм собственности, население |
| 11. | Организация работ по отделке и ремонту фасадов зданий общественных организаций и учреждений, жилых домостроений, благоустройство прилегающих к ним территорий | Апрель-май  Сентябрь-октябрь | Администрация сельского поселения совместно с  руководителями учреждений и организаций, независимо от форм собственности, население |
| 12. | Освещение вопросов благоустройства, санитарной очистки и озеленения территории сельского поселения через СМИ. | В течение года | Администрация сельского поселения, подведомственные учреждения администрации сельского поселения |

**План финансирования мероприятий по благоустройству, озеленению и санитарной очистке населенных пунктов в сельском поселении Леуши на 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Плановое финансирование (тыс. руб.)/ Бюджет поселения | Место проведения мероприятия (населенный пункт) | Сроки исполнения (месяц, год) | Примечания |
| Уличное освещение, всего: | | 2788,0 тыс. руб. | | | |
| 1 | Обслуживание и содержание объектов уличного освещения | 1000,0/0 | Все населенные пункты | 01.2019 – 12.2019 | Количество обслуживаемых фонарей – 398 шт. (26,5 км.) |
| 2 | Оплата за потребленную электроэнергию | 1778,0/1778,0 | Все населенные пункты | 01.2019 – 12.2019 |  |
| Содержание мест захоронения, всего: | | 200,0 тыс.руб. (на благоустройство 40,0 тыс.руб) | | | |
| 1 | Благоустройство гражданских кладбищ | 100,00/0,00 | Все населенные пункты | 01.2019 – 12.2019 | 4 ед. |
| 2 | Строительство и ремонт ограждений | 100,00/40,0 | Все населенные пункты | 01.2019-12.2019 |  |
| Озеленение, всего: | | 0,0 тыс. руб. | | | |
| 1 | Высадка кустарников и деревьев, разбивка клумб | 0/0 | Все населенные пункты | 01.2019 – 12.2019 |  |
| Прочее благоустройство, всего: | | 3894,8\1124,8 | | | |
| 1 | Благоустройство зоны отдыха о. Туман | 100,00/0,00 | п.Лиственичный | 05.2019-09.2019 | 3100 м2 |
| 2 | Санитарная очистка населенных пунктов | 300,00/0,00 | Все населенные пункты | 01.2019 – 12.2019 | 247,5 м3 |
| 3 | Содержание и обслуживание источников противопожарного водоснабжения | 200,00/0,00 | Все населенные пункты | 01.2019 – 12.2019 | 39 ПВ |
| 4 | Строительство тротуаров | 900,00/0,00 | Все населенные пункты | 06.2019 – 11.2019 | 1050 м2 |
| 5 | Содержание памятников (обелисков) | 50,00/0,00 | с. Леуши, п. Лиственичный, п. Ягодный | 06.2019 – 11.2019 | 4 ед. |
| 6 | Содержание и ремонт детских игровых площадок | 100,00/0,00 | Все населенные пункты | 01.2019 – 12.2019 | 6 ед. |
| 7 | Содержание и ремонт тротуаров | 575,08/575,08 | Все населенные пункты | 01.2019 – 12.2019 | 5970 м2 |
| 8 | Уборка опасных деревьев | 200,00/0,00 | Все населенные пункты | 01.2019 – 12.2019 | 30 ед. |
| 9 | Снос ветхих строений | 300,00/0,00 | Все населенные пункты | 01.2019 – 12.2019 | 3 ед. |
| 10 | Содержание и ремонт питьевых колодцев | 300,00/0,00 | п. Ягодный | 04.2019 – 11.2019 | 6 ед. |
| 11 | Уборка несанкционированных свалок | 200,0/0,00 | Все населенные пункты | 04.2019-11.2019 | при выявлении |
| 12 | Установка и содержание урн | 50,00/0,00 | Все населенные пункты | 04.2019-06.2019 | 20 шт. |
| 13 | Ремонт заборов и ограждений | 0,00/0,00 | Все населенные пункты | 06.2019 – 09.2019 | 315,78 м2 |
| 14 | Установка новых досок объявлений – аншлагов и замена старых | 20,00/0,00 | Все населенные пункты | 06.2019 – 09.2019 | 4 шт. |
| 15 | Строительство детских игровых площадок | 0,0/0,00 | Все населенные пункты | 06.2019-09.2019 |  |
| 16 | Подготовка населенных пунктов к новогодним праздникам | 50,0\0,00 | Все населенные пункты | 12.2019 – 12.2019 |  |
| 17 | Отлов безнадзорных животных | 45,0/45,0 | Все населенные пункты | 01.2019-12.2019 | 5 |
| 18 | Устройство ограждений контейнерных площадок | 504,00/504,00 | Все населенные пункты | 01.2019-12.2019 | 12 площадок |