**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕУШИ**

**Кондинского района**

**Ханты-Мансийского автономного округа – Югры**

**РЕШЕНИЕ**

**Об утверждении плана мероприятий по благоустройству, озеленению и санитарной очистке на территории сельского поселения Леуши на 2020 год**

Руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», уставом сельского поселения Леуши, в целях улучшения санитарного состояния и эстетического вида населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования сельское поселение Леуши, Совет депутатов сельского поселения Леуши **решил**:

1. Утвердить план мероприятий по благоустройству, озеленению и санитарной очистке на территории сельского поселения Леуши на 2020 год (приложение).

2. Организационному отделу администрации сельского поселения Леуши настоящее решение разместить в соответствии с решением Совета депутатов сельского поселения Леуши от 05 октября 2017 года № 59 «Об утверждении порядка опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и другой официальной информации органов местного самоуправления муниципального образования сельское поселение Леуши» на официальном сайте органов местного самоуправления Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

3. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию по промышленности, сельскому хозяйству, связи, торговле, транспорту и ЖКХ, и заместителя главы сельского поселения Леуши.

Председатель Совета депутатов

сельского поселения Леуши И.Г. Зуев

с. Леуши

«27» марта 2020 год

№ 143

Приложение

к решению Совета депутатов сельского поселения Леуши

от 27.03.2020 № 143

**ПЛАН**

**мероприятий по благоустройству, озеленению и санитарной очистке**

**на территории сельского поселения Леуши** **на** **2020 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ (проводимых мероприятий)** | **Сроки проведения** | **Ответственные** |
| 1. | Проведение информационно-разъяснительной работы среди населения по вопросам проведения благоустройства и озеленения населенных пунктов, соблюдения правил содержания домашних животных | В течение года | Администрация сельского поселения совместно с руководителями учреждений и организаций, независимо от форм собственности |
| 2. | Принятие мер по выявлению и ликвидации несанкционированных свалок и дальнейшему недопущению их образования | В течение года | Администрация сельского поселения,руководители учреждений и организаций, независимо от форм собственности |
| 3. | Обеспечение выделения денежных средств на реализацию мероприятий по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов сельского поселения (согласно утвержденных лимитов) | В течение года | Глава администрации сельского поселения, Совет депутатов сельского поселения |
| 4. | Организация экологических бригад, трудовых отрядов при главе сельского поселения среди школьников по благоустройству территории сельского поселения | Апрель, май, июнь, июль, август | Директора школ, руководитель МКУ КСК п. Ягодный, администрация сельского поселения |
| 5. | Организация разбивки клумб и цветников в сквере с. Леуши, административных зданий предприятий, организаций, учреждений и в общественных местах | Апрель, май | Руководители предприятий и организаций, независимо от форм собственности,население |
| 6. | Организация ремонта изгородей заборов (частный сектор) | В течение года | Собственники домовладений  |
| 7. | Выявление нарушений правил благоустройства, использованию общественных земель населенных пунктов | В течение года | Администрация сельского поселения,участковый уполномоченный ОМВД России по Кондинскому району,общественная организация при главе поселения |
| 8. | Организация и проведение месячника по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов сельского поселения | Апрель-май, август-сентябрь | Администрация сельского поселения,руководители учреждений и организаций, независимо от форм собственности, находящихся и осуществляющих свою деятельность на территории сельского поселения |
| 9. | Организация и обеспечение регулярного сбора и вывоза твердых бытовых отходов | В течение года | Администрация сельского поселения совместно с руководителями учреждений и организаций, независимо от форм собственности |
| 10. | Организация субботников и чистых четвергов по уборке территории населенных пунктов | Апрель - октябрь | Администрация сельского поселения совместно с руководителями учреждений и организаций, независимо от форм собственности, население |
| 11. | Организация работ по отделке и ремонту фасадов зданий общественных организаций и учреждений, жилых домостроений, благоустройство прилегающих к ним территорий | Апрель-майСентябрь-октябрь | Администрация сельского поселения совместно с руководителями учреждений и организаций, независимо от форм собственности, население |
| 12. |  Освещение вопросов благоустройства, санитарной очистки и озеленения территории сельского поселения через СМИ. | В течение года | Администрация сельского поселения, подведомственные учреждения администрации сельского поселения  |

**План финансирования мероприятий по благоустройству, озеленению и санитарной очистке**

**на территории сельского поселения Леуши на 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Плановое финансирование (тыс. руб.)/ Бюджет поселения | Место проведения мероприятия (населенный пункт) | Сроки исполнения (месяц, год) | Примечания |
| Уличное освещение, всего: | 2800,0 тыс. руб. |
| 1 | Обслуживание и содержание объектов уличного освещения  | 1000,0/0 | Все населенные пункты | 01.2020 – 12.2020 | Количество обслуживаемых фонарей – 398 шт. (26,5 км.) |
| 2 | Оплата за потребленную электроэнергию | 1800,0/1200,0 | Все населенные пункты | 01.2020 – 12.2020 |   |
| Содержание мест захоронения, всего: | 170,0 тыс.руб.  |
| 1 | Благоустройство гражданских кладбищ | 70,00/0,00 | Все населенные пункты | 01.2020 – 12.2020 | 4 ед.  |
| 2 | Строительство и ремонт ограждений | 100,00/0,00 | Все населенные пункты | 01.2019-12.2019 |   |
| Озеленение, всего: | 0,0 тыс. руб. |
| 1 | Высадка кустарников и деревьев, разбивка клумб | 0/0 | Все населенные пункты | 01.2019 – 12.2019 |   |
| Прочее благоустройство, всего: | 3225,0\0,00 |
| 1 | Благоустройство зоны отдыха о. Туман | 100,00/0,00 | п.Лиственичный | 05.2020-09.2020 | 3100 м2 |
| 2 | Санитарная очистка населенных пунктов | 300,00/0,00 | Все населенные пункты | 01.2020 – 12.2020 | 247,5 м3 |
| 3 | Содержание и обслуживание источников противопожарного водоснабжения | 200,00/0,00 | Все населенные пункты | 01.2020 – 12.2020 | 39 ПВ |
| 4 | Строительство тротуаров | 900,00/0,00 | Все населенные пункты | 06.2020 – 11.2020 |  |
| 5 | Содержание и ремонт памятников и обелисков | 0,00/0,00 | с. Леуши (2), п. Лиственичный (1), п. Ягодный (1),п.Дальний (1) | 06.2020 – 11.2020 | 5ед. |
| 6 | Содержание и ремонт детских игровых площадок | 100,00/0,00 | Все населенные пункты | 01.2020 – 12.2020 | 6 ед. |
| 7 | Содержание и ремонт тротуаров | 300,0/0,00 | Все населенные пункты | 01.2020 – 12.2020 | 5970 м2 |
| 8 | Снос ветхих строений | 300,00/0,00 | Все населенные пункты | 01.2020 – 12.2020 | 3 ед. |
| 9 | Содержание и ремонт питьевых колодцев | 300,00/0,00 | п. Ягодный | 04.2020 – 11.2020 | 6 ед. |
| 10 | Уборка несанкционированных свалок | 200,0/0,00 | Все населенные пункты | 04.2020-11.2020 | при выявлении |
| 11 | Ремонт заборов и ограждений | 300,00/0,00 | Все населенные пункты | 06.2020 – 09.2020 |  |
| 12 | Установка новых досок объявлений – аншлагов и замена старых | 50,00/0,00 | Все населенные пункты | 06.2020 – 09.2020 | 4 шт. |
| 13 | Строительство детских игровых площадок | 100,0/0,00 | Все населенные пункты | 06.2020-09.2020 |   |
| 14 | Подготовка населенных пунктов к новогодним праздникам | 75,0\0,00 | Все населенные пункты | 12.2020 – 12.2020 |   |