**Муниципальное образование сельское поселение Болчары**

**Кондинский район Ханты – Мансийский автономный округ – Югра**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**сельскоГО поселениЯ Болчары**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 01 марта 2022 года № 46 – р

с. Болчары

О мероприятиях по предупреждению негативных явлений, связанных с половодьем в весенне – летний период 2022 года

В соответствии с пунктом 2 статьи 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68 – ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций природного характера и снижения размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь:

1. Утвердить план мероприятий по предупреждению негативных явлений, связанных с половодьем в весеннее – летний период 2022 года (приложение).

2. Контроль выполнения распоряжения возложить на заместителя главы сельского поселения Болчары.

Исполняющий обязанности

главы сельского поселения Болчары Е. Д. Гавриленко

Приложение

к распоряжению администрации

сельского поселения Болчары

от 01.03.2022 № 46 – р

ПЛАН

мероприятий по предупреждению негативных явлений,

связанных с половодьем в весенне – летний период 2022 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| 1 | Обследование гидротехнических сооружений, линий электроснабжения и связи, дорог, мостов, водопропускных труб, попадающих в зону возможного затопления паводковыми водами и принятие мер по их очистке, ремонту, дополнительному укреплению, обеспечению их надежности | до 30.04.2022 | Администрация сельского поселения Болчары |
| 2 | Доведение до сведения населения сельского поселения Болчары:  - телефона МКУ «Единая диспетчерская служба Кондинского района»;  - о поведении в период вскрытия рек и озер, прохождения ледохода и паводка | в паводковый период | Администрация сельского поселения Болчары |
| 3 | Приведение в готовность сил и средств, привлекаемых при выполнении мероприятий по подготовке к весеннее – летнему половодью:  вывоз снега – автопогрузчик, 1 ед.;  грузовой автомобиль, 2 ед.  откачка воды – автомобиль для откачки воды, 3 ед.;  мотопомпы, 5 ед. | до 30.04.2022 | Администрация сельского поселения Болчары |
| 4 | Организация работы по своевременному вывозу снега, очистке водопропускных труб | до 30.04.2022 | Администрация сельского поселения Болчары |
| 5 | Организация мониторинга степени угрозы подтопления населенных пунктов муниципального образования | в паводковый период | Администрация сельского поселения Болчары |
| 6 | Проведение работ по укреплению обваловки берега реки Конда, в д. Кама, мешками с песком и оборудование земляного вала | май 2022 | Администрация сельского поселения Болчары |