**ПРОТОКОЛ № 51**

заседания Проектного комитета Кондинского района

от 27 ноября 2023 года пгт. Междуреченский

**Председательствовал:**

А.В. Кривоногов – исполняющий обязанности главы Кондинского района, председатель Проектного комитета

**Присутствовали члены Проектного комитета:**

С.П. Кулиниченко – заместитель главы Кондинского района

А.И. Уланов – исполняющий обязанности заместителя главы Кондинского района

М.А. Минина – заместитель главы Кондинского района

**Приглашенные:**

Р.Ф. Аюпов - председатель комитета по физической культуре и спорту администрации Кондинского района

С.В. Григоренко – директор МУ «Управление капитального строительства Кондинского района»

**1. О ходе реализации проектов, портфелей проектов, в том числе направленных на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации и федеральных проектов в Кондинском районе в 2022 году**

(А.В. Кривоногов, С.П. Кулиниченко)

**Решили:**

* 1. Информацию принять к сведению.

**2. О рассмотрении запроса на изменение в проект «Приобретение спортивного комплекса в пгт. Междуреченский».**

(Р.Ф. Аюпов, С.В. Григоренко, М.А. Минина, С.П. Кулиниченко)

* 1. Информацию принять к сведению.
  2. Отметить неполное устранение строительных недостатков, выявленных в ходе эксплуатации спортивного комплекса в п. Междуреченский застройщиком ООО «Мастер». Администрацией Кондинского района ведется претензионная работа.
  3. Утвердить изменения в проект (приложение к протоколу).

**3.** **Об исполнении решений Проектного комитета Кондинского района**

(С.П. Кулиниченко)

**Решили:**

3.1. Информацию принять к сведению.

3.2. Срок исполнения пункта 3.2. протокола заседания Проектного комитета Кондинского района от 19.06.2022 №45 продлить до 30.07.2024.

Исполняющий обязанности

глава Кондинского района,

председатель Проектного комитета А.В. Кривоногов